Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem územní památkové správy v Č. Budějovicích

bankovní spojení:  ČNB, č. ú.: 300003-60039011/0710

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

adresa: nám. Přemysla Otakara II. 34, 370 21 České Budějovice

kontaktní osoba: XXXXXXXXXXX, oddělení správy mobiliáře a zámeckých knihoven

telefon: XXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Romana Kloudová

se sídlem: Třešňovka 37 E, 252 62 Horoměřice

IČO: 67650848, DIČ:

bankovní spojení: XXXXXXXXX, č. ú. XXXXXXXXXXXXXX

číslo restaurátorské licence: 4282/98

tel.: XXXXXXXXX		e-mail: XXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

SMLOUVA O DÍLO – na restaurování č. NPU 3002H1210019

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a předpisy souvisejícími, mezi smluvními stranami

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení díla dle této smlouvy a současně je držitelem odpovídajícího oprávnění k provedení díla dle této smlouvy.

- Objednatel je příslušný hospodařit s níže uvedenou movitou kulturní památkou (dále jen „předmět restaurování“) ve vlastnictví České republiky, která je předmětem restaurování dle této smlouvy.

- Tato smlouva je uzavřena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 6. 1. 2022. Nabídka zhotovitele je přílohou č. 1 této smlouvy.

Článek II.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to podle restaurátorského záměru zpracovaného dne 5. 11. 2021 a v souladu se závazným stanoviskem č.j. NPU-430/107364/2021 vydaným XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX, kterým je provedení restaurátorských prací na níže specifikovaném předmětu restaurování:

- sametové panó s cotilliony ve vyřezávaném, hnědém rámu (inv. č. XXXXXXXXX)

Restaurátorský záměr je přílohou č. 1 této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje dílo provést za podmínek stanovených touto smlouvou a jejími přílohami.

- Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu ve výši a způsobem sjednaným touto smlouvou.

- Zhotovitel tímto potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla a s obsahem všech podkladů nezbytných pro realizaci díla a tyto považuje za dostatečné, jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci předmětného díla a považuje je pro realizaci díla za dostatečné a bezvadné. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, jež jsou k provedení díla nezbytné.

- Pokud se v průběhu provádění díla objeví nové skutečnosti, které mohou způsob provádění díla, je zhotovitel povinen neprodleně po zjištění těchto skutečností kontaktovat objednatele a vyžádat si jeho stanovisko.

- Zhotovitel se tímto zavazuje provádět dílo odpovídajícími a schválenými odbornými a technologickými postupy a odevzdat dílo v nejlepší kvalitě.

- Součástí díla je i vyhotovení závěrečné restaurátorské zprávy vypracované v souladu s Metodickým listem Národního památkového ústavu č. 4/2006 ze dne 4. 9. 2006, se kterými je zhotovitel seznámen a tímto to potvrzuje. Závěrečnou restaurátorskou zprávu zhotovitel předá objednateli při zpětném předání předmětu restaurování v listinné podobě ve dvou vyhotoveních a na CD v jednom vyhotovení.

- Zhotovitel se zavazuje vyhovět žádosti objednatele a kdykoliv předmětnou věc zpřístupnit ke kontrole jejího stavu a postupu prací prováděných dle této smlouvy či k provedení inventarizace.

- Smluvní strany se dohodly, že dílo může provést ve smyslu § 2588 Občanského zákoníku pouze zhotovitel, protože provedení díla záleží na zvláštních osobních schopnostech zhotovitele., který je držitelem platného povolení k restaurování dle § 14a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

- Místo převzetí předmětu restaurování stejně jako místo, na které bude předmět vrácen, určuje objednatel.

- Předmětem díla je provedení činností a prací, současně jsou předmětem díla i položky výslovně neuvedené, o kterých zhotovitel věděl nebo na základě své odborné kvalifikace vědět měl.

Článek III.

Cena díla, způsob platby

- Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla dle této smlouvy činí celkem bez DPH 400.000,- Kč slovy: čtyřistatisíc korun českých bez DPH.

Zhotovitel není plátcem DPH.

Celková cena za provedení díla včetně DPH tedy činí: 400.000,- Kč, slovy: čtyřistatisíc korun českých včetně DPH.

- Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu předmětu smlouvy na základě zákona č. 526/1990 Sb. Tato cena je cenou konečnou a nepřekročitelnou, zahrnuje všechny náklady zhotovitele související s prováděním díla a je cenou za provedení díla v rozsahu, kvalitě a určeném termínu pro zhotovení a předání díla stanovených touto smlouvou. Pokud dojde k rozšíření rozsahu předmětu díla na základě požadavku objednatele nebo na základě předchozí dohody s ním, bude to předmětem písemného dodatku k této smlouvě. Jakékoliv vícepráce musí být předem písemně odsouhlaseny a oceněny.

- Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.

- Zhotovitel je oprávněn požadovat úhradu sjednané ceny poté, kdy provede dílo v souladu s ujednáním této smlouvy.

- Cena díla bude uhrazena na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu – faktury se splatností 21 dní ode dne jejího prokazatelného doručení na adresu objednatele.

- Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat Smlouvou stanovené náležitosti, jinak je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit a zhotovitel je poté povinen vystavit nový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

Fakturační údaje objednatele:

Národní památkový ústav Praha 1 - Malá Strana, Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01

IČO : 750 32 333, DIČ: CZ 75032333

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, Územní památková správa v Českých Budějovicích,

nám. Přemysla Otakara II. 34,

370 21 České Budějovice

Článek IV.

Způsob předání, převzetí díla a doba provádění díla

- Místo převzetí a předání předmětu restaurování stejně jako místo, na kterém bude předmět restaurování vrácen, určuje objednatel. O způsobu balení a přepravy předmětu restaurování při převzetí a zpětném předání vždy rozhoduje objednatel. Zhotovitel je povinen připravit si dostatečné množství obalového materiálu k zajištění bezpečného převozu věci.

- Převoz předmětu na místo restaurování a zpět zajistí objednatel na své náklady.

- Objednatel oznámí termín a místo převzetí předmětů k restaurování se čtrnáctidenním předstihem, a to až po uzavření smlouvy o dílo. Zhotovitel může předmět restaurování převzít až poté, kdy bude vystaven Příkaz k vydání (oddělení správy mobiliáře a zámeckých knihoven). O předání předmětu restaurování bude vyhotoven písemný protokol o předání - restaurování movitých věcí mimo NPÚ podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. / Objednatel oznámí zhotoviteli termín předání předmětu restaurování na místě provádění díla s čtrnáctidenním předstihem.

- Zhotovitel bude dílo provádět v ateliéru na adrese XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Zhotovitel není oprávněn předmět restaurování bez předchozího písemného souhlasu objednatele z tohoto místa přemístit. Zhotovitel není oprávněn nakládat s předmětem restaurování jinak, než za účelem plnění této smlouvy.

- Za okamžik zahájení provádění díla se pro účely této smlouvy považuje okamžik, kdy zhotovitel převezme předmět restaurování od objednatele. V případě, že zhotovitel převezme předmět restaurování na sjednaném místě a zajišťuje jeho převoz do místa vlastní realizace restaurování, rozumí se prováděním díla i samotný převoz předmětu restaurování k restaurování a zpět.

- Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat za podmínek stanovených touto smlouvou do XX. XX. XXXX.

- Objednatel převezme dílo s výhradami nebo bez výhrad.

- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli ukončení prací a vyzvat ho k jejich fyzickému převzetí. Řádné provedení díla bude písemně potvrzeno smluvními stranami a zástupcem vlastníka do kolaudačního protokolu na posledním kontrolním dni, který bude svolán emailem po ukončení restaurátorských prací na výzvu zhotovitele.

- O předání předmětu díla bude vyhotoven Protokol o předání předmětu díla. Protokol podepisují obě strany (zástupce pro věcná jednání a zhotovitel). Po vrácení předmětu z restaurování zhotovitel objednavateli předá Protokol o převzetí díla. Protokol podepisují obě strany (zástupce pro věcná jednání a zhotovitel).

Článek V.

Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla s odbornou péčí.

- Zhotovitel je povinen zpětně označit předmět po restaurování veškerými inventárními čísly a štítky, které se na předmětu nalézaly před restaurováním.

- Zhotovitel odpovídá za jakékoliv poškození, znehodnocení, zkázu nebo ztrátu předmětu restaurování, ať už vznikly jakýmkoliv způsobem včetně škod způsobených při přepravě po celou dobu provádění díla ve smyslu čl. IV. odst. 5.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě poškození nebo znehodnocení či ztráty předmětu restaurování, které nebude možno nahradit uvedením do původního stavu na náklady zhotovitele, stanoví výši škody objednatel, případně znalecký posudek, jehož vypracování půjde k tíži zhotovitele.

- Předmět restaurování smí být fotografován, filmován nebo jinak reprodukován pouze za účelem získání podrobné dokumentace původního stavu a aktuálního stavu během provádění díla. Veškeré takto pořízené záznamy jsou součástí restaurátorské zprávy a vztahují se na ně ujednání čl. VIII.

- Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu, kdy bude předmět restaurování v jeho dispozici, jeho bezpečné uložení a dodržení klimatických podmínek vhodných pro jeho skladování.

- Objednatel kontroluje postup, způsob a kvalitu provádění prací při pravidelně konaném, společném jednání pověřených zástupců zhotovitele a objednatele (dále jen „kontrolní den"). Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků zhotovitele z věcného a časového hlediska.

- Termín konání kontrolního dne určuje objednatel po projednání se zhotovitelem. Kontrolní dny se budou konat dle potřeby. Místem konání kontrolních dnů je zpravidla místo provádění díla.

- Z jednání kontrolního dne se pořizuje zápis, v němž jsou zaznamenány všechny skutečnosti, o jejichž zaznamenání alespoň jedna ze smluvních stran požádá. Zápis z kontrolního dne stvrzuje svým podpisem odpovědný zástupce objednatele i zhotovitele. Zápis z posledního kontrolního dne obsahuje potvrzení o dokončení díla a možnosti jeho předání objednateli na místě objednatelem určeném.

- Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení dohodnutého restaurátorského zásahu (v technologii nebo uměleckohistorickém přístupu k dílu), bude přizvána v průběhu práce či při kolaudaci odborná restaurátorská komise k vyřešení sporu. Závěry této komise budou pro obě strany závazné.

- Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky ve lhůtě 20 kalendářních dnů ode dne, kdy ho na ně objednatel upozornil a vyzval ho k jejich odstranění.

- Zhotovitel není oprávněn bez předchozího souhlasu objednatele postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě.

- Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu na škody způsobené při výkonu činnosti do výše pojistného plnění XXXXXXXX Kč. Zhotovitel se zavazuje seznámit objednatele s podmínkami uzavřené pojistné smlouvy doložením její kopie nejpozději v den podpisu této smlouvy. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu plnění smlouvy požádat o předložení kopie pojistné smlouvy, ze které musí vyplývat splnění výše uvedené povinnosti, zhotovitel se zavazuje k předložení do 3 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží výzvu objednatele.

Článek VI.

Záruka za jakost a záruční podmínky

- Zhotovitel odpovídá za to, že práce dle této smlouvy budou provedeny podle podmínek této smlouvy a v souladu s cílem předmětu této smlouvy.

- Zhotovitel se dostatečně seznámil s prostředím, do kterého bude věc uvedená v čl. II této smlouvy po dokončení restaurování umístěna a při doporučení ohledně péče zohlední skutečný stav klimatických podmínek v místě umístění.

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době odevzdání objednateli. Zhotovitel odpovídá za vady zjištěné po předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele, a to zejména použitím nevhodného technologického postupu.

- Zhotovitel poskytuje záruku za provedené práce v délce 60 měsíců od fyzického předání předmětu restaurování, tedy od data uvedeného na Protokolu o vrácení movitých věcí z restaurování.

- V případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.

- Objednatel se zavazuje veškeré vady a nedostatky zjištěné v záruční době oznámit zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje oznámené vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do 20 kalendářních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků objednatelem. V případě, že se bude jednat o vady a nedostatky, které vzhledem k jejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené lhůtě, smluvní strany se zavazují přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a nedostatků na žádost zhotovitele prodloužit. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad v nejkratší možné době.

Článek VII.

Ukončení smlouvy

- Jiným způsobem než splněním lze tuto smlouvu ukončit:

  - písemnou dohodou smluvních stran,

  - písemnou výpovědí,

  - odstoupením od smlouvy.

- Objednatel je oprávněn smlouvu písemně vypovědět bez výpovědní lhůty z následujících důvodů:

  - Zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením díla podle této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě.

  - Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené.

  - Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této smlouvy po dobu delší než 30 pracovních dnů.

  - Zhotovitel provádí dílo v rozporu se schválenými odbornými a technologickými postupy vyplývajícími z této smlouvy či jejích příloh, všeobecně závazných předpisů či všeobecně závazných norem nebo v rozporu s požadavky objednatele vyplývajícími ze zápisu z kontrolních dnů.

Účinnost výpovědi nastává dnem následujícím po dni doručení výpovědi zhotoviteli.

- Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit přestane-li být plněna podmínka podle č. I.  
odst. 2. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení zhotoviteli.

- Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že překážky na straně objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla.

Článek VIII.

Ostatní ujednání

- Zhotovitel uděluje objednateli souhlas s užitím autorského díla - restaurátorské zprávy 
a fotodokumentace zpracované pro toto dílo. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci k autorskému dílu vzniklému v průběhu provádění díla. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná touto smlouvou třetím osobám, a to 
i opakovaně, a s právem zhotovitele s užitím autorského díla pro svou profesionální potřebu. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je již obsažena v ceně díla.

Článek IX.

Smluvní pokuty

- Pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Toto ustanovení nevylučuje použití ustanovení o výpovědi  smlouvy podle čl. VII. odst. 3 této smlouvy.

- Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad uplatněných v záruční lhůtě se sjednává ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu od porušení povinnosti tj. marným uplynutím dohodnuté či objednatelem stanovené lhůtě pro jejich odstranění až do doby odstranění poslední z takto uplatněných vad.

- V případě prodlení zhotovitele s řádným plněním díla, je tento povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla za každý den prodlení.

- Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po jejím ukončení, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

- Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. V případě porušení některé z těchto povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

- Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 21 dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně doporučeným dopisem. Strany sjednávají, že ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.

- V případě prodlení objednatele se zaplacením daňového dokladu - faktury je oprávněn zhotovitel požadovat úrok z prodlení v zákonné výši.

- Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty ve smyslu § 2051 zákona č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek X.

Zvláštní ujednání

- V případě provádění části restaurátorských prací v areálu objektu může být práce realizována pouze po dohodě se správou objektu, kterou je nutno předem uvědomit o rozsahu realizace a dohodnout s ní časový harmonogram.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a předpisy souvisejícími.

- Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

- Smluvní strany se seznámily s obsahem Smlouvy, bezvýhradně s ním souhlasí, což na důkaz své svobodné, vážné, určité a omylu prosté vůle níže stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tato smlouva bude v registru uveřejněna, rozhoduje objednatel. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu je povinen v souladu s citovaným zákonem uveřejnit objednavatel.

- Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabude účinnosti dnem uveřejnění.

- Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění dle platných a účinných právních předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.

- Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Příloha:

Restaurátorský záměr a cenová nabídka

Závazné stanovisko

V Českých Budějovicích dne 7. 1. 2022				V Horoměřicích dne 16. 1. 2022

Za objednatele: 						Za zhotovitele:

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.					Ing. Romana Kloudová

ředitel NPÚ ÚPS ČB						restaurátorka