Ev.č. objednatele:  D 0001/22

ev. č.  zhotovitele: SOD 2022/002/N004/S82019

Smlouva o dílo

na realizaci akce „VD Sl. Harta – výřez smrků napadených lýkožroutem smrkovým 
a dosadba nových stromků“ (č.st. 3856)

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami

Objednatel:


Povodí Odry, státní podnik
Sídlo



Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
doručovací číslo: 701 26
Statutární zástupce

Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel

Zástupce pro věci technické
Petr Poledna, vedoucí hrázný VD Sl. Harta 

Bankovní spojení

KB Ostrava, č.ú. 97 104761/0100

IČ/DIČ



70890021  /   CZ70890021

Zapsán Krajským soudem v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:

Obchodní firma



Lesostavby Frýdek-Místek  a.s.

Sídlo




Frýdek-Místek, Slezská 2766, PSČ 738 32

Statutární zástupce


xxx, zastoupený

                                                                 xxx a xxx,

                                                                 na základě plné moci
Zástupce pro věci technické:

xxx
Bankovní spojení


KB Frýdek-Místek, č.ú. 13403781/0100 

IČ/DIČ




45193118   /   CZ45193118

Zapsán Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 471

I. Předmět smlouvy

1.
Předmětem smlouvy je zhotovení díla uvedeného v názvu smlouvy na základě nabídky zhotovitele ze dne 5.1.2022. 
2. Zhotovitel prostudoval všechny dokumenty doposud předané objednatelem v souvislosti s pracemi a přijímá je s plnou odpovědností za základ pro jeho provedení. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit každého případného poddodavatele stavby.
4. Environmentálně odpovědné plnění veřejné zakázky:

       Zhotovitel je povinen při provádění díla dbát na minimalizaci škod na stávajícím porostu, pokud k 

       poškození stromů v porostu dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky (dle 

       seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa) dodanými zhotovitelem. Pokud dojde k poškození  

       půdního povrchu erozními rýhami v důsledku činnosti zhotovitele či provozem mechanizačních 

       prostředků (koleje hlubší jak 5 cm) je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního 

       stavu. V případě, že zhotovitel při provádění díla poškodí lesní cesty, svážnice nad rámec běžného 

       opotřebení, provede jejich opravu na vlastní náklady. Nesplnění tohoto ustanovení je důvodem pro 

       nepřevzetí předmětu díla ze strany objednatele. Zhotovitel je povinen při provádění díla používat 

       ekologické odbouratelné oleje. 
II. Termíny plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje provést práce uvedené v čl. I. v níže uvedených termínech:
· zahájení díla:  
leden 2022
· ukončení  díla a předání objednateli:
 do 30.11.2022    
2. Při pozdějším zahájení prací z důvodů na straně objednatele mohou být tyto termíny po dohodě smluvních stran upraveny dodatkem této smlouvy o dílo.

3. Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před sjednaným termínem ukončení prací.
III. Cena díla a platební podmínky
1. Cena prací na základě cenové nabídky činí  679 300 ,- Kč bez DPH. 
2. Provedené práce budou hrazeny měsíčně na základě odsouhlasených soupisů provedených prací. Výměry a jednotkové ceny budou odsouhlaseny podle položkových rozpočtů.
3. Zhotovitel nejpozději do 5. kalendářního dne v měsíci vystaví objednateli fakturu včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu prací provedených za předešlý měsíc.
4. Lhůta splatnosti faktury (daňového dokladu) je dohodou stanovena na 30 dnů po datu jeho doručení objednateli. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Cena díla je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst.1) občanského zákoníku. Výše uvedenou cenu lze změnit pouze v případě, že se v průběhu realizace díla vyskytne potřeba nepředvídaných nebo nevyhnutelných nákladů. Tato záležitost bude projednána smluvními stranami a promítnuta do dodatku ke smlouvě.

6. Režim uplatnění DPH bude stanoven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s § 21 odst. 8 tohoto zákona.

Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že pokud se v průběhu doby plnění dle bodu II. této smlouvy stane plátcem DPH a uvedenou skutečnost nepromítne do vystavených daňových dokladů, bude DPH vyčíslena objednatelem, odečtena z celkové ceny díla dle bodu III. této smlouvy a uhrazena na účet místně příslušného správce daně.
7. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně jsou zahrnuty:

· všechny práce, které zaručují provedení prací podle zadávacích podmínek a této smlouvy,

· náklady na úhradu možných škod na veřejných komunikacích z důvodu zvýšeného provozu vyvolaného prováděním prací,

· náklady na případné zajištění vyjádření a vytýčení správců inženýrských sítí a příslušná povolení prací v ochranných pásmech,

· náklady spojené s užíváním všech pozemků a nemovitostí vč. uvedení do původního stavu.  
8.
Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622 občanského zákoníku.
IV. Smluvní pokuty

1. Při nedodržení termínu předání díla dle čl. II. bod 1. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny  bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. V případě nedodržení splatnosti faktury dle čl. III. bodu 4. této smlouvy je zhotovitel oprávněn uplatnit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě nedodržení lhůty stanovené v čl. V. bod 5. této smlouvy k odstranění vady, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
4. V případě nedodržení lhůty stanovené v čl. V. bod 6. této smlouvy k odstranění vady v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

5. V případě nedodržení ustanovení dle čl. I. bod 3. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

6. Pro případ porušení ujednání uvedeného v čl. VIII. bod 7. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny plnění bez DPH dle této smlouvy, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.
7. Pro případ zjištění porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele uvedené v Čestném prohlášení o sociálně odpovědném plnění této zakázky (dále také ČPSO), které je součástí nabídky podané zhotovitelem do výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku (viz čl. VI. bod 7. této smlouvy), se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení se splněním každé jednotlivé povinnosti až do prokazatelného zjednání nápravy.

8. Pro případ nedodržení lhůty stanovené k předložení smluv, jiných dokumentů či potvrzení objednateli dle čl. VI. bod 7. této smlouvy za účelem provedení kontroly dodržování plnění povinností vyplývajících z ČPSO, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení až do zjednání nápravy.

9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu vzniklé škody.
V. Záruční doba a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Záruka se vztahuje na následnou péči po výsadbě dřevin (ožínání vegetace, nátěr proti okusu, a příp. výměna uhynulých kusů).

2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě a podmínkám předaným objednatelem zhotoviteli. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo nebo jakákoli jeho součást v době předání (a to bez ohledu na to, zda byly tyto vady objednatelem při přebírání zjištěny nebo nikoliv).

4.
V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli řádně protokolárně předat. 

5.
Lhůta pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla se stanovuje na 15 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
6. 
Lhůta pro odstranění vad zjištěných a reklamovaných objednatelem v záruční době dle odst. 1 tohoto čl. smlouvy se stanovuje na 15 kal. dnů ode dne uplatnění reklamace. 

VI. Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v souladu s platnými zákony, předpisy a nařízeními a odškodní a uspokojí každý nárok objednatele v souvislosti se všemi škodami a ztrátami, ke kterým došlo v důsledku porušení nebo nedodržení některého zákona, předpisu nebo nařízení zhotovitelem, případně jeho zaměstnancem. 
2. Zhotovitel provede opatření proti případnému úniku závadných látek (ropných apod.) do vodní nádrže, popř. taková opatření, aby toto nebezpečí bylo minimalizováno. Pokud dojde k úniku, bude zhotovitel na vlastní náklady provádět likvidaci těchto látek.

3. Zhotovitel ponese odpovědnost za bezpečnost pracoviště a za to, že na pracoviště nebudou mít přístup neoprávněné osoby. Zhotovitel bude odpovědný za trvalý úklid pracoviště a za jeho konečný úklid po úplném ukončení prací.

4. Povolení k užívání veřejných i soukromých ploch pro provádění prací a příp. zařízení staveniště obstará zhotovitel. Poplatky za vydání těchto povolení i za užívání ploch nese zhotovitel. Poplatky, případně pokuty a majetkové sankce za delší než smluvenou dobu užívání hradí zhotovitel za dobu, po kterou je v prodlení.  Pokutu za nedodržení podmínek příslušného povolení je povinen uhradit rovněž zhotovitel. Je-li v souvislosti s prováděním prací potřebné umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. O údržbu dopravního značení se v průběhu provádění prací bude rovněž starat zhotovitel. Za střežení majetku na předaném pracovišti si odpovídá zhotovitel. Veškeré tyto náklady jsou součástí celkové ceny díla uvedené v čl. III. této smlouvy o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat plnění předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci, jakož i protipožárních opatření, vyplývajících z povahy vlastních prací. 
6. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.
7. Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o sociálně odpovědném plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele podané do výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli k nahlédnutí. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení smluv nebo jiných dokumentů či potvrzení, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

VII. Přejímání ukončených prací

1. Přejímací řízení svolá objednatel do 7 dnů po obdržení oznámení zhotovitele o řádném ukončení prací.

2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dodávku, která má vady nebo nedodělky.

3. Nedohodnou-li smluvní strany něco jiného, pořizuje zápis o předání a převzetí zhotovitel, a tento obě strany podepíší. Jestliže zápis o převzetí je podepsán zhotovitelem a objednatelem, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v zápise uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí. Jestliže v zápise objednatel popsal vady nebo uvedl, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje bezplatné odstranění takových vad v dohodnutém termínu.
VIII. Závěrečná ustanovení

1. Na právní vztahy výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku, v platném znění.

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze na základě oboustranně odsouhlasených písemných dodatků.

3. Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. uzavření dodatku k této smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmikoliv (byť i nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky.

4. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, z toho dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v případě hrubého porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy od smlouvy odstoupit. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit rovněž za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo zvláštními právními předpisy, v platném znění. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení o odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Smluvní strany se dohodly, že i po odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ujednání smluvních stran týkající se odpovědnosti za vady díla, smluvních pokut a náhrady škody.
6. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků, a to bez možnosti uplatnění sankcí a nároku na náhradu škody vůči objednateli.

7. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu. 

10. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.

11. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě/předat druhé smluvní straně, a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují/jsou jejími kontaktními osobami, informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních údajů. 

12. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v této smlouvě za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran a za účelem případného uplatnění a vymáhání nároků ze smlouvy. Dále bere smluvní strana – fyzická osoba na vědomí, že některé její identifikační a adresní osobní údaje uvedené v této smlouvě mohou podléhat zveřejnění v registru smluv na základě zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strana prohlašuje, že byla druhou smluvní stranou náležitě informována o zpracování svých osobních údajů a svých právech. 

13. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na informace obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.

14. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu. 
15. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.

16. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
za objednatele:






za zhotovitele:
v Ostravě dne 
 25.1.2022

                                      ve Frýdku – Místku dne 12.1.2022

xxx




xxx



xxx

Ing. Jiří Tkáč




xxx      



xxx   

generální ředitel



- 2 -

