Dodatek ke smlouvě č.1

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

# SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 		Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy

| se sídlem: | Školní 280, Plasy, 331 01 |
| --- | --- |

Zastoupený:		Mgr. Markéta Lorenzová – ředitelka

Kontaktní osoba:	Mgr. Markéta Lorenzová – ředitelka

E-mail/telefon:	XXXXXXXXXXXXXX

IČ:			70838534

Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:		XXXXXXXXXXXXX

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:		STAVMAX Group s.r.o. – všechny údaje pro zhotovitele

Sídlo:			Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří

Zastoupený:		Jiří Bezděk, jednatel

Kontaktní osoba:	Jiří Bezděk, jednatel

E-mail/telefon:	XXXXXXXXXXXXX

IČ:			06080090

DIČ:			CZ06080090

Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:		XXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 39586

# PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo č.53/2021 na akci:

„Střecha domova mládeže, spojovací krček a dílny – 1. část – 3. vyhlášení“ a to následovně:

Článek 6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, se nahrazuje novým zněním takto:

6.1 původní cena dle SoD:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 		2 369 578,47,- Kč

(slovy: Dvamilionytřistašedesátdevěttisícpětsetsedmdesátosm korun českých a čtyřicetsedm haléřů)

Celkem za DPH 21 % 				   497 611,48,- Kč

(slovy: Čtyřistadevadesátsedmtisícšestsetjedenáct korun českých a čtyřicetosm haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21 % DPH činí 	2 867 189,95,- Kč

(slovy: Dvamilionyosmsetšedesátsedmtisícstoosmdesátdevět korun českých a devadesátpět haléřů)

Článek 6, odst. 6.1 ve výše uvedeném znění se mění následovně:

6.1. nová cena dle Dodatku č.1:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 		2.778.061,43 Kč

(slovy: Dvamilionysedmsetsedmdesátosmtisícšedesátjedna korun českých a čtyřicettři haléřů)

Celkem za DPH 21% 				   583.392,90 Kč

(slovy: Pětsetosmdesáttřitisíctřistadevadesátdva korun českých a devadesát haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 	3.361.454,33 Kč

(slovy: Třimilionytřistašedesátjednatisícčtyřistapadesátčtyři korun českých a třicettři haléřů)

Důvodem navýšení ceny je zjištění výskytu krytiny s obsahem azbestu a z toho plynoucí náklady na její odbornou demontáž a následnou likvidaci v souladu s platnou legislativou.

Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.

Nedílnou součástí dodatku se stává Příloha č. 1 – Položkový rozpočet NZ01

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Klášterci nad Ohří dne	 25. 1. 2022	V Plasích dne 25.1.2022

XXXXXXXXXXX

________________________                                               XXXX________________________

za zhotovitele                                               	za objednatele

Jiří Bezděk                                                                             Mgr. Markéta Lorenzová

jednatel							       ředitelka

STAVMAX Group s.r.o.				       Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy

Seznam příloh:

Příloha č.1 – Položkový rozpočet NZ01