Smlouva o dílo

Zpracování studie proveditelnosti projektu v oblasti kybernetické bezpečnosti   
v rámci IROP 2021–2027

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění níže uvedeného dne, měsíce a roku, jejímiž účastníky jsou tyto

Smluvní strany

**Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Adresa:** | Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové | | |
| **Odpovědný zástupce:** | Ing. Marian Tomášik, MBA, předseda představenstva | | |
| **Bankovní spojení:** | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | **DIČ:** | CZ 699004900 |
| **Číslo účtu:** | xxxxxxxxxxxxxx | **IČ:** | 25997556 |

dále jen **Objednatel**

a

**ML Strategy s.r.o.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Místo podnikání:** | Krátká 17, 345 62 Holýšov | | |
| **Odpovědný zástupce:** | Petra Lavičková, jednatelka | | |
| **Bankovní spojení:** | Xxxxxxxxx | **DIČ:** | CZ 03978427 |
| **Číslo účtu:** | xxxxxxxxxxxxxxxxx | **IČ:** | 03978427 |

dále jen **Zhotovitel**

**PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN**

Zhotovitel prohlašuje, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, nebylo proti němu zahájeno konkurzní ani vyrovnávací řízení a nebyl zamítnut konkurz pro nedostatek majetku, není v likvidaci a nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky. Dále prohlašuje, že odpovědný zástupce Zhotovitele nebyl v době posledních tří let disciplinárně potrestán ani pravomocně odsouzen pro trestný čin hospodářský, proti majetku, ani pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání Zhotovitele.

Objednatel prohlašuje, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, nebylo proti němu zahájeno konkurzní ani vyrovnávací řízení a nebyl zamítnut konkurz pro nedostatek majetku, není v likvidaci a nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky.

1. **PŘEDMĚT SMLOUVY**
   1. Předmětem plnění této smlouvy je zpracování studie proveditelnosti projektu v oblasti kybernetické bezpečnosti v rámci IROP 2021–2027 za cenu a podmínek stanovených v této smlouvě. Předmětem plnění jsou následující činnosti:

Část 1 – Popis stávajícího stavu kybernetické bezpečnosti a návrh technického řešení projektu

* výchozí stav, popis výchozí situace – identifikace nedostatků a potřeb s ohledem na požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti dle vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti,
* zdůvodnění potřebnosti realizace projektu,
* přehled navrhovaných technických opatření – definice projektového záměru – rozsah, obsahu a výstupů projektu se zohledněním priorit a jejich vzájemných vazeb s cílem zajištění smysluplného a efektivního využití finančních a kapacitních zdrojů;
* navázání navrhovaných opatření na konkrétní technické opatření a konkrétní § zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů,
* příprava průzkumu trhu – zpracování návrhu oslovení, popisu a specifikace plnění, struktura/tabulka pro vyplnění dílčích cen respondentem,
* vyhodnocení průzkumu trhu – provedení konsolidace získaných výstupů pro rozpočet projektu,
* zpracování rozpočtu projektu.

Část 2 – Zpracování dotačních částí studie proveditelnosti

* aktualizace výstupu z části plnění 1 dle znění příslušné Výzvy IROP,
* popis vazby projektu na podmínky IROP 2021-2027,
* popis cílů a cílových skupin projektu,
* popis indikátorů a výstupů projektu, nastavení monitorovacích indikátorů projektů,
* popis realizačního týmu projektu,
* popis udržitelnosti projektu,
* doplnění rozpočtu projektu ve smyslu zohledněním hlavní / vedlejší / způsobilé / nezpůsobilé výdaje,
* další přímo související činnosti dle znění příslušné Výzvy IROP.
  1. V rámci realizace předmětu plnění se smluvní strany dále dohodly, že předmět plnění v oblasti návrhu opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti bude založen na společně realizovaných opatřeních zastřešených na úrovni objednatele pro následující subjekty, které objednatel zastřešuje:
* Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
* Oblastní nemocnice Náchod a.s. (včetně Nemocnice Rychnov nad Kněžnou)
* Oblastní nemocnice Jičín a.s.
* Městská nemocnice, a.s. (Dvůr Králové nad Labem)
  1. Součinnost výše uvedených subjektů pro realizaci předmětu plnění této smlouvy zajišťuje objednatel.

1. **DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**
   1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli výstupy plnění následovně:

* Část 1 bude předána do 15 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.
* Část 2 bude předána do 4 týdnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění.
  1. Místem plnění díla je sídlo Objednatele, popř. provozovna Objednatele Zhotoviteli prokazatelně oznámená.

1. **CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY** 
   1. Celková a konečná cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši **304.000 Kč bez DPH** (slovy tři-sta-čtyři-tisíc korun českých). K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle aktuálně účinného právního předpisu. Cena díla je složena z jednotlivých částí díla následovně:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Část plnění | Cena bez DPH | Výše DPH (21 %) | Cena s DPH |
| Část 1 – Popis stávajícího stavu kybernetické bezpečnosti a návrh technického řešení projektu | 175.000 Kč | 36.750 Kč | 211.750 Kč |
| Část 2 – Zpracování dotačních částí studie proveditelnosti | 129.000 Kč | 27.090 Kč | 156.090 Kč |
| Celkem | 304.000 Kč | 63.840 Kč | 367.840 Kč |

* 1. V ceně jsou započítány veškeré náklady Zhotovitele na provedení díla. Cena díla bude uhrazena Objednatelem na základě faktury Zhotovitele vystavené po dokončení a předání (podpisu akceptačního protokolu) jednotlivých částí díla.
  2. Realizovaná zakázka bude Objednatelem uhrazena zhotoviteli na základě faktury, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů.
  3. Každý originální účetní doklad bude obsahovat registrační číslo projektu, bude-li toto číslo již známé.
  4. Splatnost faktury – daňového dokladu činí 21 kalendářních dní od jejího doručení Objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury.
  5. Objednatel má právo vrátit Zhotoviteli před datem splatnosti fakturu neobsahující všechny zákonem i smlouvou vyžadované náležitosti s tím, že Zhotovitel je povinen vystavit fakturu novou s novým termínem splatnosti a Objednatel není v takovém případě v prodlení s úhradou.
  6. Platba bude provedena po akceptaci jednotlivých částí díla Objednatelem. Úhrada daňových dokladů bude splněna dnem odepsání částky z účtu Objednatele. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (zejména zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., a o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., v platných zněních).

1. **ZPŮSOB PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY**
   1. Výstupy plnění budou předány v elektronické podobě v editovatelném formátu DOCX/XLSX a ve formátu PDF.
   2. Předání a převzetí částí díla proběhne na základě akceptace plnění, která zahrnuje porovnání skutečných vlastností díla se specifikací díla uvedenou čl. 1.1 této Smlouvy. Akceptace plnění je potvrzena podpisem akceptačního protokolu Objednatelem.
   3. Pokud předmět plnění nebude odpovídat výsledku určenému ve smlouvě, má Objednatel právo toto plnění nepřevzít a Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 15 pracovních dnů) zjednat nápravu.
2. **ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU**
   1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
   2. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.
   3. Obě smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením této smlouvy, že úhrnná předvídatelná škoda, která by mohla vzniknout jako možný důsledek porušení povinností jedné smluvní strany, může činit maximálně částku, která byla na základě smlouvy zaplacena zhotoviteli do okamžiku vzniku škody jako cena plnění této smlouvy.
3. **DALŠÍ PRÁVA, POVINNOSTI A SOUČINNOST**
   1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy. Smluvní strany deklarují svůj úmysl spolupracovat na provádění díla i nad rámec vynutitelný dle této smlouvy, a to z důvodu, že jsou si vědomy, že kvalita díla závisí podstatnou měrou i na součinnosti Objednatele, poskytnutí dostatku vstupních informací a zpětné vazby Zhotoviteli.
   2. Objednatel se zavazuje poskytnout, případně zajistit, plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména poskytnout obvyklou součinnost tak, aby mohl Zhotovitel řádně plnit své povinnosti stanovené v této smlouvě. Jedná se především o zajištění věcného a technického popisu projektu a zajištění přístupu k potřebným podkladům, dokladům a informacím souvisejícím s plněním předmětu smlouvy.
   3. Smluvní strany se zavazují, že veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, budou archivovat minimálně po dobu 10 let od nabytí účinností této smlouvy.
   4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat prostřednictvím Objednatele poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, ŘO IROP, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů. A zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost.
4. **Autorská a vlastnická práva**
   1. Pokud Zhotovitel v rámci plnění této smlouvy vytvoří dílo, které bude dílem podléhajícím ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, takto vytvořené dílo bude považováno za dílo zhotovené na objednávku a půjde o kolektivní autorské dílo zaměstnanců Zhotovitele, kteří jej vytvořili ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu k Zhotoviteli. V souladu s autorským zákonem bude Objednatel dnem úplného zaplacení celkové ceny dle této smlouvy oprávněn dílo užívat, a to výhradně pro své potřeby.
   2. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití díla, které vznikne splněním předmětu této smlouvy.
   3. Součástí licence je oprávnění objednatele upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo označení autora, oprávnění spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit dílo do díla souborného dle potřeb Objednatele.
   4. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas s tím, že oprávnění tvořící součást licence může zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě, a dále udělí Objednateli souhlas s postoupením licence třetím osobám.
   5. Zhotovitel nesmí poskytnout žádný z těchto výstupů třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
5. **Smluvní pokuty**
   1. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.
   2. Nesplní-li Zhotovitel řádně svůj závazek dokončit a předat předmět této smlouvy včas ve sjednaném termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % za každý den prodlení z ceny dílčího výstupu.
   3. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
   4. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroků z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu Objednatele nebo Zhotovitele.
   5. Nárok na náhradu škody, způsobené Objednateli porušením smluvní pokutou zajištěných povinností Zhotovitele, zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.
   6. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit Objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí, popř. dalších opatření souvisejících s poskytováním dotace v rámci IROP.
6. **VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE, OPRÁVNĚNÉ OSOBY A SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN**
   1. Všechna oznámení mezi smluvními stranami budou učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně proti potvrzení o doručení, prostřednictvím datové schránky, nebo doporučeným dopisem, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
   2. Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, která bude zastupovat smluvní stranu v projektových, odborných a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této smlouvy.

Oprávněné osoby za Objednatele:

XxxxxXxxxxxxXxxxxxxxxXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxXxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Oprávněné osoby za Zhotovitele:

* 1. XxxxxXxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxXxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  2. Veškerá projektová komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím nebo s vědomím oprávněných osob smluvních stran.
  3. Objednatel se zavazuje poskytnout, případně zajistit, plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména poskytnout obvyklou součinnost tak, aby mohl Zhotovitel řádně plnit své povinnosti stanovené v této smlouvě. Jedná se zejména o:

1. zpracování a předání seznamu informačních systémů a aplikací provozovaných na infrastruktuře jednotlivých společností (tj. nemocnic) zadavatele – písemná forma nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy
2. zpracování a předání seznamu systémů jednotlivých společností (tj. nemocnic) zadavatele zařazených do Kritické informační infrastruktury (KII), Informačních systémů základních služeb (ISZS) a Významných informačních systémů (VIS) – písemná forma nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy
3. zpracování a předání popisu současného stavu IT infrastruktury jednotlivých společností (tj. nemocnic) zadavatele, a to na úrovni (1) blokového schématu IT architektury včetně odpovídající popisu schématu (zejména vzájemné vazby a vztahy bloků) a (2) souvisejícího označení a popisu jednotlivých komponent (výrobce, model/typ) – v editovatelné elektronické podobě do 2 týdnů od podpisu smlouvy
4. zpracování a předání seznamu projektů v oblasti kybernetické bezpečnosti zadavatele nebo jednotlivých společností (tj. nemocnic) zadavatele, a to pro projekty se zahájením realizace od 1.1.2021 a pro projekty plánované pro rok 2022; včetně detailní dokumentace veřejných zakázek a podobných řízení, které jsou nezbytným podkladem pro projektový záměr – písemná forma nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy
5. vyjádření se ke zpracovanému a předloženému návrhu rozsahu technických opatření, a to ve formě věcných připomínek k jednotlivým opatřením nebo odsouhlasení předloženého návrhu – písemná forma nejpozději do 1 týdne od dodání návrhu a výzvy zhotovitele
6. zpracování a předání seznamu osob nominovaných do projektového týmu objednatele (pro role Projektový manažer, Administrátor projektu, Věcný gestor projektu, Technický gestor projektu, Manažer kvality, Právník projektu, Ekonom projektu, Dotační administrátor, Manažer publicity projektu) – písemná forma do 4 týdnů od podpisu smlouvy
7. prosté mailové odeslání podkladů na 3 potenciální dodavatele (tzv. průzkum trhu) s využitím zpracovaného zadání od zhotovitele – do 3 dnů od dodání podkladů výzvy zhotovitele
8. poskytnutí odpovědí průzkumu trhu zhotoviteli – do 3 dnů od doručení odpovědí
   1. Výše uvedené termíny součinnosti jsou klíčové, když se zhotovitel na předmětu plnění podílí jako ICT odborný partner, včetně odborných konzultací a posuzovaných vstupů, když výstupem plnění není pouhé sestavení dokumentů a podkladů poskytnutých objednatele a zasazených do pravidel vybraných předpokládaných Výzev IROP.
   2. O dobu součinnosti potřebnou pro zhotovení díla na straně objednatele se automaticky prodlužují termíny plnění na straně zhotovitele, a to včetně případných prodlení s poskytnutím součinnosti objednatele zhotoviteli. Obojí vždy v plném rozsahu takového času poskytování součinnosti i přesto, že to bude znamenat zvýšenou pracnost na straně zhotovitele a činění kroků ze strany zhotovitele k získání takové součinnosti (opakované výzvy k poskytnutí součinnosti apod.).
   3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel neodpovídá objednateli za prodlení s plněním smlouvy, které vzniklo v přímém důsledku neposkytnutí dostatečné součinností ze strany objednatele, odmítnutí poskytnutí takové součinnosti nebo nedodržení termínu pro poskytnutí takové součinnosti. A to včetně všech navázaných důsledků prodlení jako jsou sankce.
9. **Doba trvání smlouvy, ukončení smlouvy**
   1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou dle termínů v bodě 2.1.
   2. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou oběma smluvními stranami, a to s účinnosti ke dni, jež bude v této dohodě uveden.
   3. Tuto smlouvu je možno ukončit i odstoupením od smlouvy z důvodu podstatného porušení povinností vyplývající z této smlouvy.
   4. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména:
10. prodlení Zhotovitele s odstraněním vad jednotlivých částí díla delších 30 dnů, případně v případně opakovaného neodstranění vad, na které byl zhotovitel prokazatelně min. 2 x upozorněn a nápravu nezjednal v dohodnutém termínu dle článku 4.3;
11. nedodržení právních předpisů nebo jiných dokumentů, které se týkají provádění díla;
12. předmět díla či jeho část předaný Zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno Objednatelem dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy;
13. proti Zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení;
14. Zhotovitel vstoupí do likvidace;
15. prodlení Objednatele s úhradou faktury o více než 14 dnů.
    1. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
    2. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
    3. Odstoupením od smlouvy nezanikají povinnosti smluvních stran k náhradě škody a k úhradě smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze smluvních stran před doručením oznámení o odstoupení a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončení smlouvy.
    4. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní především dohodou; není-li dohoda ani do 30 (třiceti) dnů od předložení sporu ke smírnému řešení jednou smluvní stranu druhé Smluvní straně, budou rozhodovány příslušnými obecnými soudy České republiky.
16. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
    1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
    2. Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedli finanční kontrolu závazkového stavu vyplývajícího ze smlouvy s tím, že se Zhotovitel podrobí této kontrole, a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení §2 písm. e) uvedeného zákona.
    3. Povinností Zhotovitele je řádně uschovávat veškerou dokumentaci související s realizací Projektu, včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.
    4. Zhotovitel je povinen zachovávat po dobu trvání smluvního vztahu i po jeho ukončení mlčenlivost o všech skutečnostech, které se od Objednatele v souvislosti s plněním smlouvy dozví.
    5. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků.
    6. Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.
    7. Tato Smlouva je dle dohody smluvních stran uzavírána v elektronické podobě.

Zhotovitel Objednatel

V Holýšově dne V Hradci Králové dne

Ing. Petra Lavičková Ing. Marian Tomášik, MBA

jednatelka předseda představenstva