Smlouva o dílo

Nezávislá výpočtová ověření malého modulárního reaktoru DAVID
	Číslo smlouvy objednatele
	SoD-FJFI-Atomica II

	Číslo smlouvy zhotovitele
	1422000001


Smluvní strany

	Objednatel
	Czechatom a.s. (dále jen „objednatel“)

	Sídlo
	Václavské náměstí 772/2, Praha 1, 110 00

	IČO
	09065865

	DIČ
	CZ09065865

	Zastoupený
	Bc. Martinem Grochem, MBA, předseda představenstva

	Bankovní spojení
	XXX

	Číslo účtu
	XXX


a

	Zhotovitel
	České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (dále jen „zhotovitel“)

	Sídlo
	Břehová 7, Praha 1, 115 19

	IČO
	68407700

	DIČ
	CZ68407700

	Zastoupený
	Prof. Ing. Igorem Jexem, DrSc., děkan ČVUT FJFI

	Zmocněnec pro věcná jednání
	XXX

	Bankovní spojení
	

	Číslo účtu
	XXX


I. 
Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
1.2. Tato smlouva navazuje na smlouvu o spolupráci, kterou uzavřely smluvní strany dne 14.10. 2021.
1.3. Účelem této smlouvy je aby zhotovitel výpočty popsanými v Předmětu smlouvy posoudil realizovatelnost konceptu jaderného zdroje David navrženého Objednatelem a jeho dodavateli.

1.4. Objednatel si najímá zhotovitele jakožto vysoce odbornou instituci a zhotovitel bude používat všechnu svoji odbornost, aby objednatele vedl, upozorňoval, varoval a korigoval ve všech částech provádění Předmětu smlouvy, pokud dle jeho odborného názoru Objednatel dává zadání nepřesně, neúplně nebo špatně a Zhotovitel se domnívá, že by Objednatel měl za účelem ověření konceptu postupovat jinak.
1.5. Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, mají níže uvedené výrazy následující význam:
a) návrh aktivní zóny: popis rozmístění a složení základních komponent aktivní zóny jaderného reaktoru zahrnující palivové a regulační elementy, moderátor, chladivo a reflektor
b) neutronově fyzikální charakteristiky: vlastnosti aktivní zóny jaderného reaktoru, které ovlivňují reaktivitu a rozložení výkonu v aktivní zóně.
c) poproutková rekonstrukce: výpočetní metoda umožňující určit výkony jednotlivých palivových proutků v celozónovém výpočtu ze znalosti jejich relativních výkonů v mříži palivového souboru.
d) radiální rozložení výkonu: hodnoty výkonu palivových souborů po poloměru aktivní zóny pro libovolnou axiální vrstvu aktivní zóny.
e) axiální rozložení výkonu: hodnoty výkonu palivových souborů po výšce aktivní zóny pro palivový soubor aktivní zóny.
f) zpětnovazební koeficient reaktivity: hodnota vyjadřující změnu reaktivity na jednotkovou změnu zvoleného parametry aktivní zóny.
g) váha regulačních orgánů: celkový změna reaktivity aktivní zóny, kterou způsobí posun regulačního orgánu z polohy zcela vysunuté do polohy zcela zasunuté, nebo naopak.
h) integrální charakteristika regulačních orgánů: součet změn reaktivity při postupném vysouvání regulačního orgánu ze zcela zasunutého stavu. Maxima dosahuje zpravidla při plném vysunutí regulačního orgánu.
i) diferenciální charakteristika regulačních orgánů: představuje změnu reaktivity při jednotkovém posunu regulačního orgánu.
j) termohydraulický výpočet: výpočet proudění chladiva (moderátoru), tlakových ztrát při proudění a sdílení tepla.
II. Předmět smlouvy

2.1.  Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad, na své nebezpečí, v souladu s touto smlouvou a ve sjednané době bude provádět následující činnosti:

- konzultační a poradenskou činnost v procesu návrhu aktivní zóny a reaktorové nádoby nového jaderného zdroje DAVID spočívající v:
         a) kontrola, prověření a posouzení vstupních podkladů konstruktéra aktivní zóny a reaktorové nádoby, které použil pro výpočtové analýzy (neutronika, termo a hydrodynamika apod.)
         b) konzultace nad technickými řešeními jednotlivých částí IO, které navrhl Objednatel či jeho partneři
- zpracování oponentních, resp. kontrolních výpočtů a přepočtů rozhodujících komponent, zejména primárního okruhu, vloženého okruhu, reaktorové nádoby a aktivní zóny a revize / posouzení výsledků a závěrů Objednatele resp. jeho partner z těchto analýz provedených.
2.2. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad, na své nebezpečí, v souladu s touto smlouvou a ve sjednané době na základ jím sestavených nezávislých výpočtů, vlastních softwarových produktů nebo softwarových produktů poskytnutých Objednatelem a na základě jeho nejlepší praxe a odborných znalostí podkladů, vstupních údajů a dat pro analýzy neutronově fyzikálních a termohydraulických charakteristik malého modulárního reaktoru DAVID. Výpočty budou realizovány v rozsahu a způsobem blíže specifikovaným v bodech 2.3. a 2.4. (dále jen "dílo") a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu podle článku III.
2.3. Zhotovitel se zavazuje realizovat výpočty neutronově fyzikálních charakteristik malého modulárního reaktoru DAVID v následujícím rozsahu:

· Výpočet kritičnosti systému s ohledem na vyhořívání 

a.
Výpočet kritické koncentrace kyseliny borité v průběhu vyhořívání

b.
Výpočet kritické polohy regulačních orgánů v průběhu vyhořívání

c.
Výpočet vyhořívání s konstantními polohami regulačních orgánů a konstantní koncentrací kyseliny borité (hodnoty efektivního koeficientu násobení v průběhu vyhořívání)
· Výpočet rozložení výkonu v aktivní zóně

a.
Výpočet radiálního rozložení výkonu v aktivní zóně v průběhu vyhořívání (nezahrnuje výpočty poproutkové rekonstrukce) 

b.
Výpočet axiálního rozložení výkonu v aktivní zóně v průběhu vyhořívání (nezahrnuje výpočty poproutkové rekonstrukce)

· Výpočty zpětnovazebních koeficientů reaktivity

a.
Výpočet zpětnovazebního koeficientu reaktivity vzhledem ke změně výkonu reaktoru na začátku, uprostřed a na konci kampaně 

b.
Výpočet zpětnovazebního koeficientu reaktivity vzhledem ke změně vstupní teploty chladiva do reaktoru na začátku, uprostřed a na konci kampaně 

· Výpočet váhy regulačních orgánů na začátku, uprostřed a na konci kampaně, včetně stanovení integrální a diferenciální charakteristiky regulačních orgánů.

2.4. Zhotovitel se zavazuje realizovat výpočty termohydraulických charakteristik malého modulárního reaktoru DAVID v následujícím rozsahu:

· Termohydraulické výpočty meziokruhu reaktoru

· Termohydraulické výpočty primárního okruhu

2.5. Výpočty specifikované v bodě 2.2. a 2.3. budou realizovány na základě vstupních dat, které budou odsouhlaseny smluvními stranami, o čemž bude proveden zápis.

2.6. Výstupem této smlouvy o dílo bude souhrnná zpráva, která bude obsahovat výsledky výpočtů specifikovaných v bodech 2.2. a 2.3., včetně jejich zhodnocení a diskuze. Zpráva bude předána objednateli v listinné podobě a v elektronické formě (ve formátu pdf) v českém jazyce.

III. Cena

3.1. Celková cena díla je 681.150,- Kč bez DPH, cena s DPH je 824.192,- Kč.
3.2. Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s řádným provedením díla.
3.3. Cena může být změněna při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty, a to o stejnou výši, o jakou bude zvýšena nebo snížena sazba DPH. Na změnu ceny se v takovém případě nebude uzavírat písemný dodatek a cena bude účtována podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. Platební podmínky

4.1. Cena bude zaplacena na základě faktury vystavené zhotovitelem. Zhotovitel vystaví na základě předávacího protokolu fakturu do 10 dnů od předání a převzetí díla.
4.2. Lhůta splatnosti faktury je 21 dnů ode dne dodání faktury objednateli.
4.3. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a číslo smlouvy objednatele.
4.4. Pokud faktura nebude obsahovat všechny smlouvou a zákonem stanovené náležitosti je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti v délce 21 dnů. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
4.5. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 dnů.
4.6. Cena díla bude uhrazena bezhotovostně na účet zhotovitele a považuje se za uhrazenou okamžikem odepsání ceny díla z bankovního účtu objednatele.
4.7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části.

V. Doba a místo plnění

5.1. Místem provádění díla je sídlo zhotovitele.
5.2. Zhotovitel se zavazuje započít s prováděním díla bezodkladně po podpisu smlouvy a dílo dokončit do 31.1.2022.
VI. Provádění díla

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s potřebnou odbornou péčí a v obvyklé kvalitě.
6.2. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele a při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele nebo třetích osob nezpůsobil žádnou škodu.
6.3. Zhotovitel může k provedení díla využít třetí osoby jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6.4. Smluvní strany se zavazují, že s informacemi, které jim budou poskytnuty v souvislosti s plněním podle této smlouvy, označenými jako obchodní tajemství a informacemi označenými jako důvěrné budou nakládat způsobem odpovídajícím požadavkům právních předpisů, poskytnou jim řádnou ochranu, neposkytnou je třetí osobě a řádně tyto informace během plnění smlouvy zabezpečí před přístupem nepovolaných osob a zneužitím. Bude-li označena titulní strana dokumentu jako obchodní tajemství, má se za to, že předmětem obchodního tajemství je celý dokument včetně příloh.
6.5. V průběhu provádění díla proběhnou 2 kontrolní dny, na kterých bude zhotovitel prezentovat aktuální stav díla, způsob provádění díla, použité podklady a další informace související s předmětem smlouvy podle potřeb objednatele. Druh‎ý kontrolní den proběhne nejpozději 20.1. 2022.
6.6. Konkrétní termín a místo konání kontrolního dne budou určeny po dohodě zhotovitele a objednatele. V případě, že zhotovitel neposkytne řádnou součinnost při sjednávání termínu kontrolního dne, nebo se na tomto termínu smluvní strany nedohodnou, určí termín a místo konání kontrolního dne objednatel.
6.7. Zhotovitel se zavazuje vypracovat ke kontrolnímu dni zprávu prezentující aktuální stav díla. Tato zpráva bude předána objednateli nejpozději do 10 dnů před smluveným termínem kontrolního dne.
6.8. Z kontrolního dne bude vypracován zápis podepsaný zmocněnci pro věcná jednání obou smluvních stran.
6.9. Objednatel je oprávněn si kdykoli vyžádat informace o stavu díla v průběhu provádění díla. Zhotovitel musí tyto informace poskytnout objednateli ve lhůtě do 10 dnů.
6.10. Zhotovitel se zavazuje před dodáním díla v elektronické formě k provedení ochranných opatření proti zavirování. V případě zjištění zavirování nosičů zhotovitel neprodleně dodá dílo na nezávadných nosičích.
VII. Předání a převzetí díla
7.1. Místem předání a převzetí díla je sídlo objednatele.
7.2. Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí díla do 31.1.2022 Objednatel určí po dohodě se zhotovitelem konkrétní termín předání a převzetí díla. V případě, že zhotovitel neposkytne řádnou součinnost při sjednávání tohoto termínu nebo se smluvní strany na termínu nedohodnou, určí termín předání a převzetí díla objednatel.
7.3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných zmocněnci pro věcná jednání obou smluvních stran. V protokolu bude uvedeno, zda je dílo bez vad. Pokud se vyskytnou vady, které nemají přímý důsledek na funkčnost, bude v protokolu uvedena lhůta a způsob jejich odstranění. Zhotovitel se zavazuje odstranit takové vady v souladu s předávacím protokolem.
7.4. Objednatel není povinen převzít dílo, které má vady. Nepřevezme-li objednatel dílo z tohoto důvodu, není v prodlení. Vady musí být objednatelem specifikovány v zápisu a tyto vady je zhotovitel povinen odstranit do 20 dnů. Po uplynutí lhůty k odstranění vad postupují smluvní strany podle odstavce 3.
VIII. Vady díla
8.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez vad.
8.2. Práva z vadného plnění má objednatel v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
8.3. Má-li být vada díla odstraněna, je zhotovitel povinen ji odstranit bezplatně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od oznámení vady objednatelem.
8.4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla po dobu 24 měsíců od předání a převzetí díla.

IX. Sankční ustanovení

9.1. Zhotovitel, který bude v prodlení s plněním podle smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od data, kdy byla zhotoviteli doručena písemná výzva k jejímu zaplacení.
9.2. Objednatel, který bude v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z nezaplacené částky faktury za každý den prodlení. Úrok z prodlení je splatný do 21 dnů od data, kdy byla objednateli doručena písemná výzva k jeho zaplacení.
9.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 
9.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele, které přesáhne 30 dnů.
9.5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, které přesáhne 30 dnů.
9.6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu.

X. Vlastnické právo a práva autorská

10.1. Okamžikem předání a převzetí díla nabývá objednatel vlastnické právo k dílu a všem dílčím výstupům vzniklým při provádění díla a přechází nebezpečí škody na díle.
10.2. Na autorská díla případně vzniklá v souvislosti s plněním podle této smlouvy poskytuje zhotovitel po dobu trvání autorských majetkových práv k dílu objednateli licenci oprávnění užít dílo všemi způsoby známými v době uzavření smlouvy. Tato licence je poskytována jako licence výhradní, územně, časově a množstevně neomezená a objednatel je oprávněn tuto licenci poskytnout třetí osobě.
10.3. Smluvní strany mají za to, že celková cena díla podle této smlouvy zahrnuje i případnou odměnu za licenci.
10.4. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne dílo ani jeho části třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.
10.5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla neporušit práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit veškeré náklady, výdaje a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele podle předchozí věty.
10.6. Zhotovitel není oprávněn dílo ani dílčí výstupy vzniklé při provádění díla poskytnout třetím osobám. Zhotovitel je oprávněn použít dílo a veškeré dílčí výstupy vzniklé při provádění díla pro odbornou publikační činnost pouze na základě písemného souhlasu objednatele.
XI. Závěrečná ustanovení

11.1. Tuto smlouvu je možné měnit pouze po dohodě smluvních stran, a to formou písemného číslovaného dodatku.
11.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
11.3. Objednatel se zavazuje zveřejnit tuto smlouvu podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
11.4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním celého obsahu smlouvy prostřednictvím registru smluv.
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2/7

