- Číslo smlouvy Zhotovitele:

Číslo smlouvy Objednatele:

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci zakázky s názvem:

„Stavba Ekocentra Hranice“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

- I.

- Smluvní strany

EKOLTES Hranice, a.s.

se sídlem:			ZBOROVSKÁ 606, HRANICE I-MĚSTO, 753 01 HRANICE

Osoba oprávněná jednat:	Mgr. Jakub Horák, ředitel společnosti EKOLTES Hranice a.s.

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:	Radek Průcha, předseda představenstva EKOLTES Hranice a.s.

Jiří Kudláček, místopředseda představenstva EKOLTES Hranice, a.s.

- ve věcech technických:	Ing. Milan Bajgar

Bankovní spojení: 		KB Hranice

Číslo účtu:			xxx

Identifikační číslo:		61974919

DIČ:				CZ61974919

Kontaktní spojení:		xxx

Email:				xxx

Tel.:				xxx

dále jen „Objednatel“

SAS4REAL s.r.o.

se sídlem:			Fulnecká 253, 742 47 Hladké Životice

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka57768.

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:	Jaroslav Tvrdoň

- ve věcech technických:	Jaroslav Tvrdoň

- ve věcech stavby:		Jaroslav Tvrdoň

Bankovní spojení:		KB Hranice

Číslo účtu:			xxx

Identifikační číslo:		02379139

DIČ:				CZ02379139

Kontaktní spojení:		xxx

Email:				xxx

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“.

- II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 9. 4. 2020 Smlouvu od dílo „Stavba Ekocentra Hranice“, (dále jen „Smlouva o dílo“) a dále dne 28. 8. 2020 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, dne 29. 12. 2020 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a dne 26. 4. 2021 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo. Všechny tři Dodatky tvoří součást Smlouvy o dílo.

- V průběhu realizace předmětného díla došlo k méněpracím a vícepracím, tedy ke změně Smlouvy o dílo, proto se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 ve smyslu článku VII. odst. 7. Smlouvy o dílo. Méněpráce a vícepráce jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

III.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4, k výše citované Smlouvě o dílo a jejich Dodatcích, kterým se mění a nově nahrazuje text článku VII. Cena díla za plnění a platební podmínky, odstavec 1. tak jak je dále uvedeno.

Článek VII. Cena díla za plnění a platební podmínky, text odstavce 1. se mění a hrazuje nově textem takto:

VII.

Cena díla

- Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a Změnových listů, uvedených v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 4 a činí:

Celková cena za provedené dílo:

Cena díla bez DPH za I. etapu						   33 200 347,00 Kč

Změnový list č. 1	 za I. etapu						        174 138,60 Kč

Změnový list č. 2	 za I. etapu						          71 924,80 Kč

Změnový list č. 3 za I. etapu						        230 914,64 Kč

Změnový list č. 4 za I. etapu						      -524 007,25 Kč

Změnový list č. 5 za I. etapu						      -299 562,90 Kč

Změnový list č. 6 za I. etapu						        -56 980,00 Kč

Změnový list č. 7 za I. etapu                                                                           46 482,73 Kč

Změnový list č. 8 za I. etapu                                                                             2 918,15 Kč

Cena díla bez DPH za II. etapu						   60 848 990,00 Kč

Změnový list č. 9 za II. etapu						                   0,00 Kč

Změnový list č. 10 za II. etapu						           -8 898,62 Kč

Cena díla celkem bez DPH						   93 686 267,15 Kč

DPH z ceny díla								   19 674 116,10 Kč

Cena celkem za dílo vč. DPH						113 360 383,25 Kč

IV.

Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 4 nedotčena.

- Tato smlouva (dodatek) podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel.

- Tento dodatek nabývá plastnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnsotí originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jenom vyhotovení.

V Hranicích dne: 22.12.2021					Ve Slavíči dne: 22.12.2021

za Objednatele:						za Zhotovitele:

……………………….					………………......

Radek Průcha							Jaroslav Tvrdoň

……………………….

Jiří Kudláček