ZMĚNOVÝ LIST č. 2_oprava finančního plnění

(podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění)

Zpracovatel změnového listu:	zhotovitel stavby

JURÁŇ s.r.o., Ústí 200, 755 01 Vsetín

IČO: 278 16 788

Číslo změny závazku ze smlouvy:		2 (změnový list č. 2)

Datum:	25. 11. 2021

Název smlouvy:						SOD ze dne 16. 12. 2020

Smluvní strany:

Objednatel:							Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 000 98 604

Zhotovitel:		        					JURÁŇ s.r.o.

Ústí 200, 755 01 Vsetín

IČO: 278 16 788

Obsah:	Finanční plnění _ oprava finančního vyčíslení méněprací a víceprací

3.  Finanční plnění

Změna při realizaci spodní stavby	522.833,63Kč

Celková cena dle ZL č. 1 bez DPH  	522.833.63 Kč

Vyhodnocení podílu ZL č. 1 z původně sjednané ceny díla v %	7,32 %

Celkem provedené změny z ceny díla podle § 222 odst. 4 zákona v %..............................................7,32%

Změna při realizaci stavby v průběhu provádění Díla v součtu	1.789.773,43 Kč

Z toho méně práce celkem	- 304.488,57 Kč

Z toho více práce celkem	2.094.262,00 Kč

Celková cena dle ZL č. 2 Dodatku č. 2 bez DPH  	1.789.773.43 Kč

Vyhodnocení podílu ZL č. 2 z původně sjednané ceny díla v %	29,15 %

Celkem provedené změny z ceny díla podle § 222 odst. 6 zákona v %...........................................29,15 %

Celkově provedené změny v průběhu provádění Díla v Kč bez DPH	2.603.978,34 Kč

Celkově provedené změny v průběhu provádění Díla v %	36,47 %

Z toho

dle § 222 odst. 4 zákona (Dodatek č. 1) MAXIMÁLNĚ VŠAK 15%	7,32 %

dle § 222 odst. 6 zákona v návaznosti na odst. 9 zákona (Dodatek č. 2) MAXIMÁLNĚ VŠAK 30%	29,15 %

| Za Zhotovitele: Datum: | Za Objednatele: Datum: |
| --- | --- |