Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

**SMLOUVA O DÍLO**

**na realizaci veřejné zakázky s názvem:**

**„Rekonstrukce kogenerační jednotky a kotelny v areálu ČOV Břeclav“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

**I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

**Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.**

Adresa: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

IČO: 49455168

DIČ: CZ49455168

Číslo účtu: 1908651/0100

Jednající: Milan Vojta, MBA, M.A., ředitel akciové společnosti

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

**TRASKO, a.s.**

Adresa: Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

IČO: 25549464

DIČ: CZ25549464

Číslo účtu: 8996330267/0100

Jednající: Petr Kapounek, předseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

Objednatel a zhotovitel dále také jen jako „smluvní strany“.

**II.**

**ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést rekonstrukci kogenerační jednotky a kotelny, která bude provedena formou dodávky a montáže nové kogenerační jednotky a zároveň budou provedeny případné stavební práce související s rekonstrukcí kogenerační jednotky (dále jen „dílo“ nebo „předmět plnění“). Účelem díla je modernizace plynového zdroje tepla ve stávajícím objektu kotelny.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka“) podaná ve výběrovém řízení s názvem: „Rekonstrukce kogenerační jednotky a kotelny v areálu ČOV Břeclav“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávaném v souladu se Směrnicí zadavatele pro zadávání veřejných zakázek ze dne 29. 10. 2021 (dále jen „interní směrnice“) a dle obecných zásad stanovených v § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“).
3. Předmět plnění zahrnuje i veškeré stanovené zkoušky vyplývající z obecně závazných právních předpisů, jeho zprovoznění, odladění celého systému a zaškolení obsluhy.
4. Zhotovitel předmět plnění provede v rozsahu své nabídky a dalších ujednání této smlouvy na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době.
5. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení díla, řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu způsobem a v termínu stanoveném touto smlouvou.

**III.**

**PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo – dodávku, montáž a související stavební úpravy v rozsahu nové kogenerační jednotky, prostorové úpravy, potrubí a připojení ke kogenerační jednotce, přičemž v rámci montáže kogenerační jednotky dojde též ke kompletní výměně vybavení kotelny vč. nového napojení stávajícího kotle.
2. Předmět plnění bude zhotovitelem realizován v souladu s:
3. projektovou dokumentací zpracovanou pod názvem „Rekonstrukce kogenerační jednotky a kotelny v areálu ČOV Břeclav.“, společností TRASKO Projekce, s.r.o., IČO 07280921, se sídlem Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov, Zakázkové číslo: PD-20-09-18, projektant: Ing. Jaroslav Tvrdoň, a to všech jejích částí, které byly součástí zadávacích podmínek v rámci výběrového řízení,
4. obchodními a ostatními podmínkami sjednanými touto smlouvou o dílo včetně všech jejich příloh, zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele do výběrového řízení.
5. Součástí předmětu plnění jsou i veškeré doklady požadované právními předpisy k používání díla. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění splňuje veškeré podmínky stanovené právními předpisy k používání předmětu plnění, a že objednateli předá veškeré doklady potřebné k provozování předmětu plnění, za což objednateli ručí.
6. Je-li pro řádné provedení díla potřeba provést zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem, je zhotovitel povinen tyto zkoušky provést nebo jejich provedení zabezpečit. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla objednatelem.
7. Dále je předmětem díla jeho instalace a uvedení do provozu a zaškolení pracovníků objednatele s obsluhou a údržbou.

**IV.**

**VLASTNICTVÍ K DÍLU**

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
4. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

**V.**

**DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

1. Dílo specifikované v čl. III bude zhotovitelem řádně provedeno a protokolárně předáno objednateli nejpozději do **285t kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.** Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran bude nedílnou součástí stavebního deníku. K předání a převzetí staveniště vyzve objednatel zhotovitele písemně nejpozději do tří měsíců od uzavření této smlouvy, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do pěti dnů od doručení písemné výzvy objednatele.
3. V případě, že dojde k prodlení s plněním a předáním díla zaviněním zhotovitele, zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré náklady objednatele, které objednateli v souvislosti s prodlením zhotovitele vznikly, a to v lhůtě stanovené ve výzvě objednatele, kde objednatel tyto náklady vyčíslí a doloží. Tímto ujednáním není dotčen nárok na úhradu smluvní pokuty, která je sjednána pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla.
4. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo i v dřívějším termínu, než je uveden v čl. V. odst. 1 této smlouvy. V takovém případě bude písemně informovat objednatele o přesném termínu provedení a předání díla, a to nejpozději 5 pracovních dní před jeho předáním.
5. Místem plnění je čistírna odpadních vod Břeclav; Bratislavská 3587, 690 02 Břeclav; parc. č. st. 4056/1; k.ú. Břeclav.

**VI.**

**CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Cena za zhotovení předmětu plnění v rozsahu dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele a činí celkem:

**Cena v Kč bez DPH 5 890 474,00 Kč**

**DPH 21% 1 236 999,54 Kč**

**Cena v Kč včetně DPH 7 127 473,54 Kč**

Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné pro řádné provedení díla, jak je vymezeno v čl. III této smlouvy a je v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

1. Cenu uvedenou v odst. 1 tohoto článku je možné překročit pouze na základě zákonné úpravy výše sazby DPH, a to od data účinnosti takové zákonné úpravy.
2. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
3. Po ukončení realizace díla vystaví zhotovitel fakturu – daňový doklad. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktury – daňového dokladu vystavené zhotovitelem bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
4. Splatnost faktury – daňového dokladu je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla objednatele. Přílohou faktury – daňového dokladu bude soupis provedených dodávek a služeb. Dnem doručení faktury – daňového dokladu se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poště, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
5. Faktura – daňový doklad zhotovitele – musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

* označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
* identifikační údaje objednatele včetně DIČ
* identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
* popis obsahu účetního dokladu
* datum vystavení
* datum splatnosti
* datum uskutečnění zdanitelného plnění
* výši ceny bez daně celkem
* sazbu daně
* výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
* cenu celkem včetně daně
* podpis odpovědné osoby zhotovitele
* přílohu – soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
* registrační číslo a název projektu, ke kterému se vztahují

1. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících se zakázkou. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 10 let.

**VII.**

**STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK**

* + 1. Objednatel je povinen vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do tří měsíců ode dne podpisu této smlouvy, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do pěti dnů od doručení písemné výzvy objednatele. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší a který se stane nedílnou součástí stavebního deníku. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
    2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
    3. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění a přílohou č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
    4. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude v průběhu pracovní doby k dispozici na místě plnění. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla dle této smlouvy a po převzetí díla objednatelem předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku.
    5. Denní záznamy ve stavebním deníku čitelně zapisuje a podepisuje osoba pověřená vedením realizace díla, popřípadě její zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
    6. Objednatel a jeho zástupci mají právo nahlížet do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska (souhlas, námitky, připomínky atd.). V případě, kdy osoba oprávněná vedením stavebního deníku za zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, či jeho zástupců, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.
    7. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byly k dispozici v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit před odcizením a poškozením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli.
    8. Žádný záznam v stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy.

**VIII.**

**PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

* + 1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním dokončeného díla objednateli.
    2. Provedení díla se považuje podle této smlouvy za splněné, pokud dílo bylo řádně předáno včetně příslušné dokumentace, provedena montáž a uvedení díla do provozu, zaškolena obsluha, protokolárně převzato objednatelem v místě jeho sídla formou zápisu o předání a převzetí.
    3. Součástí předání díla bude veškerá technická dokumentace o dodávaném zařízení, mj. fotodokumentace (stav před, v průběhu a po dokončení realizace – tj. finální stav), dokumentace skutečného provedení, potřebné revize a zkoušky, prohlášení o shodě, dokumentace o likvidaci odpadů, provozní řád, plán servisu apod.
    4. Technická dokumentace podle odst. 3 tohoto článku smlouvy bude předána v papírové podobě (ve dvou kopiích) a elektronicky na CD/DVD, a to v needitovatelné (\*.pdf) i editovatelné podobě (\*.doc, .xls, .dwg apod.).
    5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, revizích, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě (je-li u jednotlivých výrobků vyžadováno) zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
    6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně nejméně pět pracovních dnů předem k předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná.
    7. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
    8. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla v náhradním termínu sepíší smluvní strany přejímací zápis s náležitostmi podle předchozího odstavce. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dokončit a předat dílo objednateli v termínu dle čl. V. této smlouvy.
    9. Zhotovitel je povinen před předáním a převzetím díla vyklidit místo plnění a prostory, které mu objednatel poskytl k uskladnění materiálu.

**IX.**

**ODPOVĚDNOST ZA VADY**

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno dle projektové dokumentace a ve sjednaném rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy, že provedení díla bude odpovídat všem technickým předpisům, které mají závazný charakter, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy. Zároveň se zavazuje, že pro zhotovení díla budou použity výhradně materiály, technologie a pracovní postupy, které vyplývají z projektové dokumentace, z technických norem a jsou zahrnuty v cenové nabídce a projektové dokumentaci.
2. Smluvní strany si výslovně sjednaly, že zhotovitel nese plnou odpovědnost za splnění všech závazků a povinností vyplývajících z této Smlouvy i ze strany svých případných poddodavatelů.
3. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli a dále za vady, které se vyskytly na díle v záruční době.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené chybnými podklady předanými objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl tuto nevhodnost zjistit, nebo přes písemné upozornění zhotovitele na nevhodnost podkladů a pokynů objednatel písemným sdělením trval na jejich použití.

**X.**

**ZÁRUKA ZA DÍLO**

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy.
2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců ode dne předání díla.
3. Není-li výslovně stanoveno jinak, záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.
4. Práva a povinnosti smluvních stran z vad díla se řídí ustanovením § 2615 a násl. občanského zákoníku.
5. Bezplatný servis poskytnutý zhotovitelem objednateli v záruční době na celé dílo pokrývá veškeré náklady na náhradní díly, cestovné a práci servisních techniků u vad, na které se záruka vztahuje.
6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu sídla zhotovitele uvedenou v článku I. této smlouvy nebo na tuto elektronickou adresu zhotovitele: [trasko@trasko.cz](mailto:trasko@trasko.cz) [[1]](#footnote-1) Na provedení opravy reklamované vady, které se vyskytnou v záruční době, nastoupí zhotovitel v místě provedení díla nejpozději do 3 pracovních dní od nahlášení závady objednatelem.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady v záruční době maximálně do 5 pracovních dnů od nastoupení k jejich odstranění, jestliže to povaha vady umožňuje a smluvními stranami nebude dohodnuto jinak. V případě, že vada brání provozu, zahájí zhotovitel práce na odstranění vady nejpozději do 48 hod od nahlášení vady.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli vady odstranit.
9. Pokud zhotovitel neodstraní řádně nahlášené vady díla, na které se vztahuje záruka nejpozději do 15 dnů, má objednatel právo dát vady odstranit třetí osobě na náklady zhotovitele, pokud nebude mezi smluvními stranami sjednáno jinak.

**XI.**

**VYŠŠÍ MOC**

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Za okolnosti vyšší moci jsou dle této Smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace díla. S ohledem na toto ustanovení má zhotovitel právo požádat objednatele o přerušení díla z důvodu klimatických podmínek. Objednatel jeho požadavku na přerušení na delší období může a nemusí vyhovět. Zhotovitel každou žádost musí objektivně odůvodnit. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.

**XII.**

**ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

* + 1. Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:
  1. na straně objednatele: nezaplacení ceny díla podle této smlouvy ve lhůtě delší 30 ti dní po dni splatnosti příslušné faktury,
  2. na straně zhotovitele: jestliže neprovede řádně a včas předmět této smlouvy, pokud nesjednal nápravu, přestože byl objednatelem na neplnění této smlouvy písemně upozorněn; bude-li z chování zhotovitele zřejmé, že svoje závazky nesplní ani do 30 dní ode dne doručení písemného upozornění, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, aniž by byl povinen zhotovitele upozornit;
  3. na straně zhotovitele: bude-li dílo v průběhu záruční doby v důsledku své vady mimo provoz po dobu nejméně 15 dnů za období šesti měsíců nebo kontinuálně mimo provoz po dobu 2 měsíců.
     1. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení.
     2. V případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených v odst. 1 tohoto článku bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
     3. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

**XIII.**

**SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ**

1. Smluvními stranami bylo ujednáno, že pokud bude objednatel v prodlení s úhradou ceny díla ujednané podle této smlouvy, je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť započatý, kalendářní den prodlení.
2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení s plněním sjednaným dle této smlouvy ve sjednaném termínu řádného a bezvadného ukončení a předání předmětu plnění dle této smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. Prodlení nastává prvním dnem následujícím po dni uplynutí sjednaného počtu kalendářních dnů v čl. V. odst. 1 této smlouvy.
3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí předmětu plnění v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý započatý kalendářní den prodlení.
4. Pokud zhotovitel neodstraní ve sjednaném termínu vadu reklamovanou v záruční době, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení s dokončením záruční opravy.
5. V případě změny poddodavatele prokazujícího ve výběrovém řízení kvalifikační předpoklady za zhotovitele oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3 této smlouvy) provedených bez souhlasu objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
6. Ve všech případech platí, že vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím uhrazením není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností, na které se smluvní pokuta vztahuje.
7. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty a jejím vyčíslení. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo smluvní strany účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně možnosti formou zápočtu, proti kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči zadavateli.

**XIV.**

**ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Objednatel se zavazuje umožnit přístup určeným pracovníkům zhotovitele do prostoru instalace a montáže díla za účelem splnění této smlouvy a provedení instalace a montáže díla a dále pak za účelem následných oprav a servisních prací.
2. Návrhy dodatků a změny k této smlouvě budou prováděny písemně. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 3 dnů od obdržení písemného návrhu změny. Pokud se k návrhu změny v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že se změnou nesouhlasí. Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající strana.
3. Ujednává se, že případné spory vzniklé z této smlouvy budou účastníci řešit především vzájemnou dohodou. Pro řízení o případně sporných nárocích se ujednává příslušnost soudů. Rozhodným právem je právo České republiky.
4. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě), a to nejméně ve výši nabídkové ceny v Kč bez DPH dle čl. VI odst. 1 této smlouvy, coby minimálního limitu pojistné částky. Pojistná smlouva je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její příloha č. 2, další doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty v ceně sjednané dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.
5. Základní poddodavatelské schéma, doložené jako součást nabídky Zhotovitele, je uvedeno v příloze č. 3 k této smlouvě, tvořící nedílnou součást smluvních ujednání. Zhotovitel není oprávněn toto základní poddodavatelské schéma měnit bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Tímto ustanovením není nijak dotčena odpovědnost zhotovitele za řádné provedení díla a za koordinaci veškerých činností svých poddodavatelů.

**XV.**

**SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ ODPOVĚDNOST, INOVACE**

1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:

* Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
* Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
* Úmluva č. 29 o nucené práci
* Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
* Úmluva č. 138 o minimálním věku
* Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
* Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
* Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
* Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí

1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
2. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
3. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
4. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany Objednatele uplatněna sankce ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ takovéhoto porušení.

**XVI.**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem („kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by způsobil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
4. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
5. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou obsažené ve smlouvě, a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti se Smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány, či sděleny objednatelem, vyjma těch, které jsou v okamžiku podpisu smlouvy veřejně dostupné.
6. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a neupravené v této smlouvě se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
7. Pokud bude Smlouva vyhotovena v elektronické formě, musí být vyhotovena ve formátu PDF/A a bude podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. Pokud bude Smlouva vyhotovena v listinné podobě, tak musí být vyhotovena ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě vyhotovení.
8. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze dohodou smluvních stran, a to formou písemného číslovaného dodatku v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek ze dne 29. 10. 2021.
9. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
10. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Pojistná smlouva

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

V ………… dne………… Ve Vyškově dne 05.01.2022

za Objednatele: za Zhotovitele:

…………………..…...... ………………....................

Milan Vojta, MBA, M.A., Petr Kapounek

ředitel akciové společnosti Předseda představenstva

1. Doplní dodavatel a poté tuto poznámku vymaže. [↑](#footnote-ref-1)