**SMLOUVA**

**o společném postupu a financování při zadání a realizaci stavby**

**„VT Sadovský potok – oprava zdí a dna – II. etapa"**

**č. 117/2017**

**Smluvní strany**

**Povodí Ohře, státní podnik**

se sídlem: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ: 70889988

DIČ: CZ 70889988

Statutární orgán: Ing. Jiří Nedoma, generální ředitel

zastoupen ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen Povodí Ohře, s.p.)

a

**Obec Sadov**

adresa: Sadov 34

 362 61 Sadov

IČ: 00254959

zastoupená: Eduardem Frischem, starostou

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen Obec)

1. **Úvod**
2. Obě smluvní strany jsou veřejnými zadavateli ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen „Zákon“).
3. Obě smluvní strany v současné době připravují realizaci veřejné zakázky, kterou je stavba **„VT Sadovský potok – oprava zdí a dna – II. etapa“** (dále také jen „Stavba“).
4. Při provádění Stavby bude dotčen majetek, který je ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Ohře, s. p., a majetek, který je ve výlučném vlastnictví Obce.

1. V zájmu dosažení maximální účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti při přípravě a realizaci Stavby se smluvní strany dohodly na společném postupu při zadání veřejné zakázky včetně výběru oslovených uchazečů, jehož cílem je výběr jediného zhotovitele

Stavby. K dosažení tohoto účelu uzavírají tuto smlouvu, která upravuje jejich vzájemná práva a povinnosti a současně stanoví způsob jednání jménem účastníků smlouvy.

1. Jménem smluvních stran je oprávněn jednat Povodí Ohře, s. p., který zajišťuje to, že smlouva o dílo se zhotovitelem bude vyhotovena tak, aby nenesla skryté výhody pro zhotovitele.
2. O obstarávání společných věcí dle této smlouvy rozhoduje Povodí Ohře, s. p., nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, který zajišťuje řádné provedení stavby vlastním stavebním dozorem.
3. **Výchozí údaje**

* + 1. Předmětem budoucí veřejné zakázky je stavba **„VT Sadovský potok – oprava zdí a dna – II. etapa“**. Specifikace stavby vyplývá z projektové dokumentace zpracované firmou HG partner spol. s r.o., Smetanova 200, 250 82 Úvaly projektantem panem Ing. Jaroslavem Vrzákem.
		2. Stavba se skládá z částí:

 Objekt SO 03 Nad viaduktem (týká se opravy opevnění ve vodním toku)

 Objekt SO 05 Zábradlí nad viaduktem

 Objekt SO 03 se týká výlučně majetku ve správě Povodí Ohře, s. p.

 Objekt SO 05 se týká výlučně majetku Města

3. Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky činí celkem 3 868 119,90 Kč bez DPH. Vzhledem k výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky na stavební práce, bude pro veřejnou zakázku použit druh veřejné zakázky malého rozsahu. Obec uhradí cenu za výstavbu objektu SO 05 včetně VON 1b a veškeré správní poplatky týkající se samostatně předmětného objektu.

 Předpokládaná cena objektu SO 05 činí 553 974,92 Kč včetně DPH. Tato cena vychází z projektové dokumentace a výkazu výměr z 07/2016. Cena se skládá z položek: SO 05 zábradlí nad viaduktem (531 589,92 Kč včetně DPH) a VON 1b Vedlejší a ostatní náklady pro SO 05 (22 385,00 Kč včetně DPH).

 Obec se zavazuje uhradit Povodí Ohře s. p. skutečnou cenu stavební realizace objektu SO 05 a VON 1b včetně daně z přidané hodnoty. Smluvní strany se zavazují upravit cenu v případě, že se změní rozsah či specifikace díla a smluvní strany se na těchto změnách dohodnou.

4. Jiné činnosti budou smluvními stranami vykonávány bezplatně, tedy bez jakýchkoliv nároků na protiplnění smluvní strany vykonávající určité činnosti dle této smlouvy vůči druhé smluvní straně. Náklady, které vzniknou té které smluvní straně v důsledku plnění jejích povinností nebo využívání jejích práv z této smlouvy, nese tato smluvní strana.

5. Smluvní strany se zavazují poskytnout si bezplatně jakoukoliv součinnost, spočívající zejména v předložení potřebných dokumentů nebo přijetí potřebných rozhodnutí, nezbytných pro naplnění účelu této smlouvy, a to bezodkladně po výzvě druhé smluvní strany.

1. **Ostatní ujednání**
	* 1. Povodí Ohře, s. p., se zavazuje ve prospěch svůj i Obce v souvislosti s realizací této stavby zajišťovat veškerá právní jednání předpokládaná platnými právními předpisy a v souladu s nimi. Obec se zavazuje uhradit veškeré správní poplatky týkající se samostatně předmětného objektu SO 05 přímo příslušnému úřadu.

* + 1. Návrh zadávací dokumentace zpracuje Povodí Ohře, s. p. Zadávací dokumentace bude obsahovat kromě náležitostí nutných k platnému zadání veřejné zakázky uvedené v článku III. této smlouvy podmínku, že vybraný uchazeč byl seznámen se skutečností, že objekt SO 03 je ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Povodí Ohře, státní podnik a objekt SO 05 je ve vlastnictví Obce.
		2. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky bude nejnižší nabídková cena.
		3. Termín realizace stavby (díla) bude stanoven Povodím Ohře, s. p., předpokládá se rok 2017.
		4. Místem pro odevzdávání obálek s nabídkami uchazečů a otevírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek bude Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.
		5. Veškerou administrativu spojenou s  výběrem zhotovitele bude zajišťovat Povodí

Ohře, s. p.

* + 1. Obě smluvní strany budou rozhodnutím komise pro hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, jehož nabídka byla podle základního hodnotícího kritéria vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, vázány.
		2. Obec bere na vědomí, že veškeré reklamace díla vztahující se k jejich majetku SO 05 je nutno řešit prostřednictvím Povodí Ohře, s. p., jako objednatele daného díla.
1. **Financování stavby**
	* 1. Obec se zavazuje uhradit na účet Povodí Ohře, s. p. cenu za provedení objektu SO 05 a VON 1b včetně DPH ve skutečné výši, a to na základě daňového dokladu vystaveného Povodím Ohře, s. p., do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla na přejímacím protokolu. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od doručení daňového dokladu Obci.
		2. Daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti dle platného zákona o DPH.
		3. V případě chybějících nebo chybných údajů na daňovém dokladu vrátí Obci Povodí Ohře, s. p., daňový doklad k doplnění. Lhůta pro zaplacení se pak počítá od doby vrácení opraveného daňového dokladu Obci.
		4. Neuhradí-li Obec ve lhůtě splatnosti příslušnou částku za objekt SO 05, bude jí účtován úrok z prodlení ve výši 0,3 % z částky včas nezaplacené za každý den prodlení.
2. **Závěrečná ustanovení**
	* 1. Za případné škody vzniklé třetím osobám činností zhotovitele na základě této smlouvy a v souvislosti s ní odpovídá zhotovitel, a to na základě smlouvy o dílo uzavřené s Povodím Ohře, s. p.
		2. Měnit a doplňovat tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků po dohodě obou smluvních stran.
		3. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí platnou právní úpravou.
		4. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností a účinností ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami do dne úplného zaplacení ceny za zhotovení objektu SO 05 ze strany Obce na účet Povodí Ohře, s. p., nebo dne platného zrušení veřejné zakázky.
		5. Strany se dohodly, že pokud se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukáže být neplatným nebo neúčinným, nebude to mít vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
		6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy prostřednictvím registru smluv.
		7. Obec tímto potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce dne 22.03.2017, Výpis z usnesení 1/2017 tvoří přílohu této smlouvy.

* + 1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

V Chomutově dne V Sadově dne

……………………………… ………………………………

za Povodí Ohře, státní podnik za Obec Sadov

 pan Eduard Frisch