SMLOUVA O DÍLO

uzavřená  podle § 2586 a násl. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel:	                                 Statutární město Jihlava

Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava

zastoupený: 	                    Ing. arch. Martinem Laštovičkou - náměstkem primátorky

oprávněný k podpisu smlouvy:    Ing. Petr Štěpán, vedoucí MO MMJ

IČO:                  00286010

DIČ:	       CZ 00286010

Peněžní ústav: XXXXXXXXXXX

Číslo účtu:        XXXXXXXXX

- Zhotovitel:	                                 Ing. Daniel Sadílek - SALMO, Fritzova 1411/3, 586 01 Jihlava

IČO:                 66534640

DIČ:                 CZ6907114346

Peněžní ústav: XXXXXXXXXXX

Číslo účtu:        XXXXXXXXX

1.3 Kontaktní osoba ve věcech technických:

za objednatele : XXXXXXXXXX, technik odd. správy realit MO

za zhotovitele:    Ing. Daniel Sadílek

- PŘEDMĚT DÍLA

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dodat kompletní stavební práce včetně dodávek stavebních hmot a výkonů nutných pro předání a převzetí díla na akci:

„Oprava bytové jednotky č. 9 v DPS Fritzova 32, Jihlava“

2.2 Rozsah prací je dán cenovou nabídku ze dne 16.1.2022. Práce, které jsou součástí cenové nabídky a zhotovitel není oprávněn je provádět, budou zhotoveny odbornými poddodavateli.

- TERMÍN PLNĚNÍ

- Práce budou zahájeny: 	po nabytí účinnosti této smlouvy a po předání staveniště

- Práce budou dokončeny:	do 5.5.2022

- CENA ZA DÍLO

- Cena díla dle § 2610 občanského zákoníku a v rozsahu dle článku druhého této smlouvy je sjednaná jako cena maximální ve výši:

cena díla celkem:                             Kč  283.511,- bez DPH

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace sjednaných prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plnění dle § 92e „Zákona o DPH“ se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a „Zákona o DPH“.

5. FINANCOVÁNÍ

- Faktura bude vystavena po předání díla zápisem o předání a převzetí díla.

- Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

- Faktura bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu dle platných zákonů a bude zaslána objednateli na adresu sídla firmy datovou schránkou nebo e-mailem na adresu epodatelna@jihlava-city.cz .

- PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

- Dílo bude předáno po jeho dokončení a objednatel bude k převzetí díla písemně vyzván 3 dny  předem. O průběhu výsledků přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis o předání    a převzetí díla. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí k předmětu smlouvy na objednatele a začíná běžet záruční doba.

- Předmět smlouvy bude dokončen uvedením staveniště a prostor, které byly dotčeny pracemi, do původního stavu a konečného úklidu včetně vyklizení staveniště.

- Případné škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním prací, zhotovitel neprodleně na vlastní náklady odstraní.

  - Zhotovitel  při předání zhotoveného díla předloží doklady prokazující způsob naložení se stavebním odpadem na dané zakázce.

  - Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu  a způsobem stanoveným touto  smlouvou a v souladu s § 2589 a násl. a § 2628 občanského zákoníku.

- ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- Objednatel předá staveniště po nabytí účinnosti této smlouvy.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Kontrolou provádění díla byl pověřen pracovník odd. správy realit Majetkového odboru Magistrátu města Jihlavy (XXXXXXXXXXX), který je oprávněn:

- kontrolovat, zda jsou práce prováděny v souladu se smluvními podmínkami a příslušnými normami a obecnými právními předpisy,

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo hrozí-li jiné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce zápisem o předání a převzetí díla a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad

- 7.3    Vzájemnou dohodou a v souladu s § 2619 občanského zákoníku se stanoví záruční lhůta na toto dílo v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Reklamaci vad, vzniklých v záruční lhůtě, uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který se vyjádří po přijetí reklamace do 30 dnů ode dne doručení reklamace. V případě oprávněné reklamace je zhotovitel povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do deseti dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou.

7.4     V zájmu zajištění sjednaného závazku dohodly se smluvní strany na těchto pokutách:

- při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti předat dílo v termínu dle čl. 3.2 této smlouvy činí smluvní pokuta 1.000,-Kč za každý započatý týden prodlení,

- při prodlení zhotovitele s odstraněním vad dle zápisu o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu 500,- Kč za každý den prodlení. Splatnost pokut je 30 dnů po doručení vyúčtování.

7.5   Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského  zákoníku, smluvní strany se dohodly na vyloučení  možnosti uplatňovat ušlý zisk a na vyloučení solidární odpovědnosti dle ustanovení § 2630 občanského zákoníku.

7.6   Zhotovitel zabezpečí provádění prací tak, aby nedošlo k poškození stávající budovy a jejího vybavení a aby co nejméně omezoval práva nájemců, spojená s užíváním bytů a nebytových prostor v domě a zajistí bezpečnost občanů, pohybujících se v okolí domu v době realizace díla. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen zabezpečovat  na své náklady úklid prostor znečištěných v důsledku stavební činnosti zhotovitele a jeho poddodavatelů.

7.7  Zhotovitel je seznámen s podmínkami staveniště a všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na obsah smlouvy o dílo a na jeho cenu. Předložená nabídka tyto okolnosti respektuje. Nedokonalá informovanost zhotovitele není důvodem k pozdější změně ceny díla a termínu jeho provedení.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1.   Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou  formou – číslovaným dodatkem, který  bude dohodnut a potvrzen podpisy opravných zástupců obou smluvních stran.

8.2.  Tato smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení  občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele  a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně  dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou zákona  č. 89/2012 Sb. v platném znění.

8.3.  Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

8.4.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

V Jihlavě dne:  31.1.2022                                                    V Jihlavě dne: 31.1.2022

Za objednatele:							Za zhotovitele:

……………………….                                                      …………………………..

Ing. Petr Štěpán                                                                               Ing. Daniel Sadílek

vedoucí majetkového odboru