|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objednatel | | IČO: | | 00074276 | DIČ: | CZ00074276 | | | | | | | | |
|  |  |  | Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje | | | | | | | | | | | | |
|  | | | nám. Krále Jiřího z Poděbrad | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | 350 02 Cheb | | | | | |  | Dodavatel | | IČO: | 26324105 | DIČ: | CZ26324105 |
|  | | |  | | | | | |  | **ZIP o.p.s.** | | | | | |
|  | *Bankovní spojení* | | KB Cheb | | | | | |  |  | | | | | |
|  | *Číslo účtu* | | **Anonymizováno** | | | | |  |  | **Tomanova 3-5** | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | **301 00 Plzeň** | | | | | |
|  | | | | | | | | |  |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objednáváme:** | | | | **ORJ 3007** | | | | | | | | | | | |
| u Vás: | | | | | | | | | | | | | | | |
| technické zajištění zjišťovacího archeologického výzkumu formou dohledu na stavbě: "Rekonstrukce lidového | | | | | | | | | | | | | | | |
| chebského statku Doubrava čp. 8; II. etapa" v k. ú. Doubravy u Lipové. | | | | | | | | | | | | | | | |
| místo: | | | | | | | | | | | | | | | |
| obec Lipová, ppč. st. 1 v k. ú. Doubravy u Lipové | | | | | | | | | | | | | | | |
| druh a rozsah požadovaných činnosti:, | | | | | | | | | | | | | | | |
| dohledové a dokumentační práce archeologických situací | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1x dokumentátor na 2 dny | | | | | | | | | | | | | | | |
| předpokládaná výměra: | | | | | | | | | | | | | | | |
| dohled a začištění stavebních sond, délka profilu cca 20m | | | | | | | | | | | | | | | |
| zahájení a předpokládaný termín dokončení: | | | | | | | | | | | | | | | |
| zahájení 31. 1. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| dokončení 4. 2. 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| harmonogram: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. - 2. den: začištění a dokumentace stavebních sond, identifikace případných archeologických situací | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. den - lze fakturovat | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena: 3 717, 12 Kč včetně DPH | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Žadatel: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mgr. Michal Beránek | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Příkazce operace: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ing. Martina Kulová | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Správce rozpočtu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Štěpánka Žibritová | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | V Chebu | | | |
|  | | Dne : | | 26.01.2022 | |
|  | | Vyřizuje : | | Anonymizováno | |
|  | | Telefon : | | Anonymizováno | |
|  | | E-mail: | | Anonymizováno | |
|  | | ***Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu*** | | | |

|  |
| --- |
|  |