# Příkazní smlouva

„ NA VÝKON technickÉHO dozorU InVESTORA “

uzavřená podle Občanského zákoníku 89/2012 Sb. v platném znění

## Identifikační údaje

a)	příkazce:

Veterinární univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín

Se sídlem:	E. Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČO:	62157124

DIČ:	CZ62157124

Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., č.ú.: 334801/0100

Oprávněný zástupce:	Ing. Radek Haas, ředitel podniku

Telefon/Fax:	xxxxx

E-mail:	xxxxx

B)	příkazník:

Lavi engineering S.R.O.

Se sídlem:	Sazovická 508/14, Zličín, 155 21 Praha

Kontaktní adresa:	Meziříčská 2868, 756 61 Rožnov p. R.

IČO:	27858952

DIČ:	CZ27858952

Bankovní spojení:	ČSOB a.s., č.ú.: 223789467/0300

Statutární zástupce:

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Pavla Orlová

Zástupce ve věcech technických: Ing. Mojmír Kramoliš - autorizovaný inženýr v oboru PS

Telefon:	xxxxx

E-mail:	xxxxx

# Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 186171

## Předmět plnění

Příkazník se zavazuje zajistit pro příkazce provedení činností a služeb souvisejících s výkonem občasného Technického dozoru investora (dále jen TDI) stavbě: „Rekonstrukce posklizňové linky Kunín “ na základě zplnomocnění příkazce v následujícím rozsahu:

## Činnost občasného technického dozoru v průběhu výstavby

- Příkazník se zavazuje, že k zajišťování činností dle tohoto článku bude využívat pouze osob, které disponují autorizací v oboru pozemní stavby (technik nebo inženýr) dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, ve znění pozdějších předpisů;

- Seznámení se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci budoucí stavby;

- Průběžné informování objednatele o stavu přípravy stavby včetně vypracování návrhů na řešení vzniklých problémů;

- Organizaci předání a převzetí staveniště zhotoviteli stavby včetně protokolárního zápisu a předání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli;

- Účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány a organizacemi, která souvisí s prováděním stavby;

- Péče o doplňování projektové dokumentace, podle které se stavba provádí, koordinace požadavků autorského dozoru a požadavků zhotovitele;

- Kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek stavebního povolení po celou dobu provádění stavby;

- Projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebních objektů nebo provozních souborů, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby;

- Cenovou a věcnou kontrolu provedených prací a zjišťovacích protokolů porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem;

- Kontrolu podkladů zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem;

- Sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby;

- Kontrolu dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo;

- Ve spolupráci se zhotovitelem díla zajištění svolání kontrolních dnů a řízení jejich průběhu, zabezpečení pořízení zápisu z kontrolních dnů a jejich archivace;

- Projednání případných změn a doplňků projektové dokumentace, zabezpečení vyjádření autorského dozoru a jejich archivace;

- Technickou kontrolu prací, technologických postupů a dodávek, zejména soulad jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací;

- Technickou a věcnou kontrolu prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny;

- Spolupráci s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled;

- Projednání návrhů zhotovitele stavby na záměny materiálů, zabezpečení stanoviska autorského dozoru a předkládání návrhů na rozhodnutí objednateli;

- Kontrolu zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících;

- Kontrolu časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů stanovených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, případně stanoveného časového a finančního harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení termínů okamžité vyrozumění objednatele včetně předložení návrhu na řešení;

- Přípravu podkladů pro předání a převzetí stavby, kontrolu všech dokladů vyžadovaných smlouvou po zhotoviteli pro předání a převzetí stavby;

- Organizační přípravu předání a převzetí stavby, účast na předání a převzetí stavby včetně pořízení protokolu o předání a převzetí stavby, vymezení všech vad a nedodělků včetně stanovení termínu jejich odstranění;

- Kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby včetně pořízení protokolu o odstranění vad a nedodělků;

## Podklady Pro plnění předmětu díla

- Platná, schválená projektová dokumentace stavby, ohlášení prováděných udržovacích prací.

## Lhůty plnění (předpokládané termíny)

- Zahájení činnosti TDI:

- ihned po podpisu protokolu o předání staveniště vybranému zhotoviteli stavby,

- předpoklad:   6. 1. 2022

- Ukončení činnosti TDI:

- do šesti měsíců od předání staveniště zhotoviteli, předpoklad: červen 2022

## Místo plnění

Kunín

## Cena prací, platební podmínky

- Cena je stanovena s ohledem na předpokládaný průběh přípravy a výstavby investice viz. příloha Příkazní smlouvy.

- Činnost technického dozoru během výstavby v rozsahu čl. II. smlouvy:

Cena bez DPH 		299 400,- Kč

DPH 21%                                                                                               62 874,- Kč

Cena s DPH                                                                                         362 274,- Kč

  - Stanovená cena nezahrnuje náklady na projektovou dokumentaci, manipulační a provozní řády, odborné posudky včetně geologických, výkonů OGI, správní a další poplatky, geometrické plány, LV, výkupy a nájmy pozemků, revizní zprávy apod.

  - Cena za výkon TDI je cenou pevnou a nebude navýšena v případě vzniku vícenákladů (uznatelných i neuznatelných nákladů) na stavbě.

  - Práce provedené podle čl. II budou fakturovány jednou za uplynulý měsíc na základě daňového dokladu („faktury“).

  - Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy obsahovat i tyto údaje:

- označení plátce

- přesnou specifikaci fakturovaného plnění

- číslo a datum uzavření příkazní smlouvy

- přesný název a číslo stavby

- bankovní spojení dle této smlouvy

- označení zhotovitele bude doplněno o jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho

- vlastnoruční podpis

- soupis skutečně provedených úkonů odsouhlasený příkazcem

- Splatnost faktur činí 15 dnů od doručení příkazci.

- V případě zjištěných nedostatků ve výkonu činností sjedná příkazník okamžitě a bezplatně nápravu.

## Součinnost příkazníka, povinnosti stran

- Příkazce uděluje příkazníkovi plnou moc ke všem právním úkonům, které bude

příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy.

- Příkazce je povinen:

  - informovat příkazníka o výsledcích jednání, která vedl samostatně ve věci předmětné investice,

  - zajistit úhradu příkazníkem ověřených platebních dokladů zhotovitelů ve lhůtách sjednaných ve smlouvách o dílo.

- Příkazník je povinen:

  - plnit závazky z této smlouvy včas, řádně, s odbornou péčí a v souladu s potřebami a oprávněnými zájmy příkazce,

  - využívat při plnění předmětu smlouvy všechny zákonné prostředky, které pokládá za prospěšné pro příkazce,

  - průběžně informovat příkazce o postupu prací na předmětné investici vč. předání kopií důležitých spisů, smluv, rozhodnutí apod.,

  - součinnost mezi příkazcem a příkazníkem bude probíhat po celou dobu přípravy, realizace a závěrečné fáze výstavby,

  - udržovat v platnosti pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené výkonem činnosti v min. výši 1 mil. Kč po celou dobu realizace zakázky.

## ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Plnění závazků z této příkazní smlouvy je vázáno na zadaný rozsah investice a vymezené termíny plnění. V případě změn rozsahu investice nebo termínu plnění nezaviněných příkazcem bude tato skutečnost řešena dodatkem k této smlouvě.

- Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět v jednoměsíční výpovědní lhůtě, která začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.

- V případě neobdržení podpory-dotace má Příkazce právo vypovědět smlouvu okamžitě.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

# V Rožnově pod Radhoštěm dne 6.1.2022           V Šenově u Nového Jičína  dne 6.1.2022

# Příkazník:                                                                                        Příkazce: