| Změnový list č. 26 Projekt: Výstavba depozitáře MZK Název: Rozšíření dodávky regálového systému |
| --- |
| Změna požadována kým: | Objednatelem | Požadováno kdy: (datum a č. KD) | 22.7.2021 |
| Podklady: | PD | Počet příloh/stran: | 0/2 |
| Je požadováno provedení následující změny: Rozšíření dodávky a montáže regálů typu RMO.2,4.5.25 a RMO.2,4.6.18 o počet 12, resp. 238 ks. |
| Zdůvodnění změny: Požadavek objednatele na rozšíření úložných pozic. |
| Technický popis změny: Viz výše |
| Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem Méněpráce 0,00 Kč Vícepráce 2.881.364,00 Kč Změnový list č. 26 celkem 2.881.364,00 Kč |
| Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu |
| Dopad do standardu (je-li nějaký): zvýšení |
| Schválil: | Ing. Miroslav Panáček | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Zhotovitel) |
| Ověřil: | David Štrobl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (TDI) |
| Odsouhlasil: | Ing. arch. Aleš Chlád | Podpis: |  | Datum: |  |
| (GP) |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Roman Mátl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Objednatel) |