| ### Změnový list č. 26 Projekt: Výstavba depozitáře MZK Název: Rozšíření dodávky regálového systému |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Změna požadována kým: |  | Objednatelem |  |  |  | Požadováno kdy: (datum a č. KD) |  | 22.7.2021 |  |
| Podklady: |  | PD |  |  |  | Počet příloh/stran: |  | 0/2 |  |
| Je požadováno provedení následující změny: - Rozšíření dodávky a montáže regálů typu RMO.2,4.5.25 a RMO.2,4.6.18 o počet 12, resp. 238 ks. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny: - Požadavek objednatele na rozšíření úložných pozic. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technický popis změny: - Viz výše |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem Méněpráce 0,00 Kč Vícepráce 2.881.364,00 Kč Změnový list č. 26 celkem 2.881.364,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopad do standardu (je-li nějaký): zvýšení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Miroslav Panáček |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (Zhotovitel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ověřil: | David Štrobl |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (TDI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasil: | Ing. arch. Aleš Chlád |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (GP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Roman Mátl |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (Objednatel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |