RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Smluvní strany:

Ing. Aleš Zapletal

se sídlem Na Parcelách 220, Český Brod – Liblice, PSČ 282 01

IČ: 463 73 187

za niž jedná: Ing. Aleš Zapletal

(dále jen „poskytovatel“)

a

MERO ČR, a.s.

se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01

IČ: 601 93 468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334

za niž jedná Ing. Stanislav Bruna, předseda představenstva a Ing. Milan Hořák, člen představenstva

(dále jen „objednatel“)

uzavírají v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tuto rámcovou smlouvu o poskytování služeb:

Čl. I

Předmět smlouvy

  - Poskytovatel se zavazuje poskytnout na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele na základě dílčích objednávek služby spočívající v supervizi / dozoru při opravách nátěrových systémů na CTR Nelahozeves (dále jen "CTR") čerpacích stanicích MERO ČR a.s. a nadzemních úsecích ropovodu Družba a v rozsahu dodávek a prací uvedených v zadávací dokumentaci Evid. č. zakázky: 686/PTÚ/2016 a nabídce poskytovatele (dále jen „služba“), zejména: následující úkony, kontroly a zkoušky:

  - dozor při provádění prací PKO (zjištění profesní zdatnosti zhotovitele z hlediska technologického vybavení, znalosti Technologických postupů, zajištění dodržení všech podmínek daných Technologickým postupem či údajovými listy při přípravě a aplikaci nátěrových hmot),

  - kontroly klimatických podmínek, zjištěním teploty povrchu a vyhodnocením pravděpodobnosti kondenzace vlhkosti na povrchu připraveném pro aplikaci systému protikorozní ochrany (dále jen "PKO") v souladu s ČSN ISO 8502-4,

  - kontroly čistoty otryskaného povrchu při provádění PKO (dle ČSN ISO 8501-1),

  - stanovení prachu na ocelovém povrchu (dle ČSN ISO 8502-3),

  - stanovení obsahu solí na otryskaném povrchu (dle ČSN ISO 8502-9),

  - kontroly kvality přípravy povrchu při provádění PKO (dle ČSN EN ISO 8503-2),

  - orientační proměření mokré tloušťky nátěrových filmů (dle ČSN EN ISO 2808),

  - nedestruktivní kontroly suché tloušťky aplikované nátěrové hmoty (dle ČSN EN ISO 2808),

  - vizuální kontroly stavu natřeného povrchu (dle ČSN EN ISO 12 944-7),

  - zjištění odolnosti nátěrů a nástřiků k oddělení od povrchu (dle ČSN EN ISO 2409),

  - případné provedení zkoušek odtrhové pevnosti povlaků (dle ČSN EN ISO 4624),

  - celkové zhodnocení provedení PKO (dle norem řady ČSN EN ISO 12 944),

  - odborná spolupráce při řešení reklamací v průběhu prací,

  - participace na přípravě zkušebních ploch,

  - vypracování dokumentace, včetně inspekčních zpráv a případných návrhů opatření, pravidelné zápisy do stavebního deníku,

  - konzultace zjištěných skutečností s odpovědným pracovníkem objednatele,

- neprodlené zajištění opatření pro zamezení další činnosti aplikátorů v případě nesouladu se schváleným pracovním postupem a vyvolání jednání za účelem zjednání okamžité nápravy,

- kontrola dodržování pravidel pro zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí daných technologickými postupy a předpisy objednatele dále jen ("BOZP"),

- záznam vad a nedostatků a kontrola jejich odstraňování,

- pořizování fotodokumentace nebo videodokumentace k prováděným pracím nebo k zaznamenání nedostatků,

- účast na jednáních mezi objednatelem a jeho smluvními partnery týkajících se nátěrů, účast na pravidelných týdenních kontrolních poradách na CTR,

- posuzování návrhů Technologických postupů a návrhů skladby nátěrových systémů.

Pro kontrolu tloušťky suché vrstvy nátěru je požadováno provedení minimálně 100 změřených bodů / 100 m2.

Pro kontrolu drsnosti povrchu před aplikací NS jsou požadována min. 4 měření / 100 m2.

Čl. II

Poskytnutí služby

  - Poskytovatel se zavazuje poskytnout služby ve vzájemné spolupráci s objednatelem ve vazbě na provoz CTR Nelahozeves a dalších místech specifikovaných v článku I. této smlouvy.

  - Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy (jak je definována v čl. I a V této smlouvy) a v době plnění (jak je definována v čl. III této smlouvy).

  - Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby osobně.

  - Objednatel se zavazuje převzít řádně a včasně provedené výsledky služeb od poskytovatele a zaplatit poskytovateli cenu služeb (jak je definována v čl. IV této smlouvy).

Čl. III

Místo plnění, termíny poskytování služby

  - Místem poskytování služeb je CTR, čerpací stanice MERO ČR, a.s. a nadzemní úseky ropovodu Družba.

  - Tato smlouva se uzavírá na dobu 4 let od podpisu této rámcové smlouvy.

Čl. IV

Cena za poskytnutí služeb a platební podmínky

  - Smluvní strany se dohodly, že jednotková cena za řádné, včasné a bezvadné poskytování služeb činí 496,- Kč / hodinu (slovy čtyři sta devadesát šest korun českých) za hodinu plus případná DPH v zákonné výši (dále jen „cena za služby“).

  - Cena za služby je pevnou cenou. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané poskytovatelem pro účely poskytování služeb je zahrnuta v jednotkové ceně za služby a cena za služby nebude po dobu trvání této rámcové smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je poskytovatel na základě této rámcové smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen. Poskytovatel se tímto předem vzdává práva odvolávat se na změněné poměry.

  - Celková cena za službu bude stanovena na základě jednotkových cen uvedených v bodě 4.1. a dle skutečně provedených a oprávněným zástupcem objednatele odsouhlasených prací v daném kalendářním měsíci. Jednotková hodinová cena je cena nejvýše přípustná, kterou nebude možné překročit, zahrnující všechny náklady k řádnému provedení a dokončení služby a zisk Zhotovitele.  Jednotková cena za službu v sobě zahrnuje, kromě nákladů Zhotovitele na zhotovení služby, rovněž veškeré náklady na dopravu, náhrady za vynaložený čas strávený na cestách, náklady na ubytování, přesčasy s výhradou přesčasu speciálně písemně objednaného Objednatelem, riziko špatného počasí, zatížení zimou, pojištění, clo, licence atd. Jednotková Cena za službu obsahuje i případně veškeré zvýšené náklady Zhotovitele spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby převzetí služby Objednatelem.

  - Zhotovitel je oprávněn předložit na začátku každého měsíce (nejpozději však k 3. pracovnímu dni) fakturu-daňový doklad za služby, tj. za objemy a výkony, které v předchozím měsíci skutečně provedl, Potvrzení provedení těchto služeb bude protokolárně stvrzeno podpisem obou zúčastněných stran (tzv. zjišťovací protokol). Zjišťovací protokol bude specifikovat rozsah služeb provedených v předcházejícím kalendářním měsíci.

  - Objednatel zaplatí Zhotoviteli pouze za služby, které v předchozím měsíci dle zjišťovacího protokolu skutečně řádně a včasně provedl.

  - Faktura – daňový doklad bude objednateli předložen po poskytnutí služby bez zjevných vad a nedodělků.

  - Cenu za službu uhradí objednatel poskytovateli na základě řádně doručené faktury – daňového dokladu. Faktura – daňový doklad musí vždy splňovat náležitosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a náležitosti dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

  - Fakturu – daňový doklad doručí poskytovatel na adresu sídla objednatele. Nebude-li poskytovatelem předložená faktura – daňový doklad obsahovat náležitosti a údaje v souladu s bodem 4.5 této smlouvy, bude poskytovateli objednatelem vrácena do 10 kalendářních dnů po jejím obdržení jako doklad nesplňující předepsané náležitosti k doplnění či opravě. V tomto případě nemá poskytovatel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu až ode dne doručení jím opravené nebo doplněné faktury – daňového dokladu.

  - Splatnost faktury – daňového dokladu činí 30 dnů od doručení objednateli.

  - K ceně díla stanovené podle bodu 4.1 této smlouvy bude připočtena DPH v souladu s předpisy upravujícími uplatnění DPH v České republice. Pokud bude česká DPH ze strany poskytovatele aplikovatelná, vyúčtuje objednatel tuto DPH při fakturaci předmětu koupě a zahrne ji do této faktury. DPH vyúčtovaná v souladu s tímto ustanovením smlouvy se stane součástí ceny za dílo. Pokud česká DPH nebude v souladu s předpisy upravujícími uplatnění DPH v České republice ze strany poskytovatele aplikovatelná, k ceně díla stanovené podle bodu 4.1 této smlouvy nebude připočtena žádná DPH.

  - Pro účely správného uplatnění DPH poskytovatel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy je registrovaným plátcem DPH v České republice. Poskytovatel se zavazuje objednateli písemně oznámit skutečnost, že jeho registrace k DPH v České republice byla zrušena, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

  - Pro účely správného uplatnění DPH objednatel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy je registrovaným plátcem DPH v České republice. Objednatel se zavazuje poskytovateli písemně oznámit skutečnost, že jeho registrace k DPH v České republice byla zrušena, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

  - Pro účely správného uplatnění DPH poskytovatel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy je v souladu s předpisy upravujícími uplatnění DPH v České republice usazen v České republice. Poskytovatel se zavazuje objednateli písemně oznámit skutečnost, že v souladu s předpisy upravujícími uplatnění DPH v České republice přestal být považován za osobu usazenou v České republice, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

  - Poskytovatel se zavazuje vrátit bez zbytečného odkladu veškerou neoprávněně vyúčtovanou DPH, kterou objednatel poskytovateli uhradil. Dále se poskytovatel zavazuje uhradit objednavateli škodu, která by objednavateli v důsledku nesprávně vyúčtované DPH poskytovatelem vznikla.

  - Objednatel není povinen hradit jakékoliv finanční částky podle této smlouvy na jiný bankovní účet, než je ten, který je zřízen bankou ve prospěch poskytovatele, a současně, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a současně, který není veden poskytovatelem platebních služeb mimo Českou republiku.

  - V případě, že se poskytovatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, popř. obecně závazného právního předpisu nahrazujícího zákon č. 235/2004 Sb., není objednatel povinen hradit poskytovateli jakékoliv finanční částky podle této smlouvy, a to do dne včetně toho dne, kdy poskytovatel bude oficiálně správcem daně označen, že není nespolehlivým plátcem.

Čl. V

Podmínky poskytování služby

  - Poskytovatel poskytne službu na své vlastní náklady a na své nebezpečí.

  - Veškerá správní či jiná povolení a rozhodnutí nezbytná k řádnému a nerušenému poskytování služby poskytovatelem zajistí a obstará na své vlastní náklady a nebezpečí výlučně objednatel.

  - Měřicí přístroje, zařízení, materiál a jiné věci opatřené objednatelem budou poskytovatelem převzaty a při poskytování služby použity po vzájemné dohodě obou smluvních stran, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Použitím těchto věcí se však nemění výše ceny za provedení díla stanovená v článku IV. této smlouvy.

  - Poskytovatel je povinen na své náklady při poskytování služby dodržovat nebo zajistit dodržování zejména:

    - obecně závazné právní předpisy,

    - platné české technické normy a/nebo EN normy a uznaná technická pravidla,

    - předpisy požární ochrany,

    - veškeré právní a ostatní obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

    - právní předpisy v oblasti nakládání s odpady, závadnými látkami, chemickými látkami a přípravky a právní předpisy na ochranu ovzduší,

    - vnitřní předpisy objednatele:

      - SB-GŘ-50-1001 Základní bezpečnostní předpis pro zaměstnance externích firem v prostorách MERO ČR, a.s., který je zveřejněn na webových stránkách objednatele na adrese http://www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni/,

      - SB-GŘ-50-0001 Ekologický předpis pro personál externích firem v objektech MERO ČR, a.s. a na trasách ropovodů, který je zveřejněn na webových stránkách objednatele na adrese http://www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni/,

    - případné další vnitřní předpisy objednatele, s nimiž byl seznámen.

  - Poskytovatel provádějící službu bude při vstupu a odchodu z areálu CTR používat přidělený docházkový čip pro evidenci vstupů a odchodu z areálu CTR.

  - Poskytovatel provádějící službu kromě pravidelných zápisů do stavebního deníku zhotovitele oprav nátěrů (klimatické podmínky, změny technologie, zjištěné nedostatky apod.) povede také samostatný stavební deník pro zapisování výkonu supervize. Tento deník bude předkládán ke kontrole zástupci objednatele na týdenní kontrolní poradě.

  - Supervize v rámci plnění služby bude vypracovávat a předkládat ke schválení zadavateli na začátku každého týdne předpokládaný časový harmonogram inspekcí s ohledem na očekávané činnosti v daném týdnu, který bude efektivně a zároveň zcela pokrývat veškeré klíčové procesy aplikace nátěrů – zejména kontrolu přípravy povrchu před zahájením aplikace, měření klimatických podmínek, aplikaci nátěru apod. Časové rezervy v harmonogramu v průběhu dne mohou být na požadavek objednatele využity k provádění inspekcí stavu nátěrů na CTR a tvorbě zpráv pro objednatele.

  - Výsledky veškerých měření z dílčích kontrol v souladu s plánem kontrol a zkoušek (příloha č. 4 Zadávací dokumentace), např. tloušťka suché vrstvy, drsnost povrchu, odtrhové zkoušky apod., budou zasílány/předávány zadavateli formou protokolu a zároveň tam, kde to povaha dat umožňuje, formou dat stažených z přístroje a to nejpozději na příští týdenní kontrolní poradě.

  - Kontrola dodržování podmínek BOZP ze strany zhotovitele nátěrů daných technologickým postupem a povolením na práci. V případě zjištění nesrovnalostí je povinností supervize provést zápis do stavebního deníku a bezprostředně toto nahlásit zástupci zhotovitele.

  - Pro provádění supervize si osoba provádějící dozor zajistí odpovídající přístrojové vybavení, veškeré předepsané OOPP a lezecké vybavení.

  - Objednavatel zajistí periodické vstupní školení pracovníků poskytovatele a poskytne identifikační čip pro evidenci vstupů.

  - Objednavatel umožní využití technického zázemí  - stavební buňka se sociálním zázemím v blízkosti areálu CTR.

Čl. VI

Odpovědnost za vady, práva z vadného plnění, záruka za jakost

  - Poskytovatel poskytuje na poskytnutou službu záruku za jakost v trvání 24 měsíců ode dne podpisu obou zúčastněných stran na zjišťovacím protokolu.

  - Ve smyslu ust. § 2106 občanského zákoníku považují smluvní strany vadné plnění za podstatné porušení smlouvy s tím vyplývajícími důsledky.

Čl. VII

Sankční ujednání, Smluvní pokuty

  - V případě prodlení poskytovatele se splněním jakéhokoliv termínu uvedeného v ustanovení čl. III této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč % za každý den prodlení.

  - Nezávisle na uplatnění nároků dle této smlouvy je poskytovatel povinen v případě vadného plnění uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Poskytovatel je povinen uhradit smluvní pokutu též v případě zavinění porušení povinností jeho případným subdodavatelem.

  - Nedostaví-li se poskytovatel služby na pracoviště nebo neprovede kontrolu definovanou plánem kontrol a zkoušek, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

  - Nepředloží-li poskytovatel služby na týdenní kontrolní poradě dopředný harmonogram supervize, doplněný stavební deník supervize, protokoly nebo data naměřená v uplynulém týdnu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

  - Nepředloží-li poskytovatel služby do 14 dní po ukončení prací na jednom celku (např. dno nádrže, střecha nádrže apod.) souhrnnou zprávu včetně fotodokumentace na DVD, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

  - Další nároky objednatele, zejména nároky na náhradu škody, nejsou úhradou smluvní pokuty a/nebo úroků z prodlení dotčeny. Objednatel je oprávněn požadovat vedle úhrady smluvní pokuty i úplnou náhradu škody a případný ušlý zisk, a to v plném rozsahu. Ust. §1971 občanského zákoníku se, je-li věřitelem objednatel, vylučuje.

  - V případě porušení bezpečnostních předpisů pracovníkem poskytovatele, zaplatí tento pracovník objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za první porušení bezpečnostních předpisů a to i kumulativně, v případě opětovného porušení může být tento pracovník vyloučen z pracoviště a musí být okamžitě nahrazen novým.

  - V případě prodlení objednatele s placením jednotlivých faktur je objednatel povinen zaplatit poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý týden prodlení.

Čl. VIII

Ostatní ujednání

  - Poskytovatel se zavazuje dodržovat pravidla závazná pro dodavatele obsažená v etickém kodexu objednatele. Poskytovatel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s etickým kodexem objednatele, zejména s ustanoveními zavazujícími dodavatele, řádně seznámil.

  - Smluvní strany se zavazují dbát v souvislosti s touto smlouvou všech pravidel týkajících se ochrany životního prostředí, zejména pravidel obsažených v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů.

  - Poskytovatel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku

Čl. IX

Ukončení smlouvy

  - Smlouva zaniká:

    - dohodou smluvních stran,

    - odstoupením od smlouvy.

  - Odstoupení poskytovatele

Poskytovatel může od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností při podstatném porušení smlouvy objednatelem. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem považují smluvní strany

    - prodlení objednatele se splněním oprávněného peněžitého závazku, jež mu vyplývá ze smlouvy, o více než 30 dnů. Poskytovatel je v takovém případě povinen písemně upozornit objednatele na možnost odstoupení a poskytnout mu dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění peněžitého závazku, která nesmí být kratší než 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení poskytovatele. V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit poskytovateli splatný peněžitý závazek ani v této dodatečné 10 denní lhůtě, je poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

    - nepředání pracoviště objednatelem poskytovateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě.

  - Objednatel může od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v těchto případech (které jsou zároveň považovány smluvními stranami za podstatné porušení smlouvy ze strany poskytovatele):

    - je-li to v této smlouvě dohodnuto;

    - poskytovatel neposkytuje službu řádně;

    - bude zřejmé, že poskytovatel nedodrží dohodnutý termín realizace služby;

    - nezjednání nápravy plynoucí z porušování podmínek BOZP, PO nebo vnitřních předpisů objednatele;

    - nezahájení činností vedoucích k realizaci služby ani v dodatečné přiměřené lhůtě;

    - nepřestane poskytovat službu nevhodným způsobem nebo v rozporu s podmínkami smlouvy, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn;

    - bude-li vůči poskytovateli podán návrh na zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na to zda bude rozhodnuto o úpadku či nikoli;

    - dojde ke vstupu poskytovatele do likvidace;

    - poskytovateli zanikne živnostenské oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiné oprávnění nezbytné pro řádné plnění díla;

    - pravomocné odsouzení poskytovatele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

  - Odstoupení musí být provedeno písemnou formou doporučeným dopisem adresovaným na sídlo druhé smluvní strany nebo dopisem osobně doručeným do sídla druhé smluvní strany. Odstoupení vstupuje v účinnost dnem doručení druhé smluvní straně.

  - Účinným doručením odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně se smlouva zrušuje od počátku. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, s výjimkou sankčních nároků a dalších práv a případných povinností uvedených v § 2005 odst. 2 občanského zákoníku. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na úhradu částek již řádně poskytnutého dílčího plnění ze smlouvy, má-li přijaté dílčí plnění samo o sobě pro stranu oprávněnou z tohoto plnění význam.

  - Ustanovením tohoto článku o zániku smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od této smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a právo na náhradu škody a případný ušlý zisk, a to v plném rozsahu.

Čl. X

Závěrečná ustanovení

  - V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinným, nevymahatelným či neplatným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná, vymahatelná a platná. Smluvní strany se zavazují, že namísto takového neúčinného, nevymahatelného či neplatného ustanovení platí přiměřeně úprava, která se bude z hlediska věcného obsahu, účelu a hospodářského výsledku nejvíce přibližovat tomu, co obě strany zamýšlely nebo co by byly podle smyslu a účelu zamýšlet chtěly.

  - Smluvní strany se zavazují, že vzájemně svěřené důvěrné informace nezpřístupní třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhého smluvního partnera. Objednatel tímto upozorňuje poskytovatele, že je ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), osobou povinnou k uveřejnění smlouvy v registru smluv, resp. že je ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jakožto veřejný zadavatel povinen ke zveřejnění uzavřené smlouvy včetně jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznamu subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky.

  - Jakékoli spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou s konečnou platností rozhodovány příslušnými českými soudy.

  - Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

  - Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

  - Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

za poskytovatele:					za objednatele:

V_______________dne________			V Kralupech nad Vltavou dne________

___________________________			___________________________

Jméno, funkce						Ing. Stanislav Bruna

předseda představenstva

___________________________

Ing. Milan Hořák

člen představenstva