Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 02/2017 uzavřené dne 9.1.2017 smluvními stranami:

- Článek I.

- Smluvní strany

Zhotovitel:			HMS – REAL s.r.o.

se sídlem:			Gen. Svobody 4104/24a, 767 01  Kroměříž

zastoupená:			Milanem Hromadou	- jednatelem společnosti

IČ:				25348523

DIČ:				CZ25348523

bankovní spojení:		Komerční banka a.s. Kroměříž, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxx

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 27838.

Objednatel:			Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.

se sídlem:			Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž

zastoupená:

ve věcech smluvních:	Ing. Emilem Vraníkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxx

IČ:				26908298

DIČ:				CZ26908298

bankovní spojení:		KB Kroměříž, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxx

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 44644.

- Článek II.

- Předmět dodatku

Tímto dodatkem se dohodou smluvních stran mění ujednání výše uvedené smlouvy o dílo takto:

- čl. III., Předmět smlouvy, bod 3. Termín provedení díla: dosavadní text se ruší a nahrazuje:

3. Termín provedení díla:

- 09.01.2017 – 20.04.2017

Termín dokončení může být prodloužen pouze v případě víceprací či jiných důvodů na straně objednatele, nebo v případě skutečností znemožňujících dokončení díla v daném termínu (vyšší moc), které nejsou zapříčiněny zhotovitelem, což musí být potvrzeno objednatelem.

Článek III.

Zvláštní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Podpisem tohoto dodatku strany potvrzují, že se s obsahem seznámily, dodatek ke smlouvě je výrazem jejich svobodně a vážně projevené vůle, nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

V Kroměříži dne 6.2.2017

zhotovitel		objednatel

Milan Hromada		Ing. Emil Vraník

jednatel společnosti		jednatel společnosti