Dobrý den,
tímto u Vás objednáváme zpracování aktualizace dopravního modelu města Jihlavy, prognózy dopravy pro výhledový rok 2030 a posouzení lokality Jihlava – jih z hlediska vlivu na dopravní zatížení.

Předmětem je aktualizace dopravního modelu města Jihlavy a analytické a prognostické výpočty na základě smlouvy o dílo č. 16/ÚÚP/10 ze dne 4. 1. 2010.

- a) Údržba a aktualizace dopravního modelu

Dopravní model města Jihlavy byl zpracován dle výše uvedené smlouvy v roce 2009 a následně aktualizován v letech 2011, 2013, 2015 a 2017. Předmětem nabídky je aktualizace dopravního modelu na současný stav jak z pohledu dopravní nabídky (komunikační síť), tak z pohledu dopravní poptávky. Aktualizace bude zahrnovat:

• Promítnutí růstu intenzit dopravy do dopravního modelu města s využitím dopravních          průzkumů sloužící k zachycení dopolední i odpolední dopravní špičky a směrových pohybů;

• Promítnutí organizačních změn v dopravní síti a aktualizaci dopravního modelu města pro          výhledový rok a zpracování prognózy intenzit automobilové dopravy v souvislosti s rozvojem města pro výhledový rok.

• Promítnutí všech dostupných informací a ověřovacích průzkumů.

Model současného stavu bude kalibrován na aktuální data ze smyček na světelně řízených křižovatkách, z úsekových měření a z doplňkových dopravních průzkumů (viz část b).

b) Analytické a prognostické výpočty a hodnocení

V rámci analytické části budou provedeny doplňující dopravní průzkumy pro účely zjištění aktuálních hodnot intenzit dopravy v lokalitě Jihlava-jih. Doplňující dopravní průzkumy budou realizovány na vybraných křižovatkách a profilech v rozsahu 4 křižovatky a 2 profily, přesná lokalizace bude určena po dohodě s objednatelem.

Na základě zkalibrovaného dopravního modelu bude vypočtena prognóza dopravy pro výhledový rok 2030 se zohledněním rozvojových ploch dle podkladů od objednatele. Pomocí výhledového dopravního modelu bude posouzen dopad rozvojové lokality Jihlava-jih na dopravní zatížení města po realizaci JV větve obchvatu ve variantách:

i. bez doplnění městského okruhu mezi Jihlava-jih a Žižkovou ulicí – modelace možných     úprav dopravního režimu na stávající síti s cílem prověřit ne/potřebnost doplnění    městského okruhu,

ii. s doplněním městského okruhu mezi Jihlava-jih a Žižkovou ulicí.

Objem generované dopravy v rozvojové lokalitě Jihlava-jih bude stanoven na základě podkladů od objednatele.

Výstupem z dopravního modelu budou kartogramy intenzit, které budou zobrazovat celodenní intenzity vozidel na komunikační síti s dělením na lehká nákladní a těžká nákladní vozidla a porovnání jednotlivých variant z hlediska dopadu na intenzity dopravy především v centrální oblasti města.2. Podklady

Data ze smyček na světelně řízených křižovatkách včetně situace jejich polohy.

Data z úsekových měření a rychlostních tabulí.

Rozvojové plochy na území města (SHP) včetně funkčního využití, počtu obyvatel, případně rozlohy.

3. Cena díla

| Činnost |  |  | Cena v Kč bez DPH |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - a) Údržba a aktualizace dopravního modelu |  |  |  |  |  |
| Vyhodnocení dat ze smyček |  |  | 16.000 |  |  |
| Kalibrace modelu současného stavu |  |  | 64.000 |  |  |
| CELKEM |  |  | 80.000 |  |  |
| Činnost | Počet hodin |  | Jednotková cena v Kč bez DPH |  | Cena v Kč bez DPH |
| - b) Analytické a prognostické výpočty a hodnocení |  |  |  |  |  |
| Křižovatkové průzkumy (4 křižovatky) | 120 |  | 550 |  | 66.000 |
| Profilové průzkumy (2 radary) | 24 |  | 550 |  | 13.200 |
| Vyhodnocení průzkumů | 64 |  | 550 |  | 35.200 |
| Vyhodnocení vstupních dat | 80 |  | 550 |  | 44.000 |
| Prognóza a výhledový model | 88 |  | 550 |  | 48.400 |
| Výstupy, zpráva, projednání | 48 |  | 550 |  | 26.400 |
| CELKEM |  | 424 |  | 233.200 |  |

4. Termíny

| Dopravní průzkumy | první polovina 10/2021 |
| --- | --- |
| Vyhodnocení dopravních průzkumů | do 2 týdnů od provedení průzkumů |
| Model současného stavu | do 3 týdnů od vyhodnocení dat a průzkumů |
| Prognóza a výhledový model variant | do 4 týdnů od schválení modelu současného stavu |
| Čistopis | Do 1 týdne od připomínek ke konceptu |

5. Obecné podmínky

a. Dílo bude fakturováno po odevzdání čistopisu.

b. Splatnost faktur bude stanovena na 30 dní.

c. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši 21%.

Identifikační údaje zhotovitele: 
AFRY CZ s. r. o. 
Magistrů 1275/13

140 00 Praha 4

IČO: 45306605

Předpokládaná cena objednávky: 313 200,- + DPH 21%, celková částka s DPH 378 972,-.

Naše identifikační údaje:

Statutární město Jihlava
Masarykovo náměstí 1
58601 Jihlava
IČ: 00286010
DIČ: CZ00286010

Tato objednávka bude uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Na fakturu prosím uveďte č. objednávky. Fakturu můžete odeslat elektronicky na e-mailovou adresu epodatelna@jihlava-city.cz, případně odešlete poštou na adresu Magistrát města Jihlavy, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava.

S pozdravem

Daniela Poláková

Útvar městského architekta

MAGISTRÁT MĚSTA JIHLAVY

Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava

Tel.       +420 565 591 653

E-mail   daniela.polakova@jihlava-city.cz

Web      http://www.jihlava.cz