|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objednatel | | IČO: | | 00074276 | DIČ: | CZ00074276 | | | | | | | | |
|  |  |  | Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje | | | | | | | | | | | | |
|  | | | nám. Krále Jiřího z Poděbrad | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | 350 02 Cheb | | | | | |  | Dodavatel | | IČO: | 26324105 | DIČ: | CZ26324105 |
|  | | |  | | | | | |  | **ZIP o.p.s.** | | | | | |
|  | *Bankovní spojení* | | KB Cheb | | | | | |  |  | | | | | |
|  | *Číslo účtu* | | **Anonymizováno** | | | | |  |  | **Tomanova 3-5** | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | **301 00 Plzeň** | | | | | |
|  | | | | | | | | |  |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objednáváme:** | | | | **ORJ 3008** | | | | | | | | | | | |
| u Vás: | | | | | | | | | | | | | | | |
| technické zajištění zjišťovacího archeologického výzkumu na stavbě: "Zpřístupnění kasemat a vytvoření nájemní | | | | | | | | | | | | | | | |
| jednotky na Šancích Chebského hradu" v k. ú. Chebu. | | | | | | | | | | | | | | | |
| místo: | | | | | | | | | | | | | | | |
| město Cheb, ppč. 16/1; 2273/36 v k. ú. Chebu | | | | | | | | | | | | | | | |
| druh a rozsah požadovaných činnosti:, | | | | | | | | | | | | | | | |
| výkopové a dokumentační práce archeologického souvrství | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4x archeologický dělník na 26 dní | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1x dokumentátor na 29 dní | | | | | | | | | | | | | | | |
| předpokládaná výměra: | | | | | | | | | | | | | | | |
| max. možný rozsah exkavovaných souvrství je 99m? | | | | | | | | | | | | | | | |
| zahájení a předpokládaný termín dokončení: | | | | | | | | | | | | | | | |
| zahájení 9. 2. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| dokončení 31. 3. 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| harmonogram: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. - 25. den: výkopové práce v jednotlivých sondách, které jsou průběžně dokumentovány, vybírání a třídění | | | | | | | | | | | | | | | |
| nálezů, označení stratigrafických situací | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. - 29. den: dokončení kompletní dokumentace nalezených situací (fotografická, kresebná, měřičská) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. den: zakázku lze fakturovat po předání díla objednavateli, digitální i fyzická podoba dle povahy | | | | | | | | | | | | | | | |
| předávaného materiálu | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena: 174 704,64 ,-Kč včetně DPH | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Žadatel:Mgr. Anonymizováno | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Příkazce operace:Ing. Martina Kulová | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Správce rozpočtu: Anonymizováno | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | V Chebu | | | |
|  | | Dne : | | 08.02.2022 | |
|  | | Vyřizuje : | | Anonymizováno | |
|  | | Telefon : | | Anonymizováno | |
|  | | E-mail: | | Anonymizováno | |
|  | | ***Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu*** | | | |

|  |
| --- |
|  |