Národní muzeum

se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 1700/68

zastoupené PhDr. Eva Dittertová

# IČ: 00023272, DIČ: CZ00023272

(dále Objednatel)

a

ARCHAIA Praha z.ú.

se sídlem Praha 2, Vratislavova 22/20, PSČ 128 00

zastoupená ředitelem ústavu Vojtěchem Kašparem

IČ: 26701227

DIČ: CZ26701227

zapsána u Městského soudu v Praze v rejstříku ústavů v odd. U vložka č. 722

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále Zhotovitel)

uzavírají tuto

Dohodu A2/2021 o provedení záchranného archeologického výzkumu podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění

1.

Předmět Dohody

1.1. Předmětem Dohody je předběžný, zjišťovací archeologický výzkum před revitalizací Náprstkova muzea na parcele parc. č. 204 na dvoře objektu čp. 269 na náměstí Betlémském náměstí č. or. 1 (Náprstkova č. or. 16 a Betlémská č or. 13) v katastrálním území Staré Město v Praze 1 (plocha určená k výzkumu dle této Dohody je vyznačena žlutě na Příloze č. 1 společně s vyznačením průběhu stávajících inženýrských sítí). Jeho účelem je určení charakteru, rozsahu a důležitosti archeologických památek ohrožených plánovanou revitalizací objektu, výstavbou nových podzemních prostor a tudíž určených k následné záchraně samotným záchranným/předstihovým archeologickým výzkumem.

1.2. Konkrétním předmětem zjišťovacího výzkumu je:

1.2.1. Provedení archivní rešerše v archivech archeologických i historických a dokumentace archeologických objektů a situací (dále jen „terénní část výzkumu“) zachycených minimálně čtyřmi bagrovanými a ručně dokopávanými zjišťovacími sondami na parcele (jejich přesný počet i rozměry budou průběžně přizpůsobovány potřebám výzkumu; předpokládaná poloha zjišťovacích sond je vyznačena modře a popisem S1, S2, S3 a S4 na Příloze č. 1. k této Dohodě), které provede Zhotovitel vlastní malou mechanizací (minirypadlo Takeuchi) na předmětné ploše v místech projektovaných nových zásahů pod úroveň stávajících terénů.

1.2.2. Zpracování a vyhodnocení nalezených památek a odhalených situací do nálezové zprávy (dále jen zpracování výzkumu).

1.3. Nálezová zpráva zpracovaná na podkladě výše uvedených činností bude obsahovat:

1.3.1. Popis, dokumentaci a odborné vyhodnocení výzkumem zachycené situace,

1.3.2. v případě pozitivního archeologického zjištění zejména určení plochy, na které bude třeba provést záchranný/předstihový archeologický výzkum, upřesnění doby jeho trvání a ohodnocení jeho finančních nákladů platné pro dobu svého vzniku,

1.3.3. v případě negativního archeologického zjištění

1.3.3.1. buď potvrzení o provedeném archeologickém výzkumu pro orgány činné ve stavebním řízení a pro potřeby Objednatelovy další dokumentace, byly-li archeologické situace prokazatelně zničeny v minulosti,

1.3.3.2. a nebo požadavek na záchranný archeologický výzkum prováděný formou dohledu v průběhu zemních prací stavby v ostatních případech.

2.

Termín

2.1. Zhotovitel je povinen zahájit terénní část výzkumu dle odst. 1.2.1. této Dohody po podpisu této Dohody oběma stranami a do tří pracovních dnů poté, co budou splněny všechny podmínky uvedené v odstavcích 4.1., 4.2., 4.5., 4.6., 4.7. a 4. 8. této Dohody.

2.2. Terénní část výzkumu bude ukončena do deseti pracovních dnů od svého zahájení za podmínky plnění součinnosti zejména dle odstavců 4.1., 4.2., 4.5., 4.6., 4.7. a 4.8. této Dohody.

2.3. Zpracování výzkumu Zhotovitel zahájí ihned po ukončení terénní části výzkumu a ukončí ho do dvaceti pracovních dnů od ukončení terénní části výzkumu. Ve stejném termínu bude vyhotovena i nálezová zpráva dle odst. 1.3. této Dohody.

2.4. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou faktur Zhotovitele vystavených dle této Dohody, prodlužují se termíny provádění a zhotovení díla sjednané v této Dohodě o počet dnů prodlení Objednatele s úhradou kterékoli části sjednané ceny díla. Zhotovitel je navíc oprávněn po dobu prodlení Objednatele s úhradou kterékoli části sjednané ceny díla zcela zastavit práce na provádění díla.

3.

Cena

3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo na podkladě faktur. Celková cena za dílo se sjednává ve výši 285.000,- Kč + 21 % DPH (dvěstěosmdesátpěttisíckorun českých + 21 % DPH). Cena bude fakturována podle skutečně provedených prací a vzniklých nákladů, přičemž výše uvedená cena je maximální a nepřekročitelná.

3.2. Po ukončení terénní části výzkumu předloží Zhotovitel Objednateli fakturu, ve které budou zúčtovány práce provedené v rámci terénní části výzkumu. Přílohou faktury bude seznam provedených prací a vzniklých nákladů a kopie předávacího protokolu.

3.3. Fakturu s celkovým vyúčtováním předloží Zhotovitel Objednateli ihned po předání nálezové zprávy dle odst. 1.3. spolu se seznamem provedených prací a vzniklých nákladů a předávacím protokolem na celé dílo.

3.4. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli fakturovanou částku do 14 dnů ode dne doručení faktury, kterou je tato částka účtována. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou fakturované částky, bude povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. Částka účtovaná jako úrok z prodlení dle této Dohody je splatná do 14 dnů ode dne doručení dokladu - faktury, kterým se tato pokuta vyúčtovává.

4.

Součinnost

4.1. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli geometrický plán v digitální podobě (ZVS a bodové pole), ve kterém budou vyznačeny aktivní inženýrské sítě, které se nacházejí na ploše určené k výzkumu, včetně dokladové části (tento plán označený jako Příloha č. 1 je nedílnou součástí této Dohody).

4.2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k provedení díla, jakož i všechny jemu dostupné informace o pozemcích, objektech a inženýrských sítích, které se na předmětné parcele nacházejí.

4.3. Zhotovitel neodpovídá za škody na inženýrských sítích či objektu, které způsobí jeho pracovníci anebo osoby jím k provedení díla pověřené, kteří v důsledku nesprávných či neúplných informací Objednatele postupovali v dobré víře, že škodu svou činností nezpůsobí.

4.4. Zhotovitel díla provede zpětný zához sond zjišťovacího výzkumu. Zhotovitel nezodpovídá za odvoz či uložení jím vykopané zeminy, které nebude použita jako zpětný zához sond zjišťovacího výzkumu.

4.5. Objednatel je povinen zajistit uvolnění míst určených k provádění sond.

4.6. Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli stavbou nerušené provádění terénní části výzkumu dle odst. 1.2., a bezpečný a bezproblémový přístup k plochám výzkumu dle odst. 1.2. této Dohody a to po dobu specifikovanou v čl. 2 této Dohody.

4.7. Objednatel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění terénní části výzkumu specifikovanou v čl. 2 této Dohody ohrazení plochy specifikované v příloze 1 této Dohody tak, aby byl zamezen vstup cizích osob na plochu výzkumu.

4.8. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli dle jeho požadavků po celou dobu provádění díla na vlastní náklady jednu samostatně uzamykatelnou místnost použitelnou jako sklad, kancelář a šatnu, přístup pracovníků Zhotovitele k vodnímu zdroji a sociálnímu zařízení elektrický proud o napětí 220 voltů pro elektrické pracovní prostředky Zhotovitele.

4.9. Během provádění díla bude Zhotovitel evidovat ve vlastním deníku počet a funkční zařazení pracovníků přítomných na archeologickém výzkumu dle této Dohody. Takto vedené záznamy budou podkladem pro fakturaci Zhotovitele.

5.

Převzetí prací

5.1. Zhotovitel předá provedené práce a nálezovou zprávu Objednateli takto:

5.1.1. Terénní části výzkumu dle odst. 1.2.1. této Dohody bude ukončena podpisem předávacího protokolu oběma stranami Dohody.

5.1.2. Zpracování výzkumu dle odst. 1.2.2. této Dohody bude ukončeno podpisem předávacího protokolu oběma stranami Dohody.

5.1.3. Nálezovou zprávu Zhotovitel předá Objednateli do sedmi kalendářních dnů po zpracování výzkumu.

5.2. K převzetí prací a k podpisu předávacích protokolů dle odstavce 5.1. Dohody je za Objednatele oprávněna paní ing. Kateřina Hábová.

6.

Následující dílo

6.1. Po ukončení předběžného zjišťovacího archeologického výzkumu může následovat samotný záchranný/předstihový archeologický výzkum, jehož rozsah a forma bude upřesněna předmětným dílem.

6.2. Záchranný archeologický výzkum nebude následovat v případě zjištění charakterizovaného v odst. 1.3.3.1.

7.

### Závěrečná ustanovení

7.1. Jakékoliv změny v ujednáních vyplývajících z této Dohody je možné provést pouze písemným dodatkem Dohody se souhlasem obou stran Dohody.

7.2. Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá strana Dohody obdrží dvě vyhotovení.

7.3. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

7.4. Nedílnou součástí této Dohody je Příloha č. 1 (plocha určená k výzkumu se zaměřením stávajících aktivních inženýrských sítí) a Příloha č. 2 (položkový rozpočet Zhotovitele na dílo s uvedenými jednotkovými cenami).

V Praze dne 24. 1. 2022					V Praze dne 24.1.2022

.....................................................				.....................................................

za Objednatele							za Zhotovitele

PhDr. Eva Dittertová							Vojtěch Kašpar

ředitelka						                             ředitel

.

Příloha č. 2

Celkem s DPH

344 850,00 Kč

| Předpokládané náklady na předběžný zjišťovací archeologický výzkum Praha 1 - Staré Město, Náprstkova č. or. 16, Betlémské náměstí ě. or. 1, Betlémská ě. or. 13, ěp. 269, pare. ě. 204, revitalizace Náprstkova muzea |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkce/výkon | poč. prac. | hod. sazba | poč. dnů po 8 hod | celkem |
| archeolog (terénní část výzkumu) | 1 | 540 | 10 | 43 200,00 Kč |
| archeolog (zpracování výzkumu) | 1 | 540 | 10 | 43 200,00 Kč |
| asistent archeologického výzkumu (terénní část výzkumu) | 1 | 360 | 10 | 28 800,00 Kč |
| asistent archeologického výzkumu (zpracování výzkumu) | 1 | 360 | 5 | 14 400,00 Kč |
| specialista archeologického výzkumu | 1 | 260 | 10 | 20 800,00 Kč |
| pracovník archeologického výzkumu | 3 | 190 | 10 | 45 600,00 Kč |
| vedoucí laborant | 1 | 320 | 5 | 12 800,00 Kč |
| specialista archeologického výzkumu - laborant | 1 | 260 | 5 | 10 400,00 Kč |
| pracovník archeologického výzkumu - laborant | 2 | 190 | 5 | 15 200,00 Kč |
| zemní práce strojem - hloubení a zásyp sond a řezů | 1 | 540 | 5 | 21 600,00 Kč |
| geodetické práce - zaměření, fotogrammetrie, dron (2 výjezdy) | 2 | 300 | 2 | 9 600,00 Kč |
| geodetické práce - vyhodnocení, digitalizace, zpracování | 1 | 300 | 5 | 12 000,00 Kč |
| speciální posudky a analýzy - geologie, pedologie, petrografie | - | - | - | 7 000,00 Kč |
| rezerva | - | - | - | 400,00 Kč |
|  |  |  | Celkem | 285 000,00 Kč |

+21 % DPH

Zhotovitel si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek mezi sebou

při respektování maximální nepřekročitelné ceny.