SMLOUVA O DÍLO č. 2/2022

Smluvní strany:

1.  Regionální knihovna Teplice, p.o.

se sídlem: Lípová 796/13, Teplice 415 01

zastoupena:  PhDr. Ivanou Slunéčkovou, ředitelkou

zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl PR, spisová vložka 392

IČO: 00361216     DIČ: není plátcem DPH

bank. spojení : EQUA Teplice    č.ú.  1023299986/6100

(dále jen "objednatel")

na straně jedné, a

2. ČEČRLE - STŘECHA s.r.o.

se sídlem: Na vršku 176   Proboštov  417 12

zastoupena:  panem Petrem Čečrlem

IČO: 27270670     DIČ: CZ27270670

bank. spojení : KB Teplice    č.ú.  784757140257/0100

(dále jen "zhotovitel")

na straně druhé,

uzavírají podle ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku tuto

s m l o u v u   o   d í l o :

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy jsou Klempířské práce při opravě fasády na Kapli Nalezení sv. Kříže na adrese Teplice, Lípová ul., (tzv. Seumeho kaple) a to v souladu

- s projektovou dokumentací pana Martina Volejníka: TEPLICE – Seumeho kaple, oprava západního křídla ze srpna 2021

- závazným  stanoviskem  odboru územního plánování a stavebního řádu – památkové péče Magistrátu města Teplice SPP 155/2021ze dne 16.9.2021

- prohlídkou stavby dne 19.10.2021

- cenové nabídky

dále jen "dílo", za podmínek dále stanovených.

II.

Práva a povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí od: práce budou započaty v průběhu měsíce května 2022, délka prací nepřesáhne dobu 4 týdnů od jejich započetí. Nejzazší termín dokončení díla se tedy sjednává na 28. června 2022.

- V případě prodlení s dokončením díla se zavazuje zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý den prodlení.

- Realizace zakázky bude koordinována s firmou Martin Černý – MEANDR, Úpořiny (dodávka, montáž a demontáž lešení, opravy omítek a nátěry fasády).

- Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a s potřebnou odbornou péčí, je však vázán rámcovými pokyny objednatele.

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli.

- Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat s objednatelem jakékoliv nejasnosti nebo případné změny při provádění díla.

III.

Práva a povinnosti objednatele

- Objednatel má právo na včasné a řádné provedení díla v souladu s jeho potřebami a oprávněnými zájmy.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

- Zanikne-li závazek provést dílo z důvodu, za který odpovídá objednatel, je tento povinen zhotoviteli uhradit škodu, která mu tím vznikla.

- Při prodlení zhotovitele s dodávkou díla má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

- Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za jeho provedení.

IV.

Cena za dílo

- Cena za dílo se sjednává ve výši 85.000,- Kč bez  DPH. Cena byla sjednána dohodou obou smluvních stran, kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou.

- Daňový doklad bude vystaven při předání díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla do 14 dnů po doručení daňového dokladu. Podmínkou úhrady je věcná správnost všech údajů uvedených na daňovém dokladu a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. V případě, že doklad bude obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti, je objednatel povinen tento doklad neprodleně vrátit zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracovaného dokladu.

- V případě prodlení s úhradou ceny díla se zavazuje objednavatel zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení.

V.

Ostatní ujednání

- Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná a po jejím podpisu bude zveřejněna v registru smluv.

VI.

Smluvní záruky

- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po celou dobu smluvní záruky vlastnosti odpovídající účelu díla, příslušným ČSN a projektu prací předloženého objednatelem.

- Záruční doba činí 36 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla.

V Teplicích dne: 	V Proboštově dne:

Objednatel                                                                      Zhotovitel