# Dodatek č. 1

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

# ke  smlouvě o dílo, jejímž předmětem je “Demolice objektů ve správě SPÚ v k.ú. Hradiště”,

# uzavřené mezi smluvními stranami

# I. Smluvní strany

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

se sídlem:						Nám. Winstona Churchilla 1800/2,

130 00 Praha 3

zastoupený:						Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro

Středočeský kraj a hl. m. Praha

v technických záležitostech oprávněn jednat:			Ing. Radim Gleitz

ID DS:		z49per3

bankovní spojení:		Česká národní banka

Číslo účtu:		19-3723001/0710

IČO:		01312774

DIČ:		CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:		Ridera Bohemia a.s.

se sídlem:                                                                         28. října 2092/216, 709 00 Ostrava

zastoupený:					             Ing. Petrem Štverkou, členem předsednictva

Romanem Rohelem, členem předsednictva

V technických záležitostech je oprávněn jednat:		xxx

ID DS:							s8gf3ky

Bankovní spojení:					Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu:						8810188101/5500

IČO:							268 47 833

DIČ:							CZ26847833

(dále jen „zhotovitel“)

II.  Předmět dodatku

1. Rekapitulace změn (vícepráce méněpráce):

Důvodem uzavření dodatku je nové plnění oproti projektové dokumentaci, které bylo vyvolané až při vlastní realizaci. Součástí areálu jsou sloupy veřejného osvětlení, které je nutno odstranit. Tyto demoliční práce nebyly součástí projektové dokumentace ze srpna 2020 včetně aktualizovaného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr z dubna 2021. Vícepráce činí 8 449,92 Kč bez DPH a méněpráce 3 000,00 Kč bez DPH.

V souvislosti s výše uvedeným se mění ustanovení článku V. Cena za dílo, odstavec číslo 5.2. takto:

Původní znění:

Celková cena za provedení díla bez DPH činí		   3 537 376,30 Kč

DPH činí						      742 849,02 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí		   4 280 225,32 Kč

Nové znění:

Celková cena za provedení díla bez DPH činí		   3 542 826,22 Kč

DPH činí						      743 993,51 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí		   4 286 819,73 Kč

2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn a dodatků.

III. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Praze dne	10.02.2022				             V Ostravě dne 10.02.2022

……………………………………….			……………………………………….

Státní pozemkový úřad					Ridera Bohemia a.s.

Ing. Jiří Veselý						Ing. Petr Štverka, člen představenstva

ředitel Krajského pozemkového úřadu			Roman Rohel, člen představenstva

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Za správnost: Ing. Eva Štursová