**Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb technické podpory, softwarové údržby a rozvoje Identity managementu č.j. Objednatele 130845/2020-OICT, SM7120-26**

**(dále jen „Dodatek1“)**

**Smlouva uzavřená mezi:**

**Objednatel:**

**Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí**

Se sídlem: Loretánské náměstí 101/5, 118 00 Praha 1, Hradčany

IČO: 45769851

DIČ: CZ45769851

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Za které jedná: Ing. Tomáš Kryl, Ph.D., náměstek pro řízení sekce ekonomicko-provozní

(dále rovněž „**Objednatel**“ nebo dále rovněž „**MZV**“)

a

**Poskytovatel:**

**BCV solutions s. r. o.**

Se sídlem: 7. KVĚTNA 1168/70, CHODOV, 149 00 PRAHA 4

IČO: 28360851

DIČ: CZ28360851

Zápis v Obchodním rejstříku: u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 136075

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Za kterého jedná: Ing. Lukáš Cirkva

(dále též jen „**Poskytovatel**“)

(společně pak dále rovněž „**Smluvní strany**“, samostatně dále rovněž „**Smluvní strana**“)

se dle dohody smluvních stran rozšiřuje takto:

1. Podle článku II Předmět smlouvy odstavec 2 c (ii) je předmětem tohoto dodatku dodávka prací potřebných k rozšíření systému o nové instance v jiných sítích - rozvoj IdM. Poskytovatel se zavazuje zajistit realizaci požadavku spolu se zajištěním technické podpory a softwarové údržby v rozsahu dle této Smlouvy po dobu trvání této Smlouvy, v částce nepřevyšující 30 % ceny této Smlouvy, avšak maximálně 1 696 800,- Kč bez DPH;
2. Předmět dodatku:
	* + 1. Instalační a konfigurační práce SW CzechIdM v síti I - IdmI v maximálním rozsahu 960 hodin za rok - jedná se o zajištění instalace, konfigurace a integrace prostředí Idm v síti I. Objednatelem specifikované požadavky jsou předkládány Poskytovateli dle Přílohy č. 4 Změnový list a zadávány do Service desku. Poskytovatel provede zhodnocení požadavků a informuje Objednatele o rozsahu časové náročnosti a dopadech do produkčního prostředí Objednatele. Objednatel zhodnotí potřebu plnění a tu odsouhlasí, reviduje nebo zruší. Poskytovatel začne s vývojem po odsouhlasení požadavku Objednatelem.
			2. Veškeré zásahy do prostředí IdM Objednatele je Poskytovatel povinen před nasazením do produkčního prostředí otestovat, nasazení do produkčního prostředí provést takovým způsobem, který zajistí bezproblémové používání IdM i se všemi napojeními. Poskytovatel po nasazení provede kontrolu funkčnosti. Dojde-li k zjištění, že provedené změny způsobily nefunkčnost byť jen části IdM, je Poskytovatel povinen takovýto nedostatek odstranit. Není -li odstranění možné provést na místě, zajistí Poskytovatel uvedení IdM do stavu, který umožňuje plynulý chod IdM a s Objednatelem se domluví na termínu odstranění vady.
			3. Identifikované oblasti realizace IdMI

Níže identifikované oblasti vychází z aktuální situace v prostředí Objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo uvedené možnosti rozvoje IdM nečerpat, či okruh upravit o aktuální oblasti řešící potřeby identity managementu v síti I.

Synchronizace dat, zajištění jejich nepopiratelnosti, původu a konzistence (zdrojem je CzechIdM v síti V)

Správa systému MS Active Directory

Přímá či virtuální správa dalších koncových systémů

Konfigurace CzechIdM (procesy, notifikace, role management, organizační struktury)

Uživatelské prostředí optimalizace, úpravy, konfigurace dle specifik MZV

Práce s hesly uživatelů

Bezpečnostní nastavení a optimalizace prostředí

Reporting a auditní data

Aktivace vybraných modulů

Analytické, konzultační, architektonické práce.

Řízení projektu a součinnost, metodická podpora

Školení pro administrátory prostředí

Dokumentace

#

**Dodatek vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.**

**Tento dodatek se sestává ze 3 stran a je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každým má sílu originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom.**

V Praze dne V Praze dne

Za Objednatele: Za Poskytovatele:

Česká republika Česká republika

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky BCV solutions s. r. o.

 Ing. Tomáš Kryl, Ph.D. Ing. Lukáš Cirkva

náměstek pro řízení sekce ekonomicko-provozní jednatel