[image: image1.jpg]o .
Ka rI Ovy VA RY Statutarni mésto Karlovy Vary « Moskevské 21, 361 20 Karlovy Vary e tel.: +420 353 151 111 ¢ IC: 00254657






Usnesení č. RM/89/2/22

z 4. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 08.02.2022

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice - TDS“ 

Rada města Karlovy Vary 

projednala předložený materiál a 

schválila  uzavření Dodatku č.1 Příkazní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností INVESTON s.r.o., IČ: 18226680, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky Inženýrské činnosti pro stavbu „Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice“, na základě kterého se z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby „Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice“ prodlužuje termín provádění výkonu technického dozoru stavebníka o 19 týdnů a zároveň se zvyšuje úplata za činnost technického dozoru stavebníka o 266.000,- Kč bez DPH na konečnou cenu 755.600,- Kč bez DPH, v předloženém znění.        


.................................................

Ing. Daniel Riedl

vedoucí odboru rozvoje a investic
1 z 1
2

[image: image1.jpg]