2022/256/NM

Dodatek č. 3 ke smlouvě

č. objednatele: 210763

č. zhotovitele:

___________________________________________________________________________

Článek I.

Smluvní strany

# Objednatel:					Národní muzeum, příspěvková organizace

# Sídlo:						Václavské náměstí 68, 115 79  Praha 1

# Zastoupen::				            prof. PhDr. Michal Stehlík, PhD.

# náměstek generálního ředitele

# IČ:						00023272

# DIČ:						CZ00023272

# (dále jen objednatel)

# a

# Zhotovitel:					NEO BUILDER a.s.

# Sídlo:						Přátelství 986/19, Uhříněves, 104 00 Praha 10

# Zastoupen:					Ing. Vasyl Nemesh – předseda správní rady

# IČ:						05553750

# DIČ:						CZ05553750

# (dále jen zhotovitel)

# Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné dohody dále uvedený dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo takto:

# Článek II.

- V článku III. smlouvy označeném jako doba plnění se mění odstavec 1 takto:

# Předání staveniště:							11. 8. 2021

# Zahájení prací: den následující po předání platného stav. povolení zhotoviteli

# Lhůta dokončení a předání a převzetí díla:				15.3.2022

- V článku IV. smlouvy s označením Cena díla se mění odstavec 1 takto:

# Cena díla sjednaná dle SoD bez DPH			5 295 681,82 Kč

# Zvýšení ceny díla dle tohoto dodatku bez DPH		  704 825,40 Kč

# Snížení ceny díla dle tohoto dodatku bez DPH	           - 425 678,20 Kč

# Nová cena díla bez DPH				           5 574 829,02 Kč

# DPH 21%						          1 170 714,09 Kč

# Nová cena díla včetně DPH				         6 745 543,00 Kč

# Článek III.

- V ostatních ujednání, v tomto dodatku neuvedených, zůstává text předmětné smlouvy o dílo nedotčen.

- Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2045 Sb.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných vyhotoveních.

# Za objednatele:							Za zhotovitele:

# ………………………………...					…………………………………

# Prof. PhDr. Michal Stehlík, PhD.				     Ing. Vasyl Nemesh

# náměstek generálního ředitele				  předseda správní rady

# Příloha č. 1 – přípočtový změnový list č. 1a

# Příloha č. 2 – odpočtový změnový list č. 1b