### Dodatek č. 1

### SMLOUVY

Úpravy SW palubních počítačů

I.

Účastníci smlouvy

1. 		KORDIS JMK, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 6753

zastoupená: 	Ing. Jiřím Horským, ředitelem společnosti

se sídlem:    	Nové sady 946/30, 602 00  Brno

IČO:             	26298465

DIČ:             	CZ26298465

bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú.: 27-7494550257/0100

pověřená osoba pro jednání ve věcech technických: Vladimír Dopita

(dále jen objednatel)

2.	Herman systems s.r.o.

Sídlo:			Brněnská 993, 664 42  Modřice

Zastoupená:		Ing. Ivem Hermanem, CSc.

Kontaktní osoba:	Ing. Ivo Herman, CSc.

IČ:			05903378

DIČ:			CZ05903378

Bankovní spojení:	ČSOB a.s.

Číslo účtu:		278582535/0300

(dále jen zhotovitel)

II.

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku smlouvy uzavřené dne 3. 12. 2021 (dále jen „Smlouvy“):

Článek V. odst. 1. Smlouvy se mění a nově zní takto:

- Zhotovitel se zavazuje splnit předmět této smlouvy ve sjednané době a dle následujícího harmonogramu:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti této smlouvy

Dokončení a předání díla:

- HW modemy V2X budou dodány nejpozději do 31. 1. 2022 pro autonomní režim

- SW pro validátory bude dodán nejpozději do 28. 2. 2022

- SW pro V2X bude dodán nejpozději do 30. 6. 2022

Dřívější plnění je možné.

Článek II.

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

- Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že sjednané podmínky dle tohoto dodatku platí také pro vzájemná práva a závazky smluvních stran pro období od původního termínu plnění do dne nabytí účinnosti tohoto dodatku.

- Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně dne 10. 2. 2022

Za objednatele:					    	Za zhotovitele:

…………………………….		…………………………………….

Ing. Jiří Horský		         Ing. Ivo Herman, CSc.

ředitel společnosti		          jednatel společnosti