### Dodatek č. 1

### SMLOUVY

Úpravy SW palubních počítačů

**I.**

**Účastníci smlouvy**

**1. KORDIS JMK, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 6753

 zastoupená: Ing. Jiřím Horským, ředitelem společnosti

 se sídlem: Nové sady 946/30, 602 00 Brno

 IČO: 26298465

 DIČ: CZ26298465

 bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú.: 27-7494550257/0100

 pověřená osoba pro jednání ve věcech technických: Vladimír Dopita

 *(dále jen objednatel)*

**2. Herman systems s.r.o.**

 Sídlo: Brněnská 993, 664 42 Modřice

 Zastoupená: Ing. Ivem Hermanem, CSc.

 Kontaktní osoba: Ing. Ivo Herman, CSc.

 IČ: 05903378

 DIČ: CZ05903378

 Bankovní spojení: ČSOB a.s.

 Číslo účtu: 278582535/0300

 *(dále jen zhotovitel)*

**II.**

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku smlouvy uzavřené dne 3. 12. 2021 (dále jen „Smlouvy“):

Článek V. odst. 1. Smlouvy se mění a nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět této smlouvy ve sjednané době a dle následujícího harmonogramu:

**Zahájení plnění:** dnem nabytí účinnosti této smlouvy

**Dokončení a předání díla:**

* HW modemy V2X budou dodány nejpozději do 31. 1. 2022 pro autonomní režim
* SW pro validátory bude dodán nejpozději do 28. 2. 2022
* SW pro V2X bude dodán nejpozději do 30. 6. 2022

Dřívější plnění je možné.

**Článek II.**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že sjednané podmínky dle tohoto dodatku platí také pro vzájemná práva a závazky smluvních stran pro období od původního termínu plnění do dne nabytí účinnosti tohoto dodatku.
3. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně dne 10. 2. 2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………. …………………………………….

 Ing. Jiří Horský Ing. Ivo Herman, CSc.

 ředitel společnosti jednatel společnosti