DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 3 SPR 85 / 2021 (dále jen smlouva)

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem

se sídlem Dlouhá 1, 400 85 Ústí nad Labem

zastoupena	XXXXXXXXXXXXXXXX, krajským státním zástupcem

IČO: 00026042

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení:ČNB

č.ú.: 1723411/0710

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2.  Baukomplet s.r.o.

Rybářská 4949/7a

466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupena	XXXXXXXXXXXXXXXX, jednatelem

XXXXXXXXXXXXXXXX, jednatelkou

Jednatelé jednají jménem společnosti ve všech věcech společně.

IČO: 25023101

DIČ: CZ25023101

C 12612 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

bankovní spojení: KB, a.s. Jablonec nad Nisou

č.ú. : 107-5577490297/0100

(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé

Dále též společně označeny jako „smluvní strany“ nebo každá z nich samostatně jako „smluvní strana“.

Smluvní strany se z důvodu změny termínu dokončení a předání díla dohodly na uzavření tohoto Dodatku. Ke změně termínu dochází z důvodu prodloužení uzavírky ulice Liberecká, na které stojí budova OSZ v Jablonci. K prodloužení uzavírky došlo o 35 kalendářních dní, proto se adekvátně prodlužuje i termín dokončení a předání díla, které je obsahem uvedené Smlouvy.

II.

V čl. IV se odst. 2 v celém znění nahrazuje větou: „Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do 31. 3. 2022.“

V čl. IV v odst. 3 se věta: „Zhotovitel ukončí práce a dodávky dle této Smlouvy a předá dílo objednateli nejpozději do 28. 02. 2022.„ nahrazuje větou: „Zhotovitel ukončí práce a dodávky dle této Smlouvy a předá dílo objednateli nejpozději do 31. 3. 2022.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

3. Účinnost tohoto dodatku nastává okamžikem jeho uveřejněním v registru smluv. Obě strany souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., kdy dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle objednatel.

V Ústí nad Labem					V Jablonci nad Nisou

dne 2. 2. 2022						dne 9. 2. 2022

...............……..					……..................	……..................

za objednatele						za zhotovitele		za zhotovitele

XXXXXXXXXXXXXXXX				XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

krajský státní zástupce				jednatel		jednatelka