MZE-2225/2022-12122



mze000022540530

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologiíČíslo útvaru: 12120VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: MZE-45060/2021-11152NAŠE ČJ.: MZE-2225/2022-12122VYŘIZUJE: David NeužilTelefon: 221812012E-MAIL: David.Neuzil@mze.czID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o.Vážený panxxxZa Brumlovkou 266/2Michle140 00 Praha 4 |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 17. 1. 2022

**Prodloužení termínu dodání Objednávky č.4500137361 PZ PRAIS II 2021 No617 LPIS\_SWK GEO 2021**

Vážený pane xxx,

oznamuji Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500137361 PZ PRAIS II

2021 No617 LPIS\_SWK GEO 2021

Nový termín: do 31. 3. 2022

Zdůvodnění:

Na pracovním týmu LPIS bylo již 2. 9. 2021 identifikováno riziko, že SZIF nebude schopen dodržet původní harmonogram z důvodu nepřipravenosti na testování s tím, že některé testy bude možno provést až na počátku roku 2022. Ministerstvo nemá v dosud k dispozici žádnou novou informaci, která umožnila stanovit termín pro testování a není tak schopno zajistit požadovanou součinnost, aby bylo možno dodržet původní termín 14. 10. 2021.

Na základě toho byl pro PZ PRAIS II 2021 No617 LPIS\_SWK GEO 2021 navržen nový termín.

Z důvodu administrativní chyby u původního dokumentu, zaslaného 7.10.2021, zasíláme prodloužení znova se správným dodavatelem dle smlouvy.

S pozdravem

|  |  |
| --- | --- |
| %%%el\_podpis%%% |  |
| Ing. Oleg Blaškoředitel odboru | Otisk úředního razítka |

Přílohy: