MZE-6465/2022-12122



mze000022706361

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologiíČíslo útvaru: 12120VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: MZE-45060/2021-11152NAŠE ČJ.: MZE-6465/2022-12122VYŘIZUJE: David NeužilTelefon: 221812012E-MAIL: David.Neuzil@mze.czID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o.Vážený panxxxZa Brumlovkou 266/2Michle140 00 Praha 4 |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 4. 2. 2022

**Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500138337 PZ\_PRAIS\_II\_2021\_No633\_LPIS\_Predtisky\_zmenove\_red**

Vážený pane xxx,

oznamuji Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500138337 PZ\_PRAIS\_II\_2021\_No633\_LPIS\_Predtisky\_zmenove\_red.

Nový termín: do 15.7.2022

Zdůvodnění:

Předmětem požadavku PZ 633 je vytvoření nové verze aplikace pro předtisky změnových žádostí jakožto navazujícího prvku na SW pro předtisky jednotné žádosti 2022 (zejm. PZ 646 s termínem 20.6.2022 a souvisejícího doplňujícího PZ 647, jehož objednávka se nyní připravuje s termínem 15.7.2022). Na základě diskusí na poradách LPIS se z pohledu zadavatele (MZe) jeví nevýhodné, pokud by realizace tohoto PZ měla proběhnout dříve, tj. do stanoveného termínu 4.2.2022, protože by nebylo možné realizovat plné provázání na související aktualizované algoritmy a funkce, jež jsou předmětem citovaných PZ 646 a 647.

Na základě toho navrhuji termín pro realizaci, jak výše uvedeno, tj. na 15.7.2022

S pozdravem

|  |  |
| --- | --- |
| %%%el\_podpis%%% |  |
| Ing. Oleg Blaškoředitel odboru | Otisk úředního razítka |

Přílohy: