Číslo smlouvy objednatele:…….………..

Číslo smlouvy zhotovitele: ………….

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO na zhotovení dokumentace pro provádění stavby a výkon inženýrské činnosti na akci: „ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín - Realizace úspor energie“ dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY

  - Objednatel	: 	Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín

Sídlo	: 	Turkmenská 1612, Vsetín, PSČ 755 01

Statutární orgán	:	Mgr. Dagmar Šimková

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	: 	Mgr. Dagmar Šimková

b) ve věcech technických	:	Mgr. Dagmar Šimková

IČ	:	70238898

DIČ	:	neplátce

Bankovní ústav	:	Komerční banka Vsetín

Číslo účtu	:	25431851/0100

Tel.	:	+420 571 411 824

E-mail	:	info@zsms-turkmenska.cz

  - Zhotovitel			          :    Ing. PETR BRAVENEC projektová kancelář s.r.o.

Sídlo	:	Ústí 50, Vsetín, PSČ 755 01

Statutární orgán	:	Ing. Petr Bravenec - jednatel

zapsán v obchodním rejstříku	: 	OR vedený Krajským soudem v Ostravě,

oddíl C, vložka 32045

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních 	:	Ing. Petr Bravenec

b) ve věcech technických	: 	Ing. Petr Bravenec

IČ	:	28561279

DIČ	:	CZ28561279

Bankovní ústav	: 	ČSOB, a.s. pobočka Vsetín

Číslo účtu	: 	223955242/0300

Tel. / Fax	: 	603 725 199

E-mail	: 	petr.bravenec@outlook.com

Zpracovatelský tým zhotovitele (titul, jméno a příjmení)

- Vedoucí projektu:		Ing. Petr Bravenec

- Projektant 1:			Ing. Milan Pařenica

- Projektant 2:			Ing. Petr Chytil

- PREAMBULE

  - Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 12. 2016, na akci:

„ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín – Realizace úspor energie“

(dále jen „Smlouva“)

Důvodem zpracování tohoto Dodatku č. 1 SOD je rozšíření požadovaných energeticky úsporných opatření. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2.1. Smlouvy bude rozšířena o návrh vyregulování topné soustavy a doplnění termostatických hlavic na topná tělesa v budově školy.

Tato část plnění nebyla v uzavřené SOD objednatelem požadována. Rovněž nebyla součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na základě které byla SOD uzavřena.

Uvedeným rozšířením předmětu díla dochází Dodatkem č. 1 k navýšení ceny za dílo o částku 35.000,-Kč bez DPH, DPH 7.350,- Kč, 42.350,- Kč vč. DPH.

# ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY

# Článek 2.1. Smlouvy - Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., příloha č. 6, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů – je doplněn tímto Dodatkem č. 1 o nový článek 2.1.16., a po doplnění zní:

# 2.1.16. zpracování návrhu vyregulování topné soustavy a doplnění termostatických hlavic na topná tělesa v budově školy.

# TermínY A MÍSTO PLNĚNÍ

# Článek 3. TermínY A MÍSTO PLNĚNÍ Smlouvy je doplněn tímto Dodatkem č. 1 o nový článek 3.5.,

# a po doplnění zní:

# 3.5.	Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.01.16. v termínu do 30. 4. 2017.

# Změna CenY díla

# Čl. 4.1. a 4.2. se mění a po změně zní:

# Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

Celkem 595.000,- Kč (bez DPH)

DPH: 124.950,- Kč

Celkem s DPH  719.950,- Kč (vč. 21% DPH)

(slovy: =sedmsetdevatenácttisícdevětsetpadesát=korunčeských)

# Rozpis ceny se mění a po změně zní:

# Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 01 565.000,- Kč (bez DPH) DPH  118.650,- Kč, cena včetně DPH  683.650,- Kč;

# OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

  - Tento Dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.

  - Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

  - Smlouva se vyhotovuje v 5 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Ve Vsetíně dne 8. 2. 2017	Ve Vsetíně dne 8. 2. 2017

____________________________			    __________________________

Objednatel 	Zhotovitel