TKP geo s. r. o.

Plánská 1854/6

370 07 České Budějovice

IČO: 24134295

| #### Objednávka č. | #### Vyřizuje/kancelář/linka |  |
| --- | --- | --- |
| #### ZAK 18-0150/17 | #### xxxxx |  |

Objednávka změnových požadavků

Objednáváme u Vás nový změnový požadavek BR17 na základě smlouvy o dílo 
ze dne 19. 11. 2018 (dále jen „předmět objednávky“).

Specifikace a termín plnění předmětu objednávky:

Předmětem plnění   je nový změnový požadavek. Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součástí objednávky.

Kontaktní osobou objednatele je xxxxxxxxxx., tel.: xxxxxxxxx, 
e-mail: xxxxxxxx a xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxx, 
tel.: xxxxxxxxxx.

Kontaktní údaje zhotovitele: tel.: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx.

Termín plnění předmětu objednávky je do 1. 3. 2022

Cena předmětu objednávky:

Cena za MD (man-day) 7.740,- Kč bez DPH, celkový rozsah práce je 107,24 MD.

Celková cena za plnění předmětu objednávky činí: 830.038,- Kč (slovy: osmsettřicettisíctřicetosm korun českých) bez DPH, tj. 1.004.345,- Kč s DPH.

Zhotovitel je plátcem DPH. K celkové ceně bude účtována DPH ve výši dle platných předpisů. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené se splněním předmětu objednávky.

Vyúčtování – faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu. Sjednaná cena 
za splnění předmětu objednávky je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Zhotovitel je dále povinen uvést na faktuře číslo objednávky – ZAK 18-0150/17. Oboustranně potvrzený akceptační protokol bude součástí faktury.

Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle příslušných daňových předpisů. Jestliže faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s placením faktury.

Objednatel a zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním této potvrzené objednávky 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  Objednatel zajistí zveřejnění potvrzené objednávky zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od potvrzení objednávky. Dodavatel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.

Plnění předmětu této objednávky v době mezi podpisem a před nabytím účinnosti 
této objednávky, tedy před  zveřejněním v registru smluv, se považuje za plnění 
podle této objednávky a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto objednávkou. Zhotovitel podpisem této objednávky souhlasí s poskytnutím informací o objednávce v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel a zhotovitel dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v  této potvrzené objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

S pozdravem

Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D.

ředitel Sekce prostorových informací

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy,

příspěvková organizace

Potvrzením objednávky dodavatel souhlasí se všemi smluvními ujednáními a podmínkami obsaženými v objednávce a neuplatňuje k nim žádné výhrady. Potvrzením objednávky vzniká závazek dle občanského zákoníku.

Objednávku, prosím, elektronicky potvrďte a obratem ji prostřednictvím e-mailu doručte zpět, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy Vám byla doručena. V případě nedodržení této lhůty návrh na uzavření smlouvy zaniká.

Potvrzení objednávky prostřednictvím elektronického podpisu:

TKP geo s.r.o., Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice, IČO: 24134295

…………………. 						elektronický podpis

# Příloha č. 1

# Změnový požadavek (BR17)

V rámci tohoto balíčku budou zpracovány následující požadavky evidované v systému Bugzilla (číslo bugu je uvedeno vždy v závorce za názvem požadavku), případné detaily či diskuze nad návrhem řešení jsou k nalezení přímo v systému Bugzilla pod odpovídajícím číslem požadavku/bugu:

### ISTEM Iterace I. – část 3. (bug 13156)

Požadavek:

Implementace a dodání komponent dle dokumentu IPR_Cílovy koncept_Iterace_I_v1.2_FINAL.docx Iterace I. – část 3.

Návrh řešení:

V rozsahu implementace Iterace I. – část 3. budou dodány tyto komponenty:

- ISTEM MapService, kapitola 4.3.3.Komponenta pro poskytování mapových služeb, část 2. v rozsahu:

  - Dodání služby dle kapitoly 4.3.3.2 ISTEM MapService

  - Součástí dodávky v rámci tohoto BR jsou:

    - Podpora pro editaci zobrazených dat.

    - Konfigurace klientské aplikace.

  - Součástí dodávky v rámci tohoto BR nejsou:

    - Editační funkce v klientu

    - Vlastní konfigurační aplikace pro administrátora

- Editační klient, kapitola 4.3.3 Komponenta Editační modul v rozsahu:

  - Implementace dle kapitoly 4.3.3.1 Funkční oblasti Editační modul (UC_005 Práce s mapovým oknem)

Uživateli je umožněno pomocí různých prvků nastavovat, řídit a prohlížet obsah mapového okna. K dispozici budou minimálně tyto nástroje ve 2D a/nebo 3D (detailněji jsou popsány v návrhu obrazovek CK I.).

    - Posun mapy

    - Přiblížení/oddálení mapy

    - Otočení pohledu okolo zvoleného středu/vybraného objektu ve 3D

    - Základní informace

    - Informace o objektu

    - Výběr

    - Zobrazení vrstev/datových zdrojů

    - Práce s vrstvami (zapínání/vypínání vrstev, nastavení průhlednosti, změna pořadí, informace o měřítkovém omezení)

    - Práce s vrstvami (OGC WMS, WFS, WMTS 3D tiles)

  - Součástí dodávky v rámci tohoto BR jsou:

    - Vyjmenované funkce klienta v bodě 2.a

    - Design, napojení, pohledové funkce

    - Vývoj core

  - Součástí dodávky v rámci tohoto BR nejsou:

    - Ostatní funkcionality z CK I., které nejsou zmíněné v bodě 2.a, 2.b:

      - Komponenty AUTH/AUTEN – pro ověřování uživatelů v klientu

      - Připojení lokálních souborových dat.

      - Tisk

      - Měření

      - Poznámková vrstva

      - Zobrazení legendy – kompletní část DTM

      - Filtrování dat DTM objektů DTM dle levelu, stavu, typu objektu apod.

      - UC_007 Kontroly

      - UC_008 Editace dat

      - a další

Průběh akceptace

Nasazení BR17 proběhne na dočasné testovací prostředí, které je umístěno v prostředí Zadavatele (server luciad-test), kde bude umožněno testování dodané aplikace.

## Detailní kalkulace požadavku:

|  | Změnový požadavek | Odhad pracnosti (MD) | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| BR17 | ISTEM Iterace I. – část 3. | 107,24 |  |
| Suma |  | 107,24 | 1. 3. 2022 |

Cena za MD (man-day) je stanovena smlouvou na 7.740,- Kč bez DPH.

Celková cena za změnový požadavek činí 830.038,- Kč bez DPH.