MZE-9101/2022-12122



mze000022773374

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologiíČíslo útvaru: 12120VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: MZE-45060/2021-11152NAŠE ČJ.: MZE-9101/2022-12122VYŘIZUJE: David NeužilTelefon: 221812012E-MAIL: David.Neuzil@mze.czID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o.Vážený panxxxZa Brumlovkou 266/2Michle140 00 Praha 4 |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 15. 2. 2022

**Prodloužení termínu dodání Objednávky č. 4500138014 PZ\_PRAIS\_II\_2021\_No634\_LPIS\_uprava\_modulu\_EP(Z32320)**

Vážený pane xxx,

oznamuji Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. č. 4500138014 PZ\_PRAIS\_II\_2021\_No634\_LPIS\_uprava\_modulu\_EP

Nový termín: do 20.3. 2022

Zdůvodnění:

Na základě testování a připomínek uživatelů byl vznesen dodatečný požadavek na zavedení funkce „Racionální hnojení“. Následně na základě dalších upřesňujících požadavků SZIF bylo rozhodnuto o posílení kapacit na realizaci úprav SW pro administraci žádostí. Zároveň na testovacím prostředí byla zahájena migrace na SW Oracle 19, což přináší dočasnou nestabilitu testovacího prostředí a s tím spojené chyby. Proto, aby bylo možno funkci řádně dotestovat a případně odstranit zjištěné nedostatky, navrhuji termín akceptace posunout na 20.3.2022.

S pozdravem

|  |  |
| --- | --- |
| %%%el\_podpis%%% |  |
| Ing. Oleg Blaškoředitel odboru | Otisk úředního razítka |

Přílohy: