SMLOUVA O DÍLO

(SOD 01/04/2017)

uzavřená podle ust. § 536 a následující obchodního zákoníku č. 513 /1991 Sb. v platném znění

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL		ZUŠ B.Jeremiáše,

Otakarova 43,

370 01 Č.Budějovice

Kontaktní adresa		dtto

…………………………..

Zastoupený 	             	 Mgr. Michaela Hudečková

IČ		             	60076551

DIČ

Číslo účtu		            5624162/080

ZHOTOVITEL		EU technik s.r.o.

Hvozdec 44, Lišov, 373 72

zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu

v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10042

Zastoupený			Erik Liška – jednatel společnosti

IČ				260 64 341

DIČ				CZ 260 64 341

Číslo účtu			7000014607/8040

e-mail				erikl@volny.cz

II.

Předmět plnění

Předmětem smlouvy je :

1, Provedenírozšíření kamerového systému a přístupového systému dle parametrů  a cenové kalkulace stanovených v příloze  ( viz. příloha č.1 a č.2  SOD )  včetně zaškolení obsluhy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III.

Smluvená součinnost

Zhotovitel je seznámen s pracovištěm a s podmínkami souvisejícími s provozem investora. Pracovní doba se stanovuje v rozsahu 07,30 do 18,00 hodin.

IV.

Čas plnění

Zahájení prací  - 	  18.04.2017

Dokončení díla -       	  21.04.2017

V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s provedením díla, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení.

V případě stavebních nepřipraveností ze strany objednatele může být termín předání díla po dohodě s investorem zpožděn o písemně stvrzené a odsouhlasené prodlení.

V.

Cena za dílo

Platební podmínky

- Cena za provedení díla je stanovena cenovou kalkulací .

- Splatnost dohodnuté částky je dle smlouvy o dílo a faktury vystavené zhotovitelem po dokončení a předání předmětu smlouvy  takto:

- 34 443,- Kč bez DPH do 30 dnů od předání díla kamerového systému

- 16 198,- Kč bez DPH do 30 dnů od předání díla přístupového systému

- V případě nedodržení splatnosti bude účtováno dodavatelem penále 0,01% za každý den prodlení.

- Zhotovitel nevyžaduje průběžné plnění.

- Cenové kalkulace a rozpis komponentů jsou nedílnou součástí této smlouvy jako přílohy.

8.  Na dílo nebude vystavena zálohová faktura

Celková cena kamer. systému : bez DPH			            34 443,00 Kč

Celková cena kamer.systému : včetně DPH 21%		            41 676,03 Kč

Celková cena přístup.systému: bez DPH				  16 198,00 Kč

Celková cena přístup.systému: včetně DPH 21%			  19 599,58 Kč

VI.

Záruční podmínky

1.  Na dodané komponenty a provedené práce je záruční lhůta 24 měsíců ode dne předání zařízení do provozu.

2.   Na záruční opravu nastoupí zhotovitel do 24 hodin po nahlášení a odstraní závadu nejpozději do  24. hodin od nahlášení poruchy.

3. Zhotovitel zabezpečí i pozáruční servis. Pro tyto účely předloží zhotovitel kompletní servisní smlouvu

VII.

Ostatní ujednání

- Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního a občanského  zákoníku.

2.   Zhotovitel  je  povinen  při  provádění  díla  dodržovat  veškeré platné  obecně  závazné  předpisy   související s  předmětem   této smlouvy,  zejména   předpisy  k  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví,  protipožární předpisy,  hygienické předpisy  a  předpisy o ochraně životního prostředí.

Opatření z hlediska BOZP a PO vyplývající z povahy prováděných prací zajišťuje zhotovitel.

3. Koncovou cenu lze při prokazatelně zdůvodněných více nákladech a vícepracích zvýšit po odsouhlasení investorem a projektantem o maximálně 5%.

4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze dodatky učiněnými v písemné formě, podepsanými smluvními stranami

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno   zhotovitel.

V Českých Budějovicích dne 07.04.2017

objednatel							zhotovitel

EU technik s.r.o.

Liška Erik

jednatel společnnosti						jednatel společnosti

příloha č.1 k SOD 01/04/2017

položkový rozpočet:

| Videovrátný |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IP systém Dahua |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19.2.2017 |
| TECHNOLOGIE |  |  |  |  |  |  |
| komponent | ks,m,hod | ks/Kč | celkem bez DPH |
| Dveřní kamerová jednotka VTO6210B |  |  | 1 | 4682 | 4 682,00 Kč |
| Videomonitor 7" VTH1560B |  |  |  | 2 | 6851 | 13 702,00 Kč |
| Zdroj 12V/2A PSD12020 |  |  |  | 2 | 326 | 652,00 Kč |
| Switch Zyxel ES105A 5-port |  |  | 1 | 297 | 297,00 Kč |
| Router bridge Netis |  |  |  | 1 | 480 | 480,00 Kč |
| El.mechanický zámek BeFo1221MB (12V/0,3A) |  | 1 | 1150 | 1 150,00 Kč |
| Odchodové tlačítko |  |  |  | 1 | 150 | 150,00 Kč |
| Kování k el.zámku |  |  |  | 1 | 80 | 80,00 Kč |
| Zadlabací zámek dveřní se střelkou Abbloy/FAB |  | 1 | 180 | 180,00 Kč |
| Zálohovaný nap.zdroj s aku 13,8V/3A/17Ah HPSB3512C | 1 | 3133 | 3 133,00 Kč |
| ROZVODY |  |  |  |  |  |  |  |
| Kabel napájecí CYKY 3x0,75 |  |  | 3 | 17 | 51,00 Kč |
| Kabel UTP Cat 5e |  |  |  | 10 | 7 | 70,00 Kč |
| Kabel CVF 2x0,8+2x0,5 |  |  |  | 10 | 8 | 80,00 Kč |
| Trubka KOPOFLEX KF 9050 |  |  |  |  | - Kč |
| Trubka MONOFLEX L 16 |  |  |  | 0 | 0 | - Kč |
| lišta LV 17 x 17 mm |  |  |  | 8 | 17 | 136,00 Kč |
| Instalační + spojovací materiál,konektory |  | 1 | 400 | 400,00 Kč |
| REKAPITULACE |  |  |  |  |  |  |
| dodávka technologie |  |  |  |  |  | 24 506,00 Kč |
| montáž technologie |  |  |  |  |  | 3 800,00 Kč |
| dodávka rozvodů |  |  |  |  |  |  | 737,00 Kč |
| montáž rozvodu |  |  |  |  |  |  | 3 040,00 Kč |
| oživení, programování a zaškolení |  |  |  |  | 1 000,00 Kč |
| výchozí revize |  |  |  |  |  |  | 800,00 Kč |
| technická dokumentace |  |  |  |  |  | 200,00 Kč |
| doprava |  |  |  |  |  |  | 180,00 Kč |
| přesun materiálu |  |  |  |  |  | 180,00 Kč |
| Celková cena bez DPH 21% |  |  |  |  | 34 443,00 Kč |
| DPH 21% |  |  |  |  |  |  | 7 233,03 Kč |
| Celkem s DPH |  |  |  |  |  |  | 41 676,03 Kč |

příloha č.2 k SOD 01/04/2017

položkový rozpočet:

| Kontrola přístupu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IP systém Entry |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19.2.2017 |
| TECHNOLOGIE |  |  |  |  |  |  |
| komponent | ks,m,hod | ks/Kč | celkem bez DPH |
| Přístupová čtečka s klávesnicí E KR602 |  | 1 | 1320 | 1 320,00 Kč |
| Entry kontrolér přístupu E C3-100 (30.000 uživatelů) | 1 | 5740 | 5 740,00 Kč |
| Stolní USB čtečka karet EM125 |  |  | 1 | 1380 | 1 380,00 Kč |
| Software přístupového kontroléru ZKAccess 3,5 SSS | 1 | 0 | - Kč |
| Přístupová karta EM125 |  |  |  | 10 | 40 | 400,00 Kč |
| Přístupová klíčenka EM125 |  |  |  | 0 | 60 | - Kč |
| Instalační box pro kontrolér s průchodkama |  | 1 | 560 | 560,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Kč |
| ROZVODY |  |  |  |  |  |  |  |
| Kabel napájecí CYKY 3x0,75 |  |  | 0 | 17 | - Kč |
| Kabel UTP Cat 5e |  |  |  | 0 | 7 | - Kč |
| Kabel CVF 2x0,8+2x0,5 |  |  |  | 5 | 8 | 40,00 Kč |
| Trubka KOPOFLEX KF 9050 |  |  |  |  | - Kč |
| Trubka MONOFLEX L 16 |  |  |  | 0 | 0 | - Kč |
| lišta LV 17 x 17 mm |  |  |  | 2 | 17 | 34,00 Kč |
| Instalační + spojovací materiál,konektory |  | 1 | 300 | 300,00 Kč |
| REKAPITULACE |  |  |  |  |  |  |
| dodávka technologie |  |  |  |  |  | 9 400,00 Kč |
| montáž technologie |  |  |  |  |  | 1 900,00 Kč |
| dodávka rozvodů |  |  |  |  |  |  | 374,00 Kč |
| montáž rozvodu |  |  |  |  |  |  | 1 524,00 Kč |
| oživení, programování a zaškolení |  |  |  |  | 2 000,00 Kč |
| výchozí revize |  |  |  |  |  |  | 800,00 Kč |
| technická dokumentace |  |  |  |  |  | 200,00 Kč |
| doprava |  |  |  |  |  |  |  |
| přesun materiálu |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena bez DPH 21% |  |  |  |  | 16 198,00 Kč |
| DPH 21% |  |  |  |  |  |  | 3 401,58 Kč |
| Celkem s DPH |  |  |  |  |  |  | 19 599,58 Kč |