S M L O U V A    O    D Í L O

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále též jen „smlouva“)

## I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: město Jičín

Sídlo: Jičín, Žižkovo nám. 18, PSČ 50601

Zastoupené JUDr. Janem Malým, starostou města

Bankovní spojení: 524541/0100, Komerční banka a.s.

IČO: 00271632

Kontaktní osoba objednatele: Mgr. Zuzana Vavřincová, email: vavrincova@mujicin.cz, tel. XX

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Zdar Šorm

Sídlo: Janovského 978/9, Praha 7, 17000

č.účtu: XX

IČO: 71519211			DIČ: CZ8007070016

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je: Zdar Šorm,

email: XX            tel. XX

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem na základě usnesení rady města č. 16/104 ze dne 2.2.2022, kterým byla udělena výjimka ze směrnice č. 1/2021, o zadávání veřejných zakázek pro tuto zakázku.

II.      Předmět smlouvy:

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v tomto článku smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli za řádně provedené dílo zaplatit a to za podmínek touto smlouvou sjednaných.

Předmětem díla je:

Oprava interaktivní expozice Galerie Rumcajsův svět Radka Pilaře.

Dílo bude prováděno při respektování pokynů objednatele.

Místo plnění: Galerie Rumcajsův svět Radka Pilaře, Valdštejnovo nám 1, 50601 Jičín.

Případné dohodnuté změny díla oproti jeho rozsahu, který je sjednán touto smlouvou, musí být smluvními stranami sjednány předem ve formě písemného dodatku k této smlouvě včetně důsledků těchto změn na výši sjednané ceny díla, jinak platí, že jde o plnění v rámci této smlouvy.

III.    Čas plnění:

Termín zahájení plnění: neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo, na základě písemného předání místa plnění objednatelem

Termín dokončení plnění: nejpozději do 28.2.2022

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem.

- Cena díla:

Cena díla dle této smlouvy o dílo byla stanovena dohodou na základě nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a činí:

Celkem bez DPH	235.024 Kč

DPH 21 %                        49.355,- Kč

Celkem s DPH		284.379,10 Kč

Cena díla je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná po celou dobu plnění a zahrnuje veškeré náklady či poplatky a další výdaje, které zhotoviteli při realizaci díla vzniknou nebo mohou vzniknout.

## Platební podmínky a fakturace

Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad - fakturu po řádném předání a převzetí díla. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a § 435 obč. zákoníku.

Objednatel se zavazuje, že uhradí zhotoviteli vyfakturovanou částku ve vzájemně dohodnutém termínu splatnosti, tj. do 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V případě neodsouhlasení faktury, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli k přepracování

nejpozději před uplynutím lhůty splatnosti s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

Pokud nebude úhrada faktury provedena objednatelem v dohodnutém termínu, je oprávněn zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Za nedodržení termínu předání díla ze strany zhotovitele je oprávněn objednatel po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s předáním.

## Provádění díla

Při provádění prací je zhotovitel povinen postupovat s odbornou péčí. Provádění díla bude kontrolovat pověřený zástupce objednatele.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smluvními podmínkami, je oprávněn dožadovat se odstranění nedostatků vzniklých tímto vadným plněním. Pokud tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící jeho řádnému provedení, je povinen oznámit to objednateli bez zbytečného odkladu a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Následná dohoda musí obsahovat i nové ujednání o termínu plnění.

## Předání díla

Dílo se považuje za řádně provedené a závazek založený touto smlouvou za splněný pouze v případě bezvadného plnění. Pouze na takové provedení díla se váže povinnost objednatele převzít dílo a zaplatit jeho cenu. Je právem objednatele převzít dílo, které bude vykazovat drobné a ojedinělé vady, nikoliv však jeho povinností.

V průběhu přejímacího řízení bude sepsán protokol o předání a převzetí díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla do jeho předání objednateli.

## Záruka za jakost

Zhotovitel na provedené dílo poskytuje záruku na repasované části za jakost po dobu 6 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba) .

Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla písemně bez zbytečného odkladu. A zhotovitel nejpozději do 21. pracovních dní začne s opravou.

Objednatel má právo požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu pro případ prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění záručních vad ve výši 300,-Kč za každý den prodlení.

Vady, které vznikly špatným zacházením či opotřebením materiálů, se záruka nevztahuje.

Při předání hotového díla bude zhotovitelem dán soupis opravených interaktivních objektů.

IX.    Odstoupení od smlouvy

- Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:

-prodlení delší než 20 dnů oproti termínu uvedenému v této smlouvě;

- Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční doby, ustanovení o smluvních pokutách do dne odstoupení od smlouvy.

X.    Závěrečná ustanovení

Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na v expozici a zajišťovat dodržování všech platných právních předpisů, jejichž aplikace přichází v úvahu při provádění díla. Zhotovitel je povinen si zabezpečit pracovní prostor v expozici

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené zaviněním nebo z nedbalosti na zdraví nebo na majetku třetích osob, ke kterým by došlo v přímé souvislosti s plněním předmětu této smlouvy a to ať je způsobí sám nebo osoby, které se s jeho vědomím zdržují v expozici

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání.

Splatnost veškerých smluvních pokut účtovaných podle této smlouvy smluvní strany sjednávají na 10 dní od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na uplatnění náhrady škody.

Smluvní vztah se řídí Občanským zákoníkem, zák. č. 89/2012 sb.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

V Jičíně dne:		                                               	V Jičíně dne:

za objednatele                                                   	 	za zhotovitele

JUDr. Jan Malý 					Zdar Šorm