Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy o dílo objednatele:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

I.  Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno

se sídlem:		Dominikánské nám. 1, 602 00, Brno

zastoupený:		JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky

doručovací adresa:	Statutární město Brno

Městská část Brno-Medlánky

se sídlem:		Hudcova 7, 621 00, Brno

kontaktní osoba:	JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech smluvních)

p. Petr Matějka, technik správy majetku ÚMČ Brno-Medlánky (oprávněn jednat ve věcech technických, tel. 725 911 977)

IČ:			44992785 16

DIČ:			CZ44992785

ban. spojení:		Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody

č. účtu:		18 628-621/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:		BENJAMÍN s.r.o.

se sídlem:		hradišťská 766, 687 08 Buchlovice

zastoupený:		Bc. Kateřina Simotová, i.s.

IČ:			25523414

DIČ:			CZ 25523414

ban. spojení:

č. účtu:		 (dále jen „zhotovitel“)

II. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy úprava vzájemných práv a povinností ze smlouvy o dílo ze dne 24. 11. 2021 o realizaci akce „prvky pro psí výběh Jabloňová“ z důvodu nemožnosti plnění smlouvy v původní termínu kvůli nepřízni počasí.

III. Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je úpravu smlouvy ze dne 24.  11. 2021 takto:

a) Článek IV. odst. 2 se mění tak, že nově zní: Zhotovitel se zavazuje dokončit výrobu prvků pro psí výběh ve lhůtě do 31. 12. 2021 a dodávku a montáž na místo plnění do 30. 4. 2022 – za termín dokončení díla se považuje protokolární předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

b) Článek VI odst. 1 se mění tak, že nově zní: Cenu výslednou dle čl. V odst. 1 díla uhradí objednatel následovně:

- Zálohu ve výši 50% uhradí na základě zálohové faktury po písemném oznámení zhotovitele o dokončení výroby prvků pro psí výběh doplněné o fotodokumentaci vyrobených prvků.

- Celkovou cenu uhradí objednatel na základě konečné faktury po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí bezvadného díla.

2.  Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny

IV. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku smlouvy, a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nich objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Doložka

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších právních předpisů

Tento dodatek smlouvy byl schválen Radou městské části Brno-Medlánky na její 80. schůzi konané dne 17. 1. 2022 pod číslem usnesení č. 09/80

| V Brně dne v.r. JUDr. Michal Marek starosta MČ Brno-Medlánky (za objednatele) | V Brně dne V.r. Bc. Kateřina Simotová (za zhotovitele) |
| --- | --- |