Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále též „Dodatek“) uzavřené dne 15.2.2021 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi

smluvními strany

## Byty LD Řevnice, z.s., Mníšecká 500, 252 30 Řevnice

Zastoupený:						František Zavadil – předseda spolku

IČ: 							066 22 178

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:		František Zavadil

(dále jen „Zadavatel nebo též „Objednatel“)

2.Davostav s.r.o.

Sídlo: Mořina č.p. 97, 267 17 Mořina

## Statutární zástupce: Dagmar Váňová jednatel

## e-mail: vanova@davostav.cz

telefon:0420604605582

fax:

IČ:02984652

DIČ:CZ02984652

Bankovní spojení, č.ú.:Komerční banka a.s. 107-7245560227/0100

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:Dagmar Váňová

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. Zn odd C vl 225916

(dle jen „Účastník“ nebo též „Zhotovitel“)

Zakázka Byty LD Řevnice, z.ú., reg. číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009241

Předmět dodatku :

Smluvní strany se dohodly na drobné změně předmětu díla o objektu SO 05 spočívající v úpravě rozměrů dodávky oken, změně spočívající v náhradě ocelových zárubní za obložkové zárubně a opravě chyby ve výkazu výměr (chybějící jeden kus vnitřních dveří oproti projektu).

Přílohou tohoto dodatku jsou změnové listy popisující měněné položky.

Celková cena díla podle článku III. Odst. 1 smlouvy o dílo  se navyšuje o částku  41.807 ,- Kč bez DPH na celkovou smluvní cenu  :

1.620.890,- Kč bez DPH

243.133,50 Kč  DPH 15 %

1.863.267,- Kč včetně DPH 15 %

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Tento Dodatek číslo jedna je vyhotoven ve dvou vyhotoveních.

Objednatel	Zhotovitel

V Řevnicích  dne 15.3.2021	V Mořině dne 15.3. 2021

……………………………………                           …………………………………………………….

Byty LD Řevnice, z.s.	Davostav, s.r.o.

František Zavadil, předseda spolku	Dagmar Váňová jednatel