SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 

I.  SMLUVNÍ  STRANY
1. 
Objednatel:
Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace


U zoologické zahrady 147/46, Bystrc, 635 00 Brno


zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 



odd. Pr., vl.11



IČO: 00101451



DIČ: CZ00101451


zastoupená MVDr. Martin Hovorka, Ph.D., ředitel
2. 
Zhotovitel:
TK TOPING, s.r.o.


Fügnerovo nábř. 208


664 01 Bílovice nad Svitavou
IČO: 04497821


DIČ: CZ04497821

Zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 90262

Zastoupená: Mgr. Jana Krejčí, Ph.D., jednatel, Ing. Michaela Tvarůžková, jednatel
II. PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla „Oplocení expozice psounů“ dílo v rozsahu a dle specifikace podle položkového rozpočtu zhotovitele (naceněný výkaz výměr) – který tvoří nedílnou součást a přílohu č. 1 této smlouvy a dle projektové dokumentace, dokumentace pro provedení stavby, Zoo Brno Oplocení expozice psounů, SO 01, O 01, O 02, SO 10 – 30, vypracované Arch.Design, spol. s.r.o. v 11/2020, vedoucí projektu Ing. Arch. Jiří Dřevikovský (dále jen „projektová dokumentace“), která tvoří nedílnou součást této smlouvy, a kterou zhotovitel převzal od objednatele před podpisem této smlouvy.
III. CENA PŘEDMĚTU DÍLA
1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje náklady na realizaci díla známé před zahájením prací a v rozsahu dle této smlouvy o dílo.
Celková cena díla 424 643 Kč bez DPH

Cena díla celkem 513 818 Kč vč. DPH

2. K ceně bude účtována DPH dle platných a účinných právních předpisů.

3. Smluvní strany se dohodly, že vícepráce/méněpráce budou řešeny individuálně vždy při zjištění odchýlení od projektové dokumentace a položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1. Jako podklad pro sjednání ceny víceprací/méněprací bude tvořit zápis ve stavebním deníku s popisem změny a s vyčíslením ceny díla v Kč bez DPH. Stavební deník bude objednatelem průběžně kontrolován a pravidelně podepisován.

4. Cena díla může být změněna v případě výskytu skutečností, které nebyly zhotoviteli známy před zpracováním položkového rozpočtu a mají významný vliv při určení rozsahu, způsobu a obtížnosti prací a které nebylo možné předpokládat.

5. Cenu díla lze měnit jen při dodržení podmínek zákona o zadávání veřejných zakázek.
6. Cenu díla nelze navýšit jinak než písemným dodatkem k této smlouvě. Bez sjednání provedení případných víceprací písemným dodatkem k této smlouvě nemá zhotovitel právo na jejich úhradu.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
1. Místem plnění je Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace, U zoologické zahrady 147/46, Bystrc, 635 00 Brno
2. Časový harmonogram provedení díla: 

2.1. dokončení a předání díla


do 11.4.2022

3. Zhotovitel není v prodlení s plněním díla v případě vzniku a po dobu trvání události vyšší moci znemožňující provádění díla.

4. Zhotovitel není v prodlení s plněním díla v případě pozdní objednávky víceprací ze strany objednatele.

5. V případě doobjednání víceprací ze strany objednatele bude do stavebního deníku vždy učiněn zápis s cenou díla a termínem dodání, uvedené bude sloužit jako podklad pro sjednání dodatku ke smlouvě o dílo.

V. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA
1. Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli protokolárně staveniště – tzv. předávacím protokolem staveniště, který bude tvořit přílohu č. 2 této smlouvy jako příloha volně ložená.

2. Předáním předmětu díla se rozumí převzetí předmětu díla objednatelem vyjádřené v písemné formě. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k převzetí v souvislosti s ustanovením článku IV. nejméně 2 dny před termínem předání díla. Zhotovitel je povinen odevzdat objednavateli doklady stavby a dokumentaci skutečného provedení díla.

3. Převzít je možné předmět díla i v případě vyskytnutí ojedinělých drobných vad a nedodělků, které nebrání užívání ani užívání podstatným způsobem neomezují. Podpisem předávacího protokolu objednatelem se považuje dílo za předané. V případě převzetí díla s vadami, budou v předávacím protokolu uvedeny vady a termín jejich odstranění.
4. Zhotovitel je oprávněn předat předmět díla i před termínem uvedeným v této smlouvě o dílo.

VI. PLACENÍ A FAKTURACE
1. Cena díla bude fakturována za měsíční období na konci měsíce a za skutečně provedené práce se splatností faktury 21 dnů ode dne doručení. Podmínkou pro vystavení faktury je soupis v daném měsíci provedených prací písemně odsouhlasený objednatelem. 
2. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3. Cena předmětu smlouvy představuje veškeré známé náklady na realizaci předmětu smlouvy v době před zahájením prací a dále známé náklady vyplývající z požadavků objednatele, v rozsahu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy a příslušné právní úpravy.

VII. ZÁRUKA ZA DÍLO
1. Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla bude bez vad a nedodělků a bude splňovat veškeré požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy.

2. Lhůty poskytnutých záruk na dílo:

a. Stavební práce a trvalé konstrukce




60 měsíců

b. Na bourací práce se záruka nevztahuje
3. Vzniklé vady po písemném uplatnění reklamace odstraní zhotovitel na svůj náklad, a to ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejich písemného uplatnění. Vady znemožňující užívání díla odstraní zhotovitel neprodleně.

4. Uvedená ustanovení nemají vliv na právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu vzniklé škody.

VIII. BEZPEČNOST PRÁCE A ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY
1. . Zhotovitel a objednatel se zavazují, že se budou před započetím díla informovat o rizicích, vyplývajících z předmětu činnosti, pro kterou se tato smlouva sjednává.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět práce sjednané v předmětu plnění této smlouvy při dodržení všech ustanovení zásad bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany majetku a osob při uzavírání smluv ve smyslu občanského zákoníku.

IX. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla ve sjednaném rozsahu a kvalitě v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

X. MLČENLIVOST
1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech údajích obchodního, finančního, výrobního a technického charakteru (dále jen „důvěrné informace“), se kterými byly smluvní strany seznámeny, nebo které získaly nebo měly v souvislosti s uzavřením nebo plněním této smlouvy k dispozici a které nejsou veřejně běžně dostupné.

2. Žádná ze smluvních stran není oprávněna důvěrné informace týkající se druhé smluvní strany, se kterými byla při uzavření nebo plnění této smlouvy seznámena, využívat v rozporu se zájmy druhé smluvní strany ani pro třetí osoby.

3. Smluvní strany jsou povinny vytvářet podmínky pro zabezpečení ochrany důvěrných informací a jejich ochranu zajistit. 

4. Smluvní strany jsou oprávněny využívat důvěrné informace pouze a výhradně pro účely spolupráce vyplývající z této smlouvy mezi nimi uzavřené.

5. Důvěrné informace, které budou v souladu s ustanoveními této smlouvy zpřístupněny druhé ze smluvních stran „hmotnou formou“ (písemnou, elektronickou apod.), včetně jejich kopií, budou vráceny druhé smluvní straně nebo zničeny, jakmile bude ukončena spolupráce v souvislosti s plněním této smlouvy nebo strana, která tyto důvěrné informace zpřístupnila, o to požádá.

6. Ujednáními tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti objednatele zveřejnění či zpřístupnění informací v souvislosti s touto smlouvou na základě příslušných právních předpisů.

XI. ODPOVĚDNOST - SMLUVNÍ POKUTY
1. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou objednateli v důsledku porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a z obecně závazných právních předpisů. 

2. Zhotovitel odpovídá za škody na zařízeních a objektech, které způsobil realizací předmětu díla. Zhotovitel odpovídá i za škody vzniklé jeho zaměstnancům a třetím osobám pohybujícím se na staveništi.

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení s provedením díla vč. dílčích termínů plnění.

4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé nedodržení jeho povinnosti stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, zejména vedení stavebního deníku, účast na zkouškách apod.
5. Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vad uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady z předání.

6. V případě uplatňování nároků z titulu vad reklamovaných po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen, nedodrží-li sjednaný termín vyřízení reklamace, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním reklamovaných vad.

7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti dle této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každé takovéto prokázané porušení.

8. Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty. 

9. Pro případ nedodržení termínu splatnosti ze strany objednatele náleží zhotoviteli zákonný úrok z prodlení za každý den prodlení s úhradou faktury.

10. Ustanovení o smluvní pokutě nemá vliv na právo objednatele požadovat náhradu vzniklé škody.

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Tato smlouva je zpracována ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní účinnost originálu a objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení této smlouvy.

2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky na základě dohody smluvních stran.

3. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.

5. Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě rozporů ohledně změny nebo zrušení závazku vyplývajících z této smlouvy, se podřídí obě strany rozhodnutí obecného soudu.

7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra jako jeho správcem (dále jen správce registru smluv). Povinnost uveřejnit smlouvu v registru smluv na sebe přebírá objednatel. Objednatel odpovídá za řádné uveřejnění smlouvy, když smlouvu k uveřejnění zašle bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy správci registru smluv. Objednatel se zavazuje zaslat bez zbytečného odkladu po obdržení zprávy správce registru smluv, nejpozději však do 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy Zhotoviteli potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy nebo zprávu, že smlouva uveřejněna nebyla včetně důvodu jejího neuveřejnění. Nebude-li tato smlouva uveřejněna v registru smluv do 3 (tří) měsíců ode dne jejího uzavření, s výjimkou smluv, kdy je možné provést opravu uveřejnění dle zákona, smlouva se od počátku ruší. Smluvní strany se pro případ zrušení smlouvy od počátku z důvodu neuveřejnění smlouvy v registru smluv uzavřít novou smlouvu se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušené smlouvě, a to na výzvy kterékoli z nich do 30 dnů od podání výzvy. Nebude-li možné pro případ zrušení smlouvy od počátku z důvodu neuveřejnění smlouvy v registru smluv uzavřít novou smlouvu se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušené smlouvě, smluvní strany se zavazují na výzvu kterékoli z nich přistoupit k narovnání smluvních vztahů tak, aby   narovnáním dosáhly shodného obsahu práv a povinností a shodných obchodních podmínek jako ve zrušené smlouvě a o narovnání uzavřít písemnou dohodu, která bude zveřejněna v registru smluv.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet zhotovitele

Příloha č. 2 – Předávací protokol staveniště

V Brně dne: 

Za objednatele:
Za zhotovitele: 

…………………………
…………………………

MVDr. Martin Hovorka, ředitel
Mgr. Jana Krejčí, Ph.D., jednatel
Ing. Michaela Tvarůžková, jednatel
1

