DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 26/2018/OMM ze dne 6. 4. 2018

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Město Kopřivnice

Na adrese:	Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupené:		Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM

kontaktní osoba ve věcech technických: Miloš Sopuch, vedoucí OTS

IČ:	002 98 077

DIČ:	CZ 002 98 077

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice

Číslo účtu:	1767241349/0800

- dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Beskydská stavební, a.s.

- Sídlo:

- Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

- kontaktní osoba ve věcech technických:

- IČ:

- DIČ:

- Bankovní spojení:

- Číslo účtu:

- zapsán v OR:

- dále jen „zhotovitel“

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 6. 4. 2018 Smlouvu o dílo č. 26/2018/OMM (dále jen „smlouva“)

- Předmětem Smlouvy o dílo je realizace díla s názvem:

„Rekonstrukce střechy objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici“

(dále jen „stavba“)

v rozsahu dle:

- projektové dokumentace vypracované společností Atris, s.r.o. (dále jen „dílo“).

- V průběhu realizace stavby „Rekonstrukce střechy objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici“ vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby méněprací a víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytné k dokončení díla. Méněpráce a více práce vyplývající ze zjištění na stavbě a nutnosti změny stavebně-technického řešení. Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky jsou zejména tyto práce:

Vícepráce:

- Lokální výměna krokví na střeše po demontáži stávajících konstrukčních vrstev střešního pláště – prvky krovu napadeny dřevokaznými škůdci

Méněpráce:

- Odpočet druhotných surovin zdemontovaných v rámci opravy střechy

- Odpočet poplatku za zábor veřejného prostranství a nákladů na použití záchytné stříšky a ochranných sítí na lešení

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 26/2018/OMM ze dne 6. 4. 2018.

III.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku III. Předmět smlouvy. Rozsah Předmětu smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen a změněn dle změnových listů, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Uvedené změnové listy doplňují, nahrazují, případně vypouští příslušné položky Položkového rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 smlouvy. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou v souladu s §222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávaní veřejných zakázek a nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedené méněpráce uvedené v tomto dodatku.

- Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku V. Cena díla odst.1., který upravuje cenu za dílo, a to tak, že se cena díla na základě sjednaných víceprací a méněprací mění následovně:

|  | Cena celkem bez DPH (v Kč) | DPH celkem (v Kč) | Cena celkem včetně DPH (v Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena díla dle smlouvy o dílo č. 26/2018/OMM | 2 463 252,80 | 517 283,09 | 2 980 535,89 |
| Neprováděné práce dle dodatku č.1 | -57 309,60 | -12 035,02 | -69 344,62 |
| Dodatečné práce dle dodatku č.1 | 19 275,52 | 4 047,86 | 23 323,38 |
| Cena díla celkem dle dodatku č.1 | 2 425 218,72 | 509 295,93 | 2 934 514,65 |

IV.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

- Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 - 3 včetně položkových rozpočtů

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 90. schůzi konané dne 26. 6.2018 usnesením č. 2927

V Kopřivnici dne …………………………		V Třinci dne …………………….

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	……………………………

Ing. Miroslav Kopečný

starosta

2310100/3639/6121/15/15062002634