Evidenční číslo: 611/1/2020

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 611/2020
ze dne 05.01.2021

Město Černošice

Zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

Sídlo: Karlštejnská 259, 252 28 Černošice

IČ: 00241121

Na straně jedné (dále jen „Poskytovatel“)

a

Sportovní klub Černošice, z.s.

Zastoupený: XXXXXXXXXXX, předsedou výkonného výboru

Sídlo: Fügnerova 1244, 252 28 Černošice

IČ: 47005246

Zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl L, vložka 4288

Na straně druhé (dále jen „Příjemce“)

uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 611/2020
ze dne 05.01.2021 (dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

Předmět Dodatku č. 1

- Smluvní strany spolu uzavřely dne 05.01.2021 smlouvu o poskytnutí dotace
č. 611/2020 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 2.478.000 Kč na změnu skladby střešního pláště zimního stadionu v Černošicích (stavba občanského vybavení č.p. 1244 nacházející se na pozemku parc.č. 494/7 v obci a k.ú. Černošice), který je ve vlastnictví Příjemce.

- Z důvodu nárůstu cen stavebního materiálu požádal Příjemce žádostí ze dne 11.01.2022 o navýšení dotace o 700.000 Kč.

- S ohledem na shora popsané se smluvní strany rozhodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým dochází k úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, na změně čl. II. odst. 1 Smlouvy, který nově zní takto:

„Poskytovatel poskytne Příjemci jednorázovou dotaci ve výši 3.178.000 Kč (slovy: tři miliony sto sedmdesát osm tisíc korun českých). Celkové předpokládané náklady na realizaci akce jsou 9.442.906,75 Kč, dotace z toho představuje 33,65 % předpokládaných nákladů. Zbylé potřebné finanční prostředky budou zajištěny z vlastních zdrojů Příjemce a dále od Národní sportovní agentury, případně od jiného poskytovatele dotací.“

- Smluvní strany se dohodly, na změně čl. II. odst. 2 Smlouvy, který nově zní takto:

„Poskytovatel vyplatí Příjemci dotaci na základě jeho písemné žádosti. Příjemce je oprávněn požádat o vyplacení dotace pouze za předpokladu, že mu budou Národní sportovní agenturou či jiným subjektem poskytujícím dotace přiděleny dostatečné finanční prostředky nezbytné pro realizaci akce a bude zahájena realizace akce. Za zahájení realizace akce se považuje předání staveniště Příjemcem osobě, která provede zhotovení změny skladby střešního pláště zimního stadionu. Přílohou žádosti o vyplacení dotace bude listina prokazující přidělení finančních prostředků Národní sportovní agenturou či jiným subjektem a předávací protokol o předání staveniště. Příjemce je oprávněn požádat Poskytovatele o vyplacení dotace nejpozději do: 31.08.2022.“

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

II.

Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden stejnopis obdrží Poskytovatel a jeden stejnopis obdrží Příjemce.

- Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu tohoto Dodatku č. 1 na webových stránkách Poskytovatele bez připojeného podpisu zástupce Příjemce.

- Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Zastupitelstvem města Černošice na jeho 26. zasedání konaném dne 2. 2. 2022 (usnesení č. Z/26/12/2022) tak, jak to vyžaduje § 85 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.

- Příjemce bere na vědomí, že Poskytovatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tento Dodatek č. 1 v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti.  Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv zajistí Poskytovatel nejpozději do 30 dnů ode dne jeho podpisu poslední ze smluvních stran a Dodatek č. 1 pak nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv. Příjemce souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle a že ho neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných okolností pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.

V Černošicích dne…………….                  		V Černošicích dne…………….

…………………………………..                   		………………………………..

Město Černošice						Sportovní klub Černošice, z.s.

Mgr. Filip Kořínek, starosta				XXXXXX, předseda v.v.