Rozvoj aplikačního systému výdej dat

NABÍDKA PRO INSTITUT PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE HL. M. PRAHY

v Praze

dne 08.02.2022

**T-MAPY spol. s r.o.**

Špitálská 150

500 03 Hradec Králové

IČ: 47451084

DIČ: CZ47451084

www.tmapy.cz

info@tmapy.cz

# Nabídka na rozvoj aplikačního systému Výdej dat

Předmětem této nabídky je realizace změnových a rozvojových požadavků vzniklých na základě realizace a aplikačního systému Výdej dat v souladu s podmínkami smlouvy č. ZAK 20-0126. Kompletní realizace zahrnuje analýzu, návrh, vývoj, testování, implementaci a dokumentaci provedených změn a rozšíření systému.

Detailní popis jednotlivých požadavků je uveden v příloze tohoto dokumentu.

# Cenová kalkulace

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkcionalita / Modul** | **Požadavek** | **MD** | **Cena bez DPH** | **Cena s DPH 21 %** |
| Objednávky |  |  |  |  |
|  | Napojení na nové prostředí IPR Praha | 2 | 14 000 Kč | 16 940 Kč |
|  | Úpravy FE rozhraní aplikace | 1 | 7 000 Kč | 8 470 Kč |
|  | Nasazení na servery | 5 | 35 000 Kč | 42 350 Kč |
|  | Exporty rastrů | 1 | 7 000 Kč | 8 470 Kč |
|  | Synchronizace datových zdrojů | 2 | 14 000 Kč | 16 940 Kč |
|  | Nastavení notifikačních emailů | 2 | 14 000 Kč | 16 940 Kč |
|  | Nastavení logování | 2 | 14 000 Kč | 16 940 Kč |
|  | Nastavení exportních a konverzních nástrojů | 4 | 28 000 Kč | 33 880 Kč |
|  | Administrativní činnosti a komunikace | 2 | 14 000 Kč | 16 940 Kč |
| **Celkem** |  |  | **147 000 Kč** | **177 870 Kč** |

## Platební podmínky

Standardně platba po realizaci na základě objednávky.

## Termín realizace

Termín realizace bude dohodnut při potvrzení objednávky.

Za společnost T-MAPY zpracovali:

xxxxxxxxxxxxxxxxx

# Příloha č.1 – Popis změnových a rozvojových požadavků

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Požadavek** | **Popis řešení** |
| 29758 | Úpravy FE rozhraní aplikace | Nasazení nové verze FE části aplikace včetně potřebných úprav odkazů. |
| 29759 | Nasazení na servery | Nasazení nástrojů na servery, nastavení uživatelských práv, doplnění potřebných knihoven. |
| 29760 | Exporty rastrů | Oprava nefunkčních exportů rastrových mosaic datasetů. |
| 29761 | Synchronizace datových zdrojů | Úprava způsobu načítání metad o vrstvách z SDE vrstev. |
| 29762 | Nastavení notifikačních emailů | Konfigurace serveru pro notifikační emaily, oprava nedostupnosti mailového serveru. |
| 29763 | Nastavení logování | Optimalizace backendové části aplikace pro korektní načítání logů. |
| 29764 | Nastavení exportních a konverzních nástrojů | Konfigurace backend části pro frontendové nástroje a windows služby (broker a order service). |