Dodatek č. 1ke smlouvě o dílo

č. 3013H1210001 (NPÚ-430/72987/2020)

- ze dne 18. 2. 2021

I.

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích,

s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXX, investiční referent

XXXXXXXXXXXX, kastelán

XXXXXXXXXXXX, vedoucí odboru správy a                                  prezentace kulturního majetku

a

2) Zhotovitel:

Společnost pro SZ Jaroměřice nad Rokytnou – rekonstrukce elektroinstalace

IČ 28359216, DIČ CZ28359216 (plátce DPH)

se sídlem: Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč

zastoupený XXXXXXXXXXXXXXX, jednatelem společnosti, XXXXXXXXXXXXXXX, jednatelem společnosti

Doručovací adresa:

TOMIreko, s. r. o.

Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, jednatelé společnosti

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXX, ředitel společnosti

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají

dodatek smlouvy o dílo

II.

- Tímto dodatkem se mění ustanovení článku VI. smlouvy o dílo č. 3013H1210001 (NPÚ–430/72987/2020) ze dne 19. 2. 2021 na akci:

„NKP SZ Jaroměřice nad Rokytnou – Celková rekonstrukce elektroinstalace v hlavní budově zámku“

III.

1) Cena díla (článek VI. smlouvy):

Smluvní strany se dohodly na odsouhlasených vícepracích, jejichž rozsah je uveden ve změnovém listu č. 1 ze dne 14. 1. 2022 a v cenové nabídce zhotovitele, obě přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Cena díla se vzhledem k dohodnutým a odsouhlaseným  vícepracím  mění takto:

Cena dle SoD:			 22 341 253,01 Kč včetně DPH

(slovy: dvacetdvamilionůtřistačtyřicetjedentisícdvěstěpadesáttři korun českých)

Zvýšení ceny:			65 572,66 Kč včetně DPH

(slovy: šedesátpěttisícpětsetsedmdesátdva korun českých, šedesátšest haléřů)

Celková cena díla po zvýšení:

22 341 253,01 Kč + 65 572,66 Kč  = 22 406 825,67 Kč včetně DPH

(slovy: dvacetdvamilionůčtyřistadevadesátšesttisícosmsetdvacetšest korun českých šedesátsedm haléřů)

IV.

Závěrečná ustanovení:

4.1.	Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4.2.	Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž jedno obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní články smlouvy o dílo č. 3013H1210001 (NPÚ–430/72987/2020) ze dne 19. 2. 2021 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 10. 2. 2022			                      V Třebíči dne 10. 2. 2022

……………………………………	                                   		       ……………………………………

Objednatel                                                                                                  Zhotovitel

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.						       	        XXXXXXXXXXXX

ředitel		  			 	                          jednatel