Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 3014H1200003 (NPÚ-430/82062/2020)

- ze dne 8. 12. 2020

I.

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích,

s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXXX, investiční referent

XXXXXXXXXXX, kastelán

XXXXXXXXXXX, vedoucí odboru správy a                                  prezentace kulturního majetku

a

2) Zhotovitel:

Josef Čábelka

IČ 62485253, DIČ XXXXXXXXX

Se sídlem: Rasochy 71, 281 26 Uhlířská Lhota

(dále jen „zhotovitel“)

Doručovací adresa:

XXXXXXXXX, XXXXXXXXX

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	Josef Čábelka

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	Josef Čábelka, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají

dodatek smlouvy o dílo

II.

- Tímto dodatkem se mění ustanovení článku VI. smlouvy o dílo č. 3014H1200003 (NPÚ–430/82062/2020) ze dne 8. 12. 2020.

„NKP SH Lipnice nad Sázavou – Obnova šindelových střech I. etapa a osvětlení nádvoří hradu“

III.

1) Cena díla (článek VI. Smlouvy):

- Při zkoušce osvícení nástupního schodiště do hradu bylo zjištěno, že původně navržený počet 3 ks vestavných svítidel není z bezpečnostního hlediska dostatečný a je nutné osadit 5 ks svítidel. V případě poškození světla je nutné jej vyměnit jako celek, proto bude 1 ks svítidla připraven na případnou výměnu.

- Zemní LED svítidlo asymetr 34-50W IP 67 bylo naceněné v nabídkovém rozpočtu již v roce 2018. Vzhledem ke značnému zpoždění realizace akce není předmětné svítidlo v současnosti již na trhu, je nutné toto nahradit jiným typem se shodnými parametry s původně navrženým svítidlem.

Cena díla se mění takto:

Navýšení ceny díla:

cena bez DPH                					    55 018,24 Kč

DPH 21%		   	  	    		                  11 553,83 Kč

cena vč.21% DPH          					    66 572,07 Kč

Cena dle SoD: 3 455 386,00 bez DPH + 725 631,00 Kč DPH = 4 181 017,00 Kč vč. DPH

(slovy: čtyřimilionystoosmdesátjednatisícsedmnáct korun českých)

Celková cena díla po navýšení o hodnotu dodatečných prací a matematickém zaokrouhlení DPH v celkových součtech činí:

3 455 386,00 Kč + 55 018,24 Kč = 3 510 404,24 bez DPH + 737 184,83 Kč DPH = 4 247 589,07 Kč

včetně DPH

(slovy: čtyřimilionydvěstěčtyřicetsedmtisícpětsetosmdesátdevět korun českých sedm haléřů)

IV.

Závěrečná ustanovení:

4.1.  Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

4. 2.	Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž jedno obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní články smlouvy o dílo č. 3014H1200003 (NPÚ–430/82062/2020) ze dne 8. 12. 2020 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 18. 2. 2022			                V Rasochách dne 11. 2. 2022

……………………………………	                                   		       ……………………………………

Objednatel                                                                                                  Zhotovitel

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.						       	          Josef Čábelka

ředitel		  			 	                         zhotovitel