MZE-9431/2022-12122

mze000022781007

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 12120 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: 74VD15544/2018-11153 NAŠE ČJ.: MZE-9431/2022-12122 VYŘIZUJE: Bc. Petra Honsová Telefon: 221811019 E-MAIL: Petra.Honsova@mze.cz ID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o. Vážený pan xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 17. 2. 2022

Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500138718 (Z32879)

Vážený pane xxx,

oznamuji Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500138718 k

RFC_INFRA_II_2021_NO004_vybudovani_develop_prostredi_LDAP_OUD_cast_1(Z32879)Nový termín dodání: do 31. 03. 2022.

Zdůvodnění:

V rámci realizace uvedeného RFC v oblasti přepisu a ladění JAVA LDAP PlugIn byl objeven v produktu Oracle Universal Directory bug, který znemožňuje dokončení přepisu / vývoje a finální testování nových JAVA PlugIn. Uvedená nefunkčnost je řešena s Oracle supportem prostřednictvím Service Requestu číslo: „SR 3-28449187421: Unexpected behavior of OUD in case of custom plugin development“, v rámci kterého Oracle Support uznal chybu a předal ticket na development Oracle pro odstranění BUGU v produktu OUD. Vyřešení BUGu v SW OUD bylo eskalováno prostřednictvím eskalačního managera Oracle, bohužel Oracle Development neuvádí termíny, kdy bude daný bug odstraněn, proto termín 31.3.2022 je námi navržený a může být na základě dalších informací ze strany Oracle upřesněn.

S pozdravem

| %%%el_podpis%%% |  |
| --- | --- |
| Ing. Oleg Blaško ředitel odboru | Otisk úředního razítka |

Přílohy: