**Smlouva na dodávku a montáž**

uzavíraná níže uvedenými smluvními stranami v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

**Smluvní strany**

**Česká filharmonie / Galerie Rudolfinum**

se sídlem: Alšovo nábřeží 12, 110 00 Praha 1

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 00023264  
DIČ: CZ00023264

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

**VH Steel and Construction s.r.o.**

Sídlo: Houškova 1187/25, Východní Předměstí,

326 00 Plzeň

Osoba oprávněná

jednat za zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 03122140

DIČ: CZ03122140

**I.**

**Preambule**

Tato smlouva je uzavírána v souladu s výsledky zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem **„**Montážní práce a statický posudek pro Galerii Rudolfinu**“,** které bylo konáno v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ).

**II.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci a statický posudek na konstrukci vyztužené elevované podlahy pod Archu (objekt, který je součástí výstavy – dále jen „Archa“), a dále montáž, instalace a demontáž Archy pro výstavu pana Jiřího Příhody, vč. zajištění souvisejících služeb a prací (dále též „předmět plnění“), a to v technickém provedení, v rozsahu a za podmínek, uvedených v této smlouvě a jejích přílohách. Předmět plnění bude nový, nepoužívaný a bude dodán bez faktických či právních vad.
2. Předmětem smlouvy je dále závazek objednatele poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost pro realizaci předmětu plnění, předmět plnění řádně převzít a za realizaci předmětu plnění zaplatit sjednanou cenu.
3. Součástí předmětu smlouvy je dále:

1. zajištění dopravy předmětu plnění do místa určení (na místo instalace);
2. instalace, montáž a uvedení do provozu s předvedením funkčnosti předmětu plnění;
3. realizace veškerých prací, jichž je třeba k řádné montáži a instalaci všech částí předmětu plnění, a to dle vymezení a podmínek uvedených v přílohách, na základě, kterých je tato zakázka realizována;

1. odvoz a likvidace obalového materiálu, ve lhůtě max. 24 hodin od zahájení instalace;
2. zajištění úvodního zaškolení obsluhujícího personálu v českém jazyce;
3. dodání návodu na obsluhu, případných dalších pokynů výrobce, vztahujících se k bezpečnému používání a údržbě předmětu plnění, plánu kontrol a údržby předmětu plnění, a to v českém jazyce (v tištěné podobě a v elektronické podobě na flashdisku);

1. dodání prohlášení o shodě vlastností výrobku s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy s přihlédnutím k určenému účelu použití;
2. dodání ostatní dokumentace, případně požadované obecně závaznými právními předpisy;
3. K této činnosti se zhotovitel zavazuje zajistit veškerou potřebnou odbornost a postupovat s řádnou péčí.
4. Zhotovitel je povinen předmět plnění realizovat v souladu s odsouhlasenými podklady, případně s odsouhlasenými změnami. Při jeho provádění budou dodrženy veškeré české technické normy vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.
5. Zhotovitel je povinen příslušná odborná plnění dle této smlouvy realizovat prostřednictvím řádně kvalifikovaných osob.
6. Osoby na straně objednatele, oprávněné jednat ve věcech technických:

* xxxxxxxxxxxxxxxx

1. Osoby na straně zhotovitele, oprávněné jednat ve věcech technických:

* xxxxxxxxxxxxxxxx

**III.**

**Místo a doba plnění**

1. Místem, kde bude realizace předmětu plnění dle této smlouvy probíhat, je sídlo objednatele: Galerie Rudolfinum, Alšovo nábřeží 12, 110 01 Praha 1.
2. Zhotovitel se zavazuje plnit dílčí plnění předmětu smlouvy dle specifikace uvedené v čl. II. této smlouvy, dle následujícího harmonogramu:
3. vypracování projektové dokumentace a statického posudku na konstrukci vyztužené elevované podlahy pod Archu nejpozději do 25. 2. 2022 a dále
4. montáže a instalace Archy v termínu 28. 2. – 24. 4. 2022
5. demontáž a odvezení Archy v termínu 29. 8. - 16. 9. 2022
6. Dokončením dílčího plnění dle odst. 2 písm. a) smlouvy se rozumí úplné předání řádně provedeného dílčího plnění, ve smyslu a za podmínek dle této smlouvy. K úplnému předání dílčího plnění dojde protokolárním předáním a převzetím předmětu plnění oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Vlastnické právo k dodanému dílčímu plnění přechází na objednatele jeho faktickým předáním a převzetím dle podmínek této smlouvy v místě plnění a podpisem protokolu o předání a převzetí předmětu plnění oprávněnými osobami. Ve stejném okamžiku přechází na objednatele také nebezpečí vzniku škody.

1. Dokončením dílčího plnění dle odst. 2 písm. b) smlouvy se rozumí úplné předání řádně provedeného předmětu plnění, ve smyslu a za podmínek dle této smlouvy. K úplnému předání dílčího předmětu plnění dojde protokolárním předáním a převzetím předmětu plnění oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Faktickým předáním a převzetím dle podmínek této smlouvy v místě plnění a podpisem protokolu o předání a převzetí předmětu plnění oprávněnými osobami přechází na objednatele nebezpečí vzniku škody.

1. Dokončením dílčího plnění dle odst. 2 písm. c) smlouvy se rozumí úplné předání předmětu plnění, ve smyslu a za podmínek dle této smlouvy. K úplnému předání dílčího předmětu plnění dojde protokolárním předáním a převzetím předmětu plnění oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Faktickým předáním a převzetím dle podmínek této smlouvy v místě plnění a podpisem protokolu o předání a převzetí předmětu plnění oprávněnými osobami přechází na zhotovitele nebezpečí vzniku škody.

1. Smluvní strany se dohodly, že celková doba k provedení předmětu plnění stanovená touto smlouvou se prodlouží o dobu, po kterou nemohl být předmět plnění prováděn v důsledku mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele. Překážka vzniklá z osobních poměrů zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen překonat, ho však povinnosti dílo řádně provést a protokolárně předat ve stanovené lhůtě nezprostí.

**IV.**

**Instalace**

1. Zhotovitel je povinen své postupy prací při instalaci předmětu smlouvy konzultovat s objednatelem. Hlučné a prašné práce, či práce se zvýšenými bezpečnostními riziky je zhotovitel oprávněn provádět pouze v termínech a době stanovené na základě dohody s objednatelem.
2. Po dokončení instalace předmětu plnění budou řádně a dostatečně zaškoleni pracovníci objednatele tak, aby byli schopni obsluhovat předmět plnění.
3. Bezodkladně po řádném dokončení instalace předmětu plnění a zaškolení pracovníků objednatele vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí předmětu plnění. Součástí předávacího řízení bude předání všech dokladů, dokumentů a informací, kterých je třeba k řádnému provozu předmětu plnění. Součástí předávacího řízení bude dále demonstrace bezchybného provozu všech částí předmětu plnění.
4. Objednatel není povinen předmět plnění převzít v případě, že v rámci předávacího řízení vyšly najevo vady předmětu plnění, bez ohledu na to, zda se jedná o vady bránící užívání či nikoli.
5. Při nepřevzetí předmětu plnění dle odst. 5 tohoto článku, bude o této skutečnosti sepsán záznam, ve kterém budou identifikovány vadné části plnění. Zhotovitel je v takovém případě povinen zjištěné vady na své náklady bezodkladně odstranit a znovu zopakovat předávací řízení. Veškeré náklady na opakování předávacího řízení z důvodu na straně zhotovitele nese zhotovitel.
6. O řádném předání a převzetí předmětu plnění sepíší smluvní strany Protokol. Protokol bude sepsán oprávněnými osobami obou stran ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

**V.**

**Cena předmětu plnění a platební podmínky**

1. Cena předmětu plnění je stanovena v příloze „Cenová nabídka“. Cena dle této smlouvy je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady s plněním předmětu plnění související včetně dopravy do místa plnění, předání a převzetí apod.
2. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná. K jejímu navýšení může dojít, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení plnění zakázky dojde ke změně právních předpisů ve vztahu k sazbě DPH.
3. Sjednaná cena je splatná na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“) řádně vystaveného zhotovitelem se splatností 30 dnů.
4. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu:

- po řádném dokončení a předání dílčí části plnění dle čl. III odst. 2 písm. a) a b) ve výši 552 500,-Kč, slovy pětsetpadesátdvatisícepětset korun

- po řádném dokončení dílčí části plnění dle čl. III odst. 2 písm. c) ve výši 430 000,-Kč, slovy čtyřistatřicettisíc korun

1. Faktury musí mít náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, především zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li vystavená faktura obsahovat zákonem či touto smlouvou stanovené náležitosti, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zpět zhotoviteli s uvedením, resp. vytčením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší doba splatnosti v ní uvedená a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením nové, opravené faktury kupujícímu.
2. Cena se považuje pro účely této smlouvy za řádně uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
3. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před podpisem smlouvy pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a jeho poddodavatelů a na škody způsobené třetím osobám a na majetku, a to ve výši minimálně 2.000.000, - Kč, s maximální spoluúčastí zhotovitele ve výši 5 % z této částky. Výše uvedené pojištění odpovědnosti je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu trvání této smlouvy. V případě ukončení platnosti pojistné smlouvy je povinen tuto nahradit jinou pojistnou smlouvou dle výše uvedeného, aniž by došlo k prodlení se závazkem být řádně pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy. Novou pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen v kopii předložit objednateli bez zbytečného odkladu.

**VI.**

# Záruka za jakost, odpovědnost za vady, reklamace, odpovědnost za škodu,

# záruční a pozáruční servis

1. Zhotovitel je povinen dodat a úplně předat celý předmět plnění ve stanoveném termínu dle této Smlouvy s požadovanými parametry, provedením a jakostí. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění má technické parametry uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách, a že je bez všech právních i faktických vad.
2. Zhotovitel poskytuje záruku na veškeré věcné (např. materiálové, montážní, výrobní, aj.) části předmětu plnění a právní bezvadnost od úplného předání předmětu plnění objednateli, není-li dále uvedeno jinak.
3. Veškeré vady, závady a poruchy, které budou uplatněny v rámci záruky, bude opravovat zhotovitel. V případě, že příslušné práce vykonává jiná osoba než zhotovitel, je zhotovitel povinen tuto osobu řádně identifikovat. Právo ze záruky nemůže být uplatněno, pokud byla závada způsobena objednatelem.
4. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruky bezplatně odstranit vady předmětu plnění a poskytovat bezplatně další služby se záručním servisem bezprostředně spojené, zejména bezplatně dodat potřebné náhradní díly, náhradní součásti a náhradní příslušenství.
5. Vada musí být odstraněna, resp. oprava provedena, v nejkratších možných lhůtách, odpovídajících její povaze, s přihlédnutím ke všem okolnostem vady (opravy) při současné povinnosti zhotovitele vystupovat jako profesionální a odborně zcela způsobilý subjekt s řádnou péčí, kterou je od tohoto subjektu objednatel oprávněn očekávat, včetně potřebného či povinného kvalifikovaného personálního zajištění předmětných činností.
6. Není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak je zhotovitel povinen zahájit opravu vady do 24 hodin od jejího nahlášení objednatelem. V případě, že by vada vyžadovala delší dobu na odstranění než 2 pracovní dny od jejího nahlášení, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti bezodkladně po tomto zjištění informovat objednatele, sdělit mu předpokládanou dobu oprav a dále dbát jeho pokynů.
7. Uplatněním nároků z odpovědnosti za vady nebude dotčen nárok objednatele na náhradu škody a smluvních pokut podle této Smlouvy.
8. Způsob hlášení vad (potřeby oprav) Zhotoviteli:

a) telefonicky na číslo: xxxxxxxxxxxxxx nebo

b) na e-mailovou adresu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**VII.**

**Podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuta, úroky z prodlení**

1. V případě podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Odstoupením od smlouvy nezanikají sankční opatření za porušení povinností d zhotovitele ani jiná ustanovení, z jejichž obsahu je zřejmé, že mají zůstat v platnosti i po odstoupení od smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména:
   1. zpoždění zhotovitele s nástupem k zahájení plnění po dobu delší než 10 dnů;
   2. jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dní přerušil práce na provedení předmětu plnění a nejedná se o případ přerušení provádění plnění dle čl. III odst. 6 této smlouvy či přerušení, které je vyžadováno v rámci technologického postupu, a/nebo
   3. zhotovitel provádí předmět plnění v rozporu s právními předpisy a technickými normami, kterými je vázán, příp. pokud v rozporu s touto smlouvou nedoloží objednateli na jeho žádost příslušná osvědčení či oprávnění a certifikace.
2. V případě prodlení zhotovitele s předáním dílčího plnění dle této smlouvy objednateli řádně a včas, je objednatel oprávněn po uplynutí lhůty pro předání předmětu plnění požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vad dle této smlouvy činí smluvní pokuta 1.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad předmětu plnění dle této smlouvy činí smluvní pokuta 2.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.
5. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za zhotovitelem řádně a včas předaný předmět plnění dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Zaplacením smluvní pokuty druhé smluvní straně není dotčena povinnost náhrady škody druhé smluvní straně.

**VIII.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a jeden stejnopis obdrží objednatel.
2. Jakékoliv změny či dodatky této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou a odsouhlasené oběma smluvními stranami.
3. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu před jejím podpisem přečetly, řádně projednaly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Smluvní strany výslovně ujednaly v souladu s § 1991 občanského zákoníku, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst pohledávku představující nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo náhradu škody proti jakýmkoliv pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i pohledávkám nesplatným či promlčeným, přičemž pohledávky zanikají započtením v rozsahu, ve kterém se vzájemně kryjí, a to dnem doručení projevu vůle směřujícímu k započtení zhotoviteli.
6. Smluvní strany si doručují písemnosti přednostně (nevyplývá-li z povahy a účelu jednání něco jiného) na adresu sídla a k rukám příslušných kontaktních osob uvedených v záhlaví této smlouvy. Nevyžaduje-li tato smlouva písemnou formu jednání, postačí prostý e-mail zaslaný na příslušnou e-mailovou adresu.
7. Zhotovitel je povinen dbát o to, aby z jeho strany nebo ze strany osob, které při plnění dle této smlouvy použil, nedošlo k poškození dobrého jména objednatele.
8. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se při plnění této smlouvy dozvěděl.
9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy, pokud by tím však nebyl zmařen její účel. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy přestane být platným nebo účinným se smluvní strany zavazují, že takovéto ustanovení bez zbytečného odkladu nahradí ustanovením novým.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti smlouvy smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky Zákona o registru smluv ve vztahu k účinnosti této smlouvy. Příslušné uveřejnění dle Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.

V Praze dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V Praze dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Za zhotovitele: Za objednatele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Přílohy:

- Cenová nabídka

- Pojistná smlouva