Smluvní strany

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.2021/ST/001

na zhotovení díla

„Odborný léčebný ústav Jevíčko, rekonstrukce lůžkové části pavilonu S - rekonstrukce společných

prostor a pokojů“

1. Objednatel:	Odborný léčebný ústav Jevíčko

se sídlem:	TRN-Léčebna 508, 569 43 Jevíčko

zastoupen:	Bc.Naděždou Ivkovičovou, pověřenou vedením ústavu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k  zápisům a podepisování ve stavebním deníku:

nebo technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

IČO:   00193976

DIČ:   CZ00193976

Zápis v obchodním rejstříku: Pr 713 u Krajského soudu v Hradci Králové

2. Zhotovitel:	Winning PS – stavební firma s.r.o.

se sídlem : Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno

zastoupen:	Sebastian Peter Wagner

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.

Číslo účtu:

IČO:   49436589

DIČ:   CZ49436589

Zápis v OR: KS v Brně, oddíl C, vložka 12020

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 23. 7. 2021 smlouvu o dílo č. 2021/ST/001 na zhotovení díla „Odborný léčebný ústav Jevíčko, rekonstrukce lůžkové části pavilonu S - rekonstrukce společných prostor a pokojů“. Předmětem dodatku č. 1 jsou vícepráce a méněpráce spojené s prováděním  I.etapy díla (1.NP+1.PP pavilonu S)

Článek I.

- 1.	Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

- Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 7.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2.	Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1.	Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

50 992 192,27 Kč bez DPH

DPH při sazbě 21 % činí  10 708 360, 38 Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatelem vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3.	Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

a) Původní text bodu 4. a) se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„Stavební úpravy 1.etapy (1.NP +1.PP pavilonu S) budou provedeny do 187 dní po  předání a převzetí staveniště.“

b) Na konec článku se doplňuje nový bod 11. znějící:

„Zhotovitel bere na vědomí, že ve věcech harmonogramu realizace díla (vč. sjednávání jeho změn) jsou za objednatele pověřeny osoby jednající ve věcech technických.“

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

4.	Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 7: Oceněné soupisy prací změnových listů č. 1, 2, 3 a 4“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1:  Změnové listy ZL01, ZL02, ZL03 a ZL04 včetně oceněných soupisů prací

Příloha č. 2:  Harmonogram realizace díla – úprava č.1

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 7 smlouvy a Příloha č.2 dodatku se stává Přílohou č. 8 smlouvy.

Článek III.

1.	Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2.	Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.

3.	S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

4.	Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.

5.	Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Jevíčku,  dne 10.února 2022

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |

| ------------------------------------------------- |  | ---------------------------------------------- |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Odborný léčebný ústav Jevíčko Bc.Naděžda Ivkovičová pověřená vedením ústavu |  | Winning PS – stavební firma s.r.o. Sebastian Peter Wagner jednatel |  |