Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem

ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková

vedoucí Pobočky Česká Lípa

Adresa:	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa

Tel.	XXXXXX

E-mail:	m.srnkova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO:  	01312774

DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.

Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX

Tel./Fax:	XXXXXX

E-mail:	XXXXXX

ID DS:	s85762s

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:	0720092329/0800

IČO:	40527514

DIČ:	CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

(dále jen „zhotovitel“)

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. j. 215-2020-541101

Předmět a účel smlouvy

Tento dodatek č. 2 je uzavírán na základě žádosti zhotovitele ze dne 19.1.2022. V rámci přípravných prací je nezbytně nutné pro další zdárné pokračování provést dodatečné zjišťování hranic obvodu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Luka (dále jen „KoPÚ“). Na základě nesouhlasu vlastníka LV č. 45 s účastí v řízení o KoPÚ dojde ke změně obvodu. V souvislosti s provedením potřebných změn a upřesnění obvodu KoPÚ se navyšují měrné jednotky dílčí částí díla a stanovuje se termín odevzdání prací dle položkového výkazu činností – přílohy k dodatku č. 2 – následovně:

1. Měrné jednotky pod bodem 3.4.2.  – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilitzace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce, jsou stanoveny v počtu 3 MJ/100bm/10000 Kč/MJ.

2. Celková cena pod bodem 3.4.2. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilitzace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce, je stanovena ve výši 30 000 Kč bez DPH.

3. Termín odevzdání pod bodem 3.4.2. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilitzace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce, je stanoven na 31. 7. 2022.

4. Celková cena Přípravných prací celkem (3.4.1. - 3.4.5.)  se mění z původní hodnoty   827 000 Kč bez DPH - nově na 857 000 Kč bez DPH.

5. Celková cena díla bez DPH se mění z původní hodnoty 2 054 000 Kč - nově na 2 084 000 Kč bez DPH.

6. Celková cena díla včetně DPH se mění z původní hodnoty 2 485 340 Kč - nově na 2 521 640 Kč s DPH.

Čl. II

Cena za provedení díla

Rekapitulace ceny z čl. VI ze smlouvy o dílo č. 215-2020-541101 se tedy mění následovně:

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 857 000 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 1 007 000 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 220 000 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 084 000Kč |
| DPH 21% | 437 640 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 521 640 Kč |

- Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 215-2020-541101 zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je položkový výkaz činností.

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| - V Liberci 28.2.2022 V Plzni 28.2.2022 Za objednatele:; Za zhotovitele:. |  |
| --- | --- |
| Ing. Bohuslav Kabátek ředitel Krajského pozemkového úřadu; Martin Vondráček jednatel. |  |