PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

v platném znění mezi

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo:				Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Zapsaný:			v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342

Zastoupený:		            xxxxxx

IČO:				60460580

DIČ:				CZ60460580

ID datové schránky: 		dugmkm6

Bankovní spojení: 		xxxxxx

Číslo účtu:			xxxxxx

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:	xxxxxxx

- ve věcech technických:  xxxxxxx

(dále jen „příkazce“)

a

SAFETY PRO s.r.o.

Sídlo:				Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

Zapsaný:		v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C43822

Zastoupený:		            xxxxxx

IČO:				28571690

DIČ: 				CZ28571690

ID datové schránky:		tjtyutk

Bankovní spojení:		xxxxxx

Číslo účtu:			xxxxxx

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:	xxxxxx

- ve věcech technických:	xxxxxx

(dále jen „příkazník“, společně též „smluvní strany“)

I. Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je obstarání záležitosti příkazce při realizaci stavebních prací do maximální výše 10 miliónů Kč na vojenských vlečkách v příslušnosti hospodaření příkazce.

Příkazník se zavazuje k zajištění:

- technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), a to v souladu s ustanovením § 153 odst. 3 a 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů v plném rozsahu;

- koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) při realizaci stavby včetně provádění činností za příkazce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništích, ve znění pozdějších předpisů;

- a dalších souvisejících činností v minimálním rozsahu dle nedílné přílohy č. 1 této smlouvy.

- Příkazník se zavazuje obstarat záležitost příkazce a výslovně prohlašuje, že uzavřením této smlouvy na sebe bere obstarání předmětu smlouvy, tedy výkon činností TDS a koordinátora BOZP ve vztahu k objektům a provozním souborům stavby uvedeným v nedílné příloze č. 2 této smlouvy.

- Specifikace činností příkazníka (TDS a koordinátor BOZP) ve fázi realizace stavby jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

- Příkazník zodpovídá za vady, kterým mohlo být správným postupem zabráněno a rovněž zodpovídá za jím zaviněné prodlení a případné překročení rozpočtu stavby.

- Příkazník hájí zájmy příkazce, nikoli zájmy zhotovitele stavby.

II. Místo a doba plnění

- Místem plnění jsou vojenské vlečky v příslušnosti hospodařit příkazce, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.

- Smlouva je uzavřena na dobu realizace stavebních prací na vojenských vlečkách příkazce dle uzavřených smluv o dílo na jejich realizaci, se kterými bude příkazník neprodleně po jejich uzavření seznámen.

III.  Cena za plnění předmětu smlouvy

- Za výkon činností dle této smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi ujednanou hodinovou odměnu bez DPH ve výši:

Hodinová sazba za výkon TDS bez DPH ve výši: xxx Kč.

Hodinová sazba za výkon BOZP bez DPH ve výši: xxx Kč	.

Maximální cena za výkon TDS a BOZP se dle této smlouvy sjednává na 290 000 Kč.

Maximální týdenní plnění se sjednává na 6 hodin týdně za TDS na jedné stavební akci.

Maximální týdenní plnění se sjednává na 6 hodin týdně za BOZP na jedné stavební akci.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Odměna ujednaná touto smlouvou je stanovena jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady na provedení předmětu této smlouvy, tj. včetně nákladů spojených s výkonem činností příkazníka včetně nákladů na dopravu a souvisejících nákladů (ztráta času na cestě).

- Příkazník bere na vědomí, že maximální cena uvedená v čl. III. odst. 1 této smlouvy nemusí být vyčerpána.

- Příkazce neposkytuje zálohy.

IV. Platební podmínky

- Odměna za provedení předmětu této smlouvy bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených příkazníkem a odsouhlasených zástupcem příkazce uvedeným v záhlaví této smlouvy. Fakturace bude prováděna jedenkrát měsíčně (vždy za předchozí kalendářní měsíc) na základě příkazcem odsouhlasených výkazů provedených prací.

- Lhůta splatnosti faktur je 30 dní od doručení faktury příkazci (originál faktury + jedna kopie včetně výkazu činnosti). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice. Faktura za předchozí měsíc musí být vystavena do 10. dne v měsíci a doručena příkazci.

- Faktura musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 Občanského zákoníku.

- Příkazník je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce a číslo smlouvy, jinak bude faktura vrácena příkazníkovi k doplnění.

- Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, nebo nebude splněna podmínka 30denní splatnosti faktury ode dne jejího doručení, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne prokazatelného doručení nové faktury příkazci.

- Cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet příkazníka uvedený v záhlaví této smlouvy.

V. Smluvní pokuty

- Je-li příkazce v prodlení s úhradou faktur ve lhůtě splatnosti uvedené v čl. IV. odst. 2. této smlouvy, uhradí příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

- Nesplní-li příkazník povinnost provádět průběžnou kontrolu těch částí stavby a montážních prací, které se stanou dalším postupem zakryté a pořizovat o provedené kontrole záznam do stavebního deníku, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

- Poruší-li příkazník povinnost účastnit se kontrolního dne, zavazuje se zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

- V případě porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 12 se příkazník zavazuje uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 300 Kč, a to za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.

- Příkazce je oprávněn uplatnit vůči příkazníkovi smluvní pokuty, které vzniknou v souvislosti s realizací díla zanedbáním povinností příkazníka.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti a zároveň nezaniká povinnost závazek splnit. V případě, že příkazci vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči příkazníkovi, je příkazce oprávněn odečíst tuto částku z jakékoli faktury a snížit o ni částku k úhradě nebo pozastávku.

VI. Povinnosti smluvních stran

- Příkazník se zavazuje akceptovat požadavky na provádění prací ze strany stavebních nebo jiných oprávněných orgánů státní správy.

- Příkazce předá příkazníkovi podklady nezbytné k plnění předmětu této smlouvy, tj. projekt stavby pro stavební povolení a projekt pro provedení stavby (v tištěné a digitální podobě) včetně kompletní dokladové části, vydaná stavební a další související povolení, uzavřené smlouvy, rozpočet stavby (v tištěné a digitální podobě) aj., a to bezprostředně poté, co je bude mít k dispozici. Předání těchto podkladů se uskuteční na základě předávacího protokolu vyhotoveného příkazcem.

- Příkazník se zavazuje upozornit příkazce na nesprávnost jeho pokynů.

- Příkazník se zavazuje plnit předmět této smlouvy v souladu s obdrženými podklady a s pokyny příkazce. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce, a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.

- Příkazník se zavazuje zahájit činnosti dle této smlouvy na základě objednávky příkazce a jeho následné výzvy k převzetí dokumentace příslušné stavby, a to nejpozději pět kalendářních dnů po převzetí výzvy k převzetí dokumentace.

- Příkazník se zavazuje organizovat pravidelné kontrolní dny a předkládat pravidelně elektronickou formou (e-mailem) příkazci informace o postupu zařizování jeho záležitostí.

- Obě strany se zavazují zajistit mimořádné návštěvy stavby na základě požadavku zhotovitele nebo v případě nutnosti konzultovat postup prací.

- Příkazník se zavazuje zajistit provádění prací nad rámec této smlouvy v případě odsouhlasení dodatku ke smlouvě o dílo uvedené, na jejímž základě je stavba činnost realizována. Tato skutečnost bude upravena dodatkem k této smlouvě.

- Příkazník odpovídá za škody způsobené vadným výkonem příkazu dle této smlouvy a dále za škody způsobené činností třetích osob, svěřil-li příkazník činnost podle této smlouvy těmto osobám.

- Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k zařízení záležitosti a na věcech převzatých při jejím zařizování od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.

- Příkazník prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 5 000 000 Kč. Příkazník je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

- Příkazník se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady (především zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění). Dále se příkazník zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit příkazci kontrolovat u zaměstnanců příkazníka, podílejících se na realizaci díla dle této smlouvy, zda jsou odměňování v souladu s platnými právními předpisy. Příkazník dále zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami. Je-li příkazník v prodlení s úhradou řádně provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je příkazce oprávněn provést předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě již předmětná platba nebude ze strany příkazce uhrazena příkazníkovi.

- Příkazník při výkonu činnosti dle této smlouvy přednostně využije osoby znevýhodněné na trhu práce, a to především absolventy bez praxe a studenty. Možnost a účelnost takového postupu posoudí příkazník zejména s ohledem na charakter, rozsah a náročnost prací, které by toto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této pracovní síly na pracovním trhu.

- V případě, že dojde ke změně osoby, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.

- Příkazník se zavazuje, že bude provádět činnost autorizovanou osobou v příslušném oboru.

VII. Doba plnění a možnosti ukončení smlouvy

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu realizace stavebních prací dle smluv o dílo uzavřených příkazcem v průběhu roku 2022 do doby předání a převzetí dokončené stavby, nebo do vyčerpání finančního limitu 290 000 Kč. Doba trvání předmětu smlouvy je závislá na průběhu stavebních prací na stavbě.

- Příkazník může příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena.

- Příkazce může příkaz odvolat kdykoliv, nahradí však příkazníkovi náklady, které do té doby měl, a škodu, pokud jí utrpěl, jakož i část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka.

- Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů nebo v případě zániku jedné ze smluvních stran. Příkazce je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud příkazník neplní povinnosti dle přílohy č. 1 této smlouvy.  Odstoupení od smlouvy musí být písemné a je účinné doručením druhé smluvní straně.

VIII. Závěrečná ustanovení

- Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných či elektronických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna běžných e-mailových či jiných elektronických zpráv.

- Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Příkazník bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v plném znění v tomto registru zajistí příkazce.

- Smluvní strany prohlašují, že si celou smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé, svobodné a vážné vůle, což stvrzují vlastnoručním podpisem.

- Příkazník bere na vědomí, že příkazce je na základě zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti příkazce. Na základě výše uvedeného uděluje příkazník příkazci souhlas, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly poskytnuty třetím osobám na jejich žádost kromě osobních dat příkazníka. Při porušení této dohody má příkazník právo požadovat náhradu újmy, která mu tím vznikla.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Činnosti příkazníka

Příloha č. 2 – Seznam vojenských vleček v příslušnosti hospodaření příkazce

V Praze	V Olomouci

Za příkazce:	Za příkazníka:

_________________________________			________________________________

Armádní Servisní, příspěvková organizace	SAFETY PRO s.r.o.

xxxxxx	xxxxxx

xxxxxx	xxxxxx

Činnosti příkazníka

Předmětem plnění příkazní smlouvy je výkon funkce technického dozoru (dále jen „TDS”) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP”) u akce „stavební práce na vojenských vlečkách v příslušnosti hospodaření AS-PO do maximální výše 10 mil. Kč (částka uvádí finanční plnění zakázky, ne odměnu TDS za jeho činnost)“, a to zejména v níže uvedeném rozsahu:

1.	Výkon TDS

- Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení.

- Součinnost při zpracování zadávací dokumentace včetně zaměření místa plnění.

- Zpracování slepého soupisu prací, dodávek a služeb nezbytného k úplné realizaci stavby, který bude v souladu se zákonem č. 134/2016 a vyhláškou č. 169/2016 v tištěné a elektronické podobě (*.xls), např. cenová soustava RTS a. s., nebo ÚRS Praha a. s.

- Zpracování oceněného rozpočtu prací dle cen v letech 2022.

- Účast na vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavebních prací.

- Odevzdání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního (montážního) deníku.

- Protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli.

- Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací.

    - Dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby.

    - Systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby.

    - Projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby, nezhoršují parametry stavby.

    - O všech závažných okolnostech bez ohledu informovat příkazce.

    - Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě příkazci.

    - Příprava, kontrola a kompletace oznámení změn a změnových listů, včetně analýzy navržených cenových parametrů změny.

    - Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými a zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku.

    - V souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující činnosti.

    - Spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací a dodávek s projektovou dokumentací.

    - Spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu.

    - Sledování, jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžádání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.).

    - Sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách.

    - Uplatňování námětů, směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby.

    - Hlášení archeologických nálezů.

    - Spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi.

    - Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby (harmonogramu) a ustanoveními smluv a upozornění zhotovitele na nedodržení termínů, příprava podkladů pro uplatnění sankcí vůči zhotoviteli.

    - Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.

    - V průběhu výstavby příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby, spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby.

    - Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí.

    - Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby.

    - Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech.

    - Účast na kolaudačním řízení.

    - Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.

2. Koordinátor BOZP

    - Koordinátor vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby „stavební práce na vojenských vlečkách v příslušnosti hospodaření AS-PO do maximální výše 10 mil. Kč (částka uvádí finanční plnění zakázky, ne odměnu BOZP za jeho činnost)“ (dále jen „plán“). Plán bude příkazci předán 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD nosiči v otevřených formátech (např. ve formátu: *.doc, *.xls, *.jpg a zároveň také ve formátu *.pdf).

Dále bude koordinátor vykonávat zejména následující činnosti:

    - předá podklady zhotoviteli stavby, aby byl plán odsouhlasen a podepsán všemi případnými poddodavateli,

- vypracuje a zašle oznámení o zahájení prací na stavbě příslušnému oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce,

    - zhotoviteli a příkazci předá přehled právních předpisů vztahujících se k předmětné stavbě,

    - provede informování zhotovitele a příkazce o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která jsou mu známa, nebo která vznikla na staveništi v průběhu postupu prací,

    - upozorňuje na bezpečnost a vyžaduje nápravu sledování provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňování na zjištěné nedostatky a požadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,

    - informuje příkazce v případě, že nebyla zhotovitelem přijata opatření v rámci BOZP,

    - dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,

    - spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,

    - sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,

    - kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,

    - zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem, nebo ke které byl stavebním úřadem přizván příkazce,

    - bude organizovat průběžné schůzky (kontrolní dny k dodržování plánu BOZP) se zhotovitelem stavby, na nichž bude přítomné informovat o bezpečnostních rizicích, která vznikají na staveništi postupem stavebních prací,

    - navrhne termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitele a jeho poddodavatelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání,

    - sleduje, zda zhotovitel a jeho poddodavatelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,

    - provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. O zjištěných nedostatcích písemně informuje zhotovitele a jeho poddodavatele,

    - v rámci svých kompetencí spolupůsobí při vyšetřování pracovních úrazů na staveništi.

Seznam vojenských vleček v příslušnosti hospodaření příkazce

| Číslo vlečky | Dislokace |
| --- | --- |
| 1 | Podbořany |
| 2 | Bučovice |
| 3 | Libavá |
| 5 | Bechyně – Dolina |
| 6 | Pardubice |
| 8 | Náměšť nad Oslavou |
| 10 | Čáslav |
| 18 | Štěpánov |
| 21 | Loukov |
| 23 | Ústí nad Orlicí |
| 24 | Olomouc – Bystrovany |
| 26 | Chotěboř |
| 27 | Dobronín |
| 28 | Týniště nad Orlicí |
| 29 | Čermná nad Orlicí |
| 33 | Hradec Králové |