#### Smlouva o dílo

I.
Smluvní strany

1. **Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace**

se sídlem: 28. října 51/12, 741 01 Nový Jičín
zastoupena: PhDr. Zdeňkem Orlitou, Ph.D., ředitelem

IČO: 00096296
bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Nový Jičín
číslo účtu: 836801/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech realizace díla:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tel.: xxxxxxxxxxxx
email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx tel: xxxxxxxxxxxx email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

**a**

1. **CS21 Nextnet, s.r.o.**

se sídlem: Žerotínova 1051/19, 702 00 Ostrava
zastoupena: Mgr. Jiřím Čončkou, jednatelem společnosti
IČO: 61977306
DIČ: CZ61977306
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 3503650287/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou 12421, odd. C

osoba oprávněná jednat ve věcech realizace díla:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tel.: xxxxxxxxxxxx
email: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely podle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „0Z") tuto smlouvu o dílo:

**II.**

**Základní ustanovení**

* 1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany v rámci realizace zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem „***Instalace a pokrytí vnitřních prostor haly Muzea nákladních automobilů Tatra Wi-Fi signálem***“.
	2. Základním účelem smlouvy je upravit podmínky, za nichž bude zhotovitel provádět dílo sjednané touto smlouvou.
	3. Smluvní strany prohlašují, že údaje a skutečnosti, které uvedly v úvodu smlouvy, jsou ke dni uzavření smlouvy pravdivé a v souladu se stavem zápisů ve veřejných rejstřících. Smluvní strany se zároveň zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Jestliže tak jedna strana neučiní, nahradí druhé straně veškerou škodu, která druhé straně takovým opomenutím vznikla. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
	4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
	5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této smlouvy.

**lII.**

**Předmět Smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen **„*smlouva*“**) je instalace a pokrytí Wi-Fi signálem celého prostoru 1. a 2. NP haly Muzea nákladních automobilů Tatra Kopřivnice(dále jen **„d*ílo*“**) dle požadovaných parametrů uvedených v příloze č. 1 - Zadávací dokumentace této smlouvy.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění předmětu smlouvy nezbytné. Zhotovitel se rovněž zavazuje předat řádně provedené a funkční dílo objednateli v době sjednané v této smlouvě a za podmínek v této smlouvě dohodnutých.
3. Zhotovitel provede dílo pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dle této smlouvy a dokončené dílo bez právních a faktických vad předá ve sjednaném termínu objednateli. Objednatel za řádně a včas provedené dílo zaplatí zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

**IV.**

**Doba a místo plnění**

1. Místem plnění díla je Muzeum nákladních automobilů Tatra, Husova 1326/13, 742 21 Kopřivnice.
2. Zhotovitel provede realizaci prací v termínu od 7.3. do 11.3.2022. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol.
3. Zhotovitel předá dílo objednateli do zkušebního provozu po ověření funkčnosti všech jednotlivých částí formou písemného předávacího protokolu, který bude stvrzen podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. Zkušební provoz bude probíhat v délce dvou dnů v termínu od 12.3. do 15.3.2022 Po dobu zkušebního provozu je zhotovitel povinen neprodleně zahájit odstranění veškerých zjištěných závad, nedostatků a provést případné související změny nebo úpravy v nastavení dodaných prvků podle požadavků objednatele nebo technické specifikace.
4. Po řádném ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu bude dílo předáno objednateli do trvalého provozu formou písemného předávacího protokolu, který bude stvrzen podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. Protokol bude obsahovat vyhodnocení zkušebního provozu a způsob odstranění případných závad a nedostatků, zjištěných v průběhu zkušebního provozu.

**V.**

**Cena za Dílo**

1. Celková cena za dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 680.016,00 Kč

DPH ve výši 21 % 142.803,36 Kč

Cena včetně DPH 822.819,36 Kč

(slovy: osmsetdvacetdvatisícosmsetdevatenáct korun českých a třicetšest haléřů)

1. Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu díla včetně dopravného, práce technika apod. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu provedení díla sjednaného ve smlouvě.
2. Je-li zhotovitel plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

**VI.**

**Platební podmínky**

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
	1. číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele
	2. předmět smlouvy, tj. text „Instalace a pokrytí vnitřních prostor haly Muzea nákladních automobilů Tatra Wi-Fi signálem“,
	3. označení banky a číslo zveřejněného účtu, na který musí být zaplaceno,
	4. lhůtu splatnosti faktury,
	5. označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
	6. přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy.
3. Faktura bude vystavena po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.
4. Lhůta splatnosti je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
5. Doručení faktury se provede zasláním emailu, poštou nebo prostřednictvím datové schránky.
6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
7. nebude‑li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude‑li chybně vyúčtována cena za dílo,
8. budou‑li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
9. bude‑li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
10. ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí‑li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.
11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
12. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele.
13. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
	1. zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
	2. zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

 **VII.
Povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat tuto smlouvu, pokyny objednatele a veškeré zákonné a technické a bezpečnostní normy a další nařízení vztahující se k předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje upozorňovat objednatele průběžně na závady, které mají nebo mohou mít vliv na výsledky předmětu smlouvy.
3. Zhotovitel je odpovědný za to, aby byla při provádění díla dodržována veškerá zákonná ustanovení a dodržování bezpečnostních předpisů BOZP a PO svými zaměstnanci nebo jinými osobami pověřenými prováděním díla.
4. Objednatel se zavazuje:
5. stanovit odpovědnou osobu znalou podmínek smlouvy ke komunikaci se zhotovitelem,
6. umožnit pracovníkům zhotovitele přístup k předmětu díla dle předchozí domluvy ve spolupráci s pověřeným pracovníkem objednatele,
7. upozornit na možná rizika na pracovištích a v objektech objednatele v rámci vyhlášek a předpisů BOZP a PO,
8. zaplatit faktury vystavené zhotovitelem ve stanoveném termínu,
9. poskytnout zhotoviteli součinnost potřebnou ke splnění díla.
10. Objednatel má právo kdykoliv kontrolovat předmět díla. Zhotovitel umožní objednateli nebo jím pověřeným osobám přístup a kontrolu provádění veškerých činností.

**VIII.**

**Odpovědnost za škodu**

1. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitelem.
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 2 mil. Kč, s maximální spoluúčastí max. 10 tis. Kč.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti).

**VIII.**

**Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména však v případech, kdy:
* zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na díle a nezahájí je ani po výzvě v přiměřené lhůtě stanovené objednavatelem,
* zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením a předáním díla a toto prodlení je delší než 30 dnů,
* na zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo zahájeno nucené vyrovnání.
1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, jestliže objednatel nezajistí zhotoviteli podmínky pro řádný výkon jeho činností podle této smlouvy a tuto skutečnost nenapraví ani po písemném upozornění v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu zhotovitelem.
2. V případě oprávněného odstoupení kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy jsou smluvní strany povinny uhradit si navzájem účelně vynaložené náklady spojené splněním této smlouvy a případnou náhradu vzniklé škody.

**IX.**

**Záruční podmínky a vady díla, pozáruční servis**

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu realizace, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.
3. Záruční doba se sjednává v délce 24 měsíců. Výše uvedená záruka platí za předpokladu dodržení všech pravidel údržby.
4. Záruční doba začíná běžet dnem, kdy zhotovitel předá objednateli dílo bez vad a nedodělků.
5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.
7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však
do 5 dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou osobu. Veškeré náklady tímto vzniklé uhradí objednateli zhotovitel.
9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

**X.**

**Sankce**

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně fakturované ceny díla nebo její části je objednatel povinen zhotoviteli zaplatit zákonné úroky z prodlení ve výši stanovené platným právním předpisem.
3. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
4. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

**XI.
Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou výslovně upravena touto Smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Vztahy vyplývající z této Smlouvy, které nejsou touto dohodou výslovně upraveny, se řídí právním řádem České republiky.
2. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vždy nejprve vzájemným jednáním. Pokud jedna ze smluvních stran sdělí druhé straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, bude spor řešen rozhodnutím věcně a místně příslušného soudu.
3. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou s tím, že podmínkou platnosti změny smlouvy je podpis oprávněných osob obou smluvních stran.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
6. Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
10. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
11. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Muzeem Novojičínska, příspěvkovou organizací zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Muzeem Novojičínska, příspěvkovou organizací, použity. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách [www.muzeumnj.cz](http://www.muzeumnj.cz).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

 V Novém Jičíně dne 3.2.2022 V Ostravě dne 15.2.2022

……………………………………. ………………………………………….

 za objednatele za zhotovitele

 PhDr. Zdeněk Orlita, Ph. D.

 ředitel