SMLOUVA O DÍLO č. 05/2022

uzavřená podle ustanovení § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. - Obchodního zákoníku v platném znění

- Smluvní strany

Objednatel:	Střední průmyslová škola stavební Lipník n.B.

Sídlo: 		Komenského sady 257

IČO: 		70259941

DIČ: 		---

Zastoupen: 	Ing. Petr Kolajta, ředitel školy

Zhotovitel:	Ing. Hanousek Leoš s.r.o.

Sídlo: 		Loučská 866, 751 31 Lipník nad Bečvou

Zastoupen: 	Ing. Leošem Hanouskem, jednatelem společnosti

Registrace: 	OR u KS Ostrava, oddíl C, vložka 40622

IČO: 		268 56 654

DIČ: 		CZ26856654

- Předmět plnění

  - Zhotovitel se zavazuje pro objednatele dle jeho požadavku  provést: „Oprava havarijního stavu římsy na budově SPŠS Lipník n.B.“ ve smyslu položkového rozpočtu N2725/22 ze dne 16.02.2022.

  - Objednatel se zavazuje řádně provedené práce převzít a zaplatit sjednanou cenu podle části 3. této smlouvy.

- Cena díla

  - Cena za provedení práce je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele a činí na základě dohody obou stran v Kč:

| Popis | Cena bez DPH | DPH 21% | celkem vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Oprava římsy | 367 812,89 | 77 240,71 | 445 053,60 |

- Platební podmínky

# Smluvní strany se dohodly, že před započetím stavebních prací nebude objednatelem poskytnuta záloha.

# Fakturace proběhne po provedení ukončených celků, a to:

# po provedení izolace žlabu

# po provedení opravy omítky

# na základě odsouhlasených soupisů provedených prací odpovědným zástupcem investora i zástupce zhotovitele až do výše 90% smluvní ceny, zbývajících 10% až po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků.

# Faktury budou splatné do 14-ti dnů po doručení objednateli. Faktury musí být vystaveny v souladu s touto smlouvou, doručeny objednateli ve dvou vyhotoveních, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle. Zák. 563 / 1991 Sb. a m.j. i identifikační údaje objednatele, číslo smlouvy a název stavby.

Soupisy provedených stavebních prací musí být potvrzeny objednatelem nebo jím pověřeným zástupcem.

  - Cena bude změněna v případě změny daňových zákonů, kdy zhotovitel jako plátce daně z přidané hodnoty bude připočítávat k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě k datu uskutečněného zdanitelného plnění.

  - Cena bude změněna v případě, vyskytnou-li se v průběhu stavby podstatné změny nebo vícepráce požadované objednatelem a bude-li ocenění těchto prací vzájemně odsouhlaseno.

- Zajištění závazků

  - Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení s úhradou dlužné částky.

  - Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení po dohodnutém termínu dokončení díla.

- Kvalitativní podmínky

6.1 Zhotovitel garantuje, že při provádění prací budou dodrženy veškeré platné i nezávazné ČSN včetně ostatních obecně platných souvisejících předpisů.

- Doba plnění

7.1. Zahájení stavby:		od 08.03.2022

7.2. Dokončení stavby:	31.10.2022

- Záruky

8.1. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené práce po dobu 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

- Ostatní a závěrečná ujednání

  - Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti, bezpečnostní a požární předpisy v souladu s nařízením vlády č.

591/2006 Sb. a je povinen odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho pracovní činností.

  - Požadovaná kvalita díla se řídí projektem stavby, technickými normami a obecně platnými právními předpisy,

vztahujícími se na dílo jako na celek.  Dílo musí být provedeno v jakosti dle platných i nezávazných ČSN včetně ostatních obecně platných souvisejících předpisů. Při provádění díla bude zhotovitel používat a dodržovat obvyklé technologické postupy včetně doporučených postupů uváděných výrobci.

  - Zhotovitel povede řádně stavební deník, jak je uvedeno ve vyhlášce č. 85/79 Sb. Zhotovitel prostřednictvím stavbyve-

doucího (popřípadě jiného jím pověřeného pracovníka) bude do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provedení díla. Deník bude mít číslované listy s jednou kopií pro objednatele. Deník bude uložen na stavbě na přístupném místě. Vedení deníku končí dnem, kdy bude toto dílo podle smlouvy dokončeno.

  - Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla. K této kontrole je oprávněn pověřit svého zástupce. Stavební

dozor bude vykonáván jako občasný a bude jej vykonávat technický dozor objednatele - viz výše.

  - Zhotovitel má právo přerušit provádění práce, zjistí-li, že v průběhu provádění díla se na věci objevují překážky, které

nedovolují ve zhotovení díla v daném termínu pokračovat. Do doby odstranění těchto překážek, nebo do dohody s objednatelem, se prodlužuje doba zhotovení díla. Nedojde-li k odstranění překážek, které brání ve zhotovení díla nebo k jiné dohodě, má právo zhotovitel od této smlouvy odstoupit a požadovat zaplacení ceny díla v rozsahu provedených prací.

  - Objednatel zabezpečí pro zhotovitele možnost napojení na energie, náklady na spotřebované energie hradí zhotovitel na

základě odečtů příslušných měřičů. Stavy těchto měřičů budou zapsány do stavebního deníku při zahájení prací a po dokončení  prací.

  - Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele, popřípadě pověřené osoby, ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými min. 3 dny předem. Pokud se objednatel nebo pověřené osoby po vyzvání nedostaví ke kontrole prací, bude se v pracích ze strany dodavatele pokračovat.

  - Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a zdraví vlastních pracovníků.

  - Objednatel odpovídá za to, že řádný průběh prací nebude rušen neoprávněnými zásahy třetích osob.

  - Zhotovitel je povinen před předáním dokončené stavby předat i další návody na použití jednotlivých součástí stavby, které

budou předmětem díla, v souladu s vyhl. 499/2006 Sb.

  - Při vzniku škody nebo havárie způsobené zhotovitelem zajistí zhotovitel na vlastní náklady neprodleně odstranění veškerých

následků

  - Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání.

  - Po realizaci stavby předloží zhotovitel dokumentaci skutečného provedení stavby zpracované v souladu s §4 vyhlášky

č.499/2006 Sb.

  - Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních. Smlouva nabývá platnosti v den podepsání oběma smluvními stranami.

  - Změny smlouvy je možno provádět pouze písemnou formou se souhlasem obou smluvních stran.

V Lipníku n.B. dne  25. 2.. 2022

Za objednatele: 							Za zhotovitele:

Ing. Petr Kolajta, ředitel školy			       		Ing. Leoš Hanousek, jednatel