##### Dodatek č. 2

##### ke Smlouvě o dílo

„ZČU – Rekonstrukce objektu UI, Univerzitní 20, Plzeň – projektová dokumentace“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „o.z.“)

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ

číslo smlouvy objednatele: 	8200/0458/20

číslo smlouvy zhotovitele: 	2020.09.08

Smluvní strany:

1.	Západočeská univerzita v Plzni

Sídlo:			Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,

IČO:			49777513

DIČ:			CZ49777513

Zastoupená:		Ing. Petr Hofman, kvestor

Kontaktní osoba:	xxxx

(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

2.	CH Projekt Plzeň s.r.o.

Sídlo:			Revoluční 1092/56a, 312 00 Plzeň

IČO:			25219235

DIČ:			CZ25219235

Zastoupený:		xxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku: Krajský soudu v Plzni, C 9761

(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- mezi smluvními stranami byla dne 13.10.2020 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „ZČU – Rekonstrukce objektu UI, Univerzitní 20, Plzeň – projektová dokumentace“ a další související závazky Zhotovitele (dále jen „SOD“),

- po provedení díla dle SOD vyvstala na straně objednatele (s ohledem na nutnost zvýšení fyzické bezpečnosti objektu UI a zejm. zabránění pohybu nepovolaných osob) nezbytná potřeba provedení změn projektové dokumentace, jež je předmětem díla,

- Objednatel má za to, že jsou naplněny důvody pro postup ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ, neboť bez provedení těchto změn v projektové dokumentaci, resp. bez odpovídajících stavebních úprav by mohlo dojít k ohrožení IT bezpečnosti objektu, ve kterém jsou soustředěna a zálohována veškerá data ZČU. Současně je důvodně možné předpokládat, že změna dodavatele (projektanta) by jak po stránce ekonomické, tak i technické nebyla důvodná, resp. možná (zadání realizace jinému projektantovi by bylo pravděpodobně výrazně dražší a realizace časově náročnější a způsobila by tak objednateli jak značné obtíže, tak i výrazné zvýšení nákladů).

se smluvní strany v souladu s čl. 12.2. SOD, dohodly na následující změně SOD.

- Změna SOD

  - Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti, které povedou k dále v tomto dodatku specifikované úpravě části projektové dokumentace pro provádění stavby, jež je předmětem díla dle SOD.

  - Změna projektové dokumentace pro provádění stavby, resp. činnosti zhotovitele, jež mají být provedeny, jakož i výsledná podoba díla (projektové dokumentace), k níž mají provedené činnosti vést je specifikována v přílohách tohoto dodatku.

  - Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:

- vícepracím (úpravy PD) v hodnotě: 		38 000 Kč bez DPH a

- podmíněnému výkonu AD v hodnotě:		  5 440 Kč bez DPH (viz níže).

  - Zhotovitel se zavazuje dílo upravené v souladu s tímto dodatkem provést do dvou (2) měsíců od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

  - Cena za plnění dle tohoto dodatku bude objednatelem uhrazena v české měně na bankovní účet zhotovitele na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného po provedení díla. Přílohou faktury bude předávací protokol potvrzený kontaktní osobou objednatele.

  - Faktura bude v souladu s čl. 4.6. až 4.10. SOD.

  - V případě prodlení zhotovitele s plněním závazků dle tohoto dodatku, je zhotovitele povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý i jen započatý den prodlení.

  - Dále se s ohledem na to, že stavební práce, jež budou realizovány podle změn projektové dokumentace, jež jsou předmětem tohoto dodatku, budou s největší pravděpodobností provedeny samostatně mimo rámec etapy 1 a 2 dle SOD, smluvní strany dohodly na tom, že k výzvě Objednatele poskytne Zhotovitel činnost autorského dozoru projektanta (dále jen „AD“) ke stavebním úpravám, jež budou prováděny podle změn projektové dokumentace, jež jsou předmětem tohoto dodatku.

  - Neučiní-li Objednatel výzvu k poskytnutí činnosti AD do jednoho roku od uzavření tohoto dodatku, závazek zhotovitele k poskytnutí činnosti AD (ke stavebním úpravám, jež budou prováděny podle změn projektové dokumentace, jež jsou předmětem tohoto dodatku) zaniká.

  - Cena za výkon činnosti AD (ke stavebním úpravám, jež budou prováděny podle změn projektové dokumentace, jež jsou předmětem tohoto dodatku) činí 5 440 Kč bez DPH a je splatná po poskytnutí služeb AD, tj. Zhotovitel ji bude fakturovat po protokolárním (mezi zhotovitelem stavby a objednatelem) dokončení stavebních úprav, jež budou prováděny podle změn projektové dokumentace, jež jsou předmětem tohoto dodatku.

  - Není-li v tomto dodatku výslovně uvedeno jinak, řídí se výkon AD a jeho fakturace ustanoveními SOD obdobně.

- Závěrečná ustanovení

  - Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.

  - Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.

  - Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

  - Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu, nebo v listinné podobě v počtu dvou vyhotovení, po jednom pro každou smluvní stranu.

Přílohy:

Příloha č. 1 - nabídka zhotovitele z 9. 2. 2022

Příloha č. 2 - znázornění požadovaných změn ve výkresu PBŘ 2. NP

Objednatel:							Zhotovitel:

v Plzni dne ……………….					V Plzni dne …………………

__________________________				__________________________

Západočeská univerzita v Plzni				CH Projekt Plzeň s.r.o.

Ing. Petr Hofman						xxxx

kvestor								na základě pověření

Příloha č. 1 - nabídka zhotovitele z 9. 2. 2022

|  | Západočeská univerzita v Plzni xxxx Univerzitní 8 306 14 Plzeň |
| --- | --- |

| Vyřizuje: | xxxx |
| --- | --- |
| Značka: | 8 – 2022 |
| Datum | 9. 2. 2022 |

##### VĚC:  Nabídka – Úprava části projektové dokumentace 2. NP u schodiště – na základě zpracované dokumentace Rekonstrukce objektu UI 2. etapa, ZČU Plzeň, rev. 1

Tato nabídka je zpracována na základě poptávky, email pan xxxx ze dne 18. 1. 2022.

1/ Předmět plnění

a/ Zpracování dokumentace pro provedení stavby v rozsahu:

- Architektonicko-stavební řešení – úprava stěny před schodištěm, úprava otevírání dveří

- Úprava projektu JIS

- Úprava projektu osvětlení

- Úprava výkresu PBŘ 2. NP

- Dokumentace bude zpracována ve 4 vyhotoveních + CD

b/ Autorský dozor

- Na vyžádání investora (předpoklad 2x účast na stavbě)

2/ Čas plnění

a/ Zpracování dokumentace     do 2 měsíců od vystavení objednávky

b/ Autorský dozor                                    v průběhu provádění stavby

3/ Cena

a/ 38 000,-Kč

b/ 5 440,-Kč

K ceně bude připočtena DPH dle platných předpisů.

4/ Protiplnění objednatele

- Vystavení objednávky

5/ Není obsaženo v nabídce

- vše co není obsaženo v nabídce

xxxx

xxxx

Příloha č. 2 - znázornění požadovaných změn ve výkresu PBŘ 2. NP